| Zápis zo stretnutia - Netrollers | č. 12 |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: | Dátum: | 20.2.2007 |
| --- | --- | --- |
| IIT.SRC | Čas: | 12:00 – 14:00 |
|  | Pedagóg: | Mgr. Alena Kovárová |
|  | Miesto: | Softvérové štúdio |
| Zúčastnení členovia tímu: | Prílohy: |  |
| Bc. Michal Dobiš Bc. Vladimír Hlaváček Bc. Linh Hoang Xuan Bc. Michal Jajcaj Bc. Dušan Lamoš |  |  |
| Zápis vypracoval: | Zápis overil: |  |
| Bc. Michal Dobiš | Bc. Michal Jajcaj |  |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

| Úloha č. | Osoba | Úloha | Dátum Zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vladimír Hlaváček | Dokončenie výpočtov pre polohy planét a mesiaca | 15.1.2007 | 26.2.2007 | Rozpracovaná |
| 11.2 | Michal Dobiš | Dokončenie úprav vnútornej štruktúry ImageProcessora | 1.2.2007 | 26.2.2007 | Rozpracovaná |
| 11.3 | Michal Jajcaj | Vzorkovanie zvuku a porovnanie pri známom začiatku | 7.2.2007 | 19.2.2007 | Zrušené |
| 11.4 | Dušan Lamoš, Michal Dobiš | Štúdium WPF a vytvorenie základného GUI | 6.2.2007 | 6.3.2007 | Rozpracovaná |
| 11.5 | Dušan Lamoš | Aktuálny výrez oblohy | 12.2.2007 | 12.3.2007 | Rozpracovaná |
| 11.6 | Michal Dobiš | Výber polohy na zemeguli | 12.2.2007 | 12.3.2007 | Rozpracovaná |
| 11.7 | Linh Hoang Xuan, Vladimír Hlaváček | Tvorba zdieľanej databázy v základnej verzii | 6.2.2007 | 6.3.2007 | Zadaná |
| 11.8 | Všetci | Napísanie a odoslanie abstraktu pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 19.2.2007 | Hotová |
| 11.9 | Michal Dobiš | Opis získavania a rozpoznávania obrazu, určovanie smeru pohľadu pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Rozpracovaná |
| 11.10 | Vladimír Hlaváček | Opis výpočtov pozície planét a hviezd pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Rozpracovaná |
| 11.11 | Linh Hoang Xuan | Opis databázy a serverovej časti systému pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Zadaná |
| 11.12 | Michal Jajcaj | Opis hlasového ovládania pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Zadaná |
| 11.13 | Dušan Lamoš | Opis komponentov GUI (výrez oblohy, animácie, výber pozície) s dôrazom aké informácie bude systém zobrazovať pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Zadaná |

Opis stretnutia

- Diskutovali sme o plánovanom obsahu príspevku IIT.SRC.

- Rozoberali sme spôsoby realizácie aktuálneho výrezu oblohy do GUI.

- Prezerali sme aktuálny stav rozpracovania úloh

Prijaté rozhodnutia

- Niektoré úlohy sme odložili, aby sa uvoľnil čas na dôkladné písanie článku na konferenciu.

- Do príspevku dávame aj komponent diagram.

- Databáza na serveri bude realizovaná pomocou Microsoft SQL Server 2005

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| Úloha č. | Osoba | Úloha | Dátum Zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vladimír Hlaváček | Dokončenie výpočtov pre polohy planét a mesiaca | 15.1.2007 | 26.2.2007 | Rozpracovaná |
| 11.2 | Michal Dobiš | Dokončenie úprav vnútornej štruktúry ImageProcessora | 1.2.2007 | 26.2.2007 | Rozpracovaná |
| 11.4 | Dušan Lamoš, Michal Dobiš | Štúdium WPF a vytvorenie základného GUI | 6.2.2007 | 6.3.2007 | Rozpracovaná |
| 11.5 | Dušan Lamoš | Aktuálny výrez oblohy | 12.2.2007 | 12.3.2007 | Rozpracovaná |
| 11.6 | Michal Dobiš | Výber polohy na zemeguli | 12.2.2007 | 12.3.2007 | Rozpracovaná |
| 11.7 | Linh Hoang Xuan, Vladimír Hlaváček | Tvorba zdieľanej databázy v základnej verzii | 6.2.2007 | 6.3.2007 | Zadaná |
| 11.9 | Michal Dobiš | Opis získavania a rozpoznávania obrazu, určovanie smeru pohľadu pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Rozpracovaná |
| 11.10 | Vladimír Hlaváček | Opis výpočtov pozície planét a hviezd pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Rozpracovaná |
| 11.11 | Linh Hoang Xuan | Opis databázy a serverovej časti systému pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Zadaná |
| 11.12 | Michal Jajcaj | Opis hlasového ovládania pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Zadaná |
| 11.13 | Dušan Lamoš | Opis komponentov GUI (výrez oblohy, animácie, výber pozície) s dôrazom aké informácie bude systém zobrazovať pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Zadaná |
| 12.1 | Michal Jajcaj | Napísať záver a skontrolovať angličtinu v IIT.SRC článku | 20.2.2007 | 26.2.2007 | Zadaná |