| Zápis zo stretnutia - Netrollers | č. 13 |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: | Dátum: | 27.2.2007 |
| --- | --- | --- |
| Zhodnotenie IIT.SRC | Čas: | 17:00 – 19:00 |
|  | Pedagóg: | Mgr. Alena Kovárová |
|  | Miesto: | Softvérové štúdio |
| Zúčastnení členovia tímu: | Prílohy: |  |
| Bc. Michal Dobiš Bc. Vladimír Hlaváček Bc. Linh Hoang Xuan Bc. Michal Jajcaj Bc. Dušan Lamoš |  |  |
| Zápis vypracoval: | Zápis overil: |  |
| Bc. Michal Jajcaj | Bc. Linh Hoang Xuan |  |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

| Úloha č. | Osoba | Úloha | Dátum Zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vladimír Hlaváček | Dokončenie výpočtov pre polohy planét a mesiaca | 15.1.2007 | 26.2.2007 | Hotová |
| 11.2 | Michal Dobiš | Dokončenie úprav vnútornej štruktúry ImageProcessora | 1.2.2007 | 26.2.2007 | Hotová |
| 11.4 | Dušan Lamoš, Michal Dobiš | Štúdium WPF a vytvorenie základného GUI | 6.2.2007 | 6.3.2007 | Rozpracovaná |
| 11.5 | Dušan Lamoš | Aktuálny výrez oblohy | 12.2.2007 | 12.3.2007 | Rozpracovaná |
| 11.6 | Michal Dobiš | Výber polohy na zemeguli | 12.2.2007 | 12.3.2007 | Hotová |
| 11.7 | Linh Hoang Xuan, Vladimír Hlaváček | Tvorba zdieľanej databázy v základnej verzii | 6.2.2007 | 6.3.2007 | Rozpracované |
| 11.9 | Michal Dobiš | Opis získavania a rozpoznávania obrazu, určovanie smeru pohľadu pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Hotová |
| 11.10 | Vladimír Hlaváček | Opis výpočtov pozície planét a hviezd pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Hotová |
| 11.11 | Linh Hoang Xuan | Opis databázy a serverovej časti systému pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Hotová |
| 11.12 | Michal Jajcaj | Opis hlasového ovládania pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Hotová |
| 11.13 | Dušan Lamoš | Opis komponentov GUI (výrez oblohy, animácie, výber pozície) s dôrazom aké informácie bude systém zobrazovať pre IIT.SRC | 14.2.2007 | 26.2.2007 | Hotová |
| 12.1 | Michal Jajcaj | Napísať záver a skontrolovať angličtinu v IIT.SRC článku | 20.2.2007 | 26.2.2007 | Hotová |

Opis stretnutia

- V úvode stretnutia sme zhodnotili stav plnenia úloh, ktoré väčšinou súviseli s príspevkom ku konferencii IIT.SRC.

- Diskutovalo sa o modeli a spôsoboch ukladania informácií v zdieľanej databáze.

- Preberali sme fungovanie webovej služby a o spôsoboch získavania nových informácií zo zdieľanej databázy.

Prijaté rozhodnutia

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| Úloha č. | Osoba | Úloha | Dátum Zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4 | Dušan Lamoš, Michal Dobiš | Štúdium WPF a vytvorenie základného GUI | 6.2.2007 | 6.3.2007 | Rozpracovaná |
| 11.5 | Dušan Lamoš | Aktuálny výrez oblohy | 12.2.2007 | 12.3.2007 | Rozpracovaná |
| 11.7 | Linh Hoang Xuan, Vladimír Hlaváček | Tvorba zdieľanej databázy v základnej verzii | 6.2.2007 | 6.3.2007 | Rozpracovaná |
| 12.1 | Michal Jajcaj | Vytvorenie webovej služby na získavanie informácií zo zdieľanej databázy. | 27.2.2007 | 12.3.2007 | Zadaná |
| 12.2 | Vladimír Hlaváček | Štúdium ASP.NET a návrh rozhrania web stránky. | 27.2.2007 | 12.3.2007 | Zadaná |