| Zápis zo stretnutia - Netrollers | č. 9. |
| --- | --- |

| Téma stretnutia: | Dátum: | 5.12.2006 |
| --- | --- | --- |
| Tvorba prototypu | Čas: | 15:55 – 17:30 |
|  | Pedagóg: | Mgr. Alena Kovárová |
|  | Miesto: | Softvérové štúdio |
| Zúčastnení členovia tímu: | Prílohy: |  |
| Bc. Michal Dobiš Bc. Vladimír Hlaváček Bc. Linh Hoang Xuan Bc. Michal Jajcaj Bc. Dušan Lamoš |  |  |
| Zápis vypracoval: | Zápis overil: |  |
| Bc. Dušan Lamoš | Všetci |  |

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia

| Úloha č. | Osoba | Úloha | Dátum Zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6 | Michal Jajcaj | Štúdium algoritmov rozpoznávania hlasu | 14.11.06 | 28.11.06 | Dokončená |
| 7.1 | Dušan Lamoš, Linh Hoang Xuan | Špecifikácia údajov, multimediálnych informácií. | 21.11.06 | 5.12.06 | Rozpracovaná |
| 7.2 | Michal Jajcaj | Navrhnúť možnosti použitia hlasového ovládania. | 21.11.06 | 28.11.06 | Rozpracovaná |
| 7.3 | Vladimír Hlaváček | Rozpracovanie katalógu hviezd. | 21.11.06 | 28.11.06 | Rozpracovaná |
| 7.4 | Michal Dobiš | Rozpoznávanie okrajov obrazu (body P2.2 a P2.3 Plánu projektu) | 21.11.06 | 5.12.06 | Rozpracovaná |
| 7.5 | Dušan Lamoš | Návrh rozhraní, grafického používateľského prostredia. | 21.11.06 | 28.11.06 | Dokončená |
| 7.6 | Linh Hoang Xuan | Lokálna databáza údajov. | 21.11.06 | 5.12.06 | Dokončená |
| 8.1 | Všetci | Vyjadrenie k posudku | 27.11.06 | 6.12.06 | Dokončená |
| 8.2 | Dušan Lamoš | Vytvorenie kostry posudku | 27.11.06 | 12.12.06 | Dokončená |

Opis stretnutia

- Diskusia o posudku na náš projekt

- Napísanie reakcie na posudok na náš projekt

- Zhodnotenie postupu prác na tímovom projekte na budúci týždeň s ohľadom na množstvo iných školských povinností a riešenie organizačných otázok ohľadom stretnutí k projektu

Prijaté rozhodnutia

- Navrhovaný termín nasledujúceho stretnutia je pondelok 11.12.2006 o 16:00

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| Úloha č. | Osoba | Úloha | Dátum Zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Dušan Lamoš, Linh Hoang Xuan | Špecifikácia údajov, multimediálnych informácií. | 21.11.06 | 18.12.06 | Rozpracovaná |
| 7.2 | Michal Jajcaj | Navrhnúť možnosti použitia hlasového ovládania. | 21.11.06 | 18.12.06 | Rozpracovaná |
| 7.3 | Vladimír Hlaváček | Rozpracovanie katalógu hviezd. | 21.11.06 | 18.12.06 | Rozpracovaná |
| 7.4 | Michal Dobiš | Rozpoznávanie okrajov obrazu (body P2.2 a P2.3 Plánu projektu) | 21.11.06 | 18.12.06 | Rozpracovaná |
| 9.1 | Michal Jajcaj | Rozpoznávanie a porovnávanie zvukových sekvencií | 5.12.06 | 18.12.06 | Zadaná |
| 9.2 | Dušan Lamoš | Filtrovanie HTML kódu pre účely „čítania“ textu nahlas | 5.12.06 | 18.12.06 | Zadaná |
| 9.3 | Michal Dobiš | Overenie presnosti ukazovadla – test v teréne | 5.12.06 | 18.12.06 | Zadaná |
| 9.4 | Linh Hoang Xuan | Realizácia lokálnej databázy | 5.12.06 | 18.12.06 | Zadaná |