Zápis z 13. stretnutia tímu č. 11

Dátum: 	6. marec 2007

Miestnosť: 	softvérové štúdio

Prítomní:

Členovia tímu:   Bc. Zuzana Božoňová, Bc. Ľuboš Heriban, Bc. Tomáš Hubatý,

Bc. Lucia Novická, Bc. Michal Vrábel, Bc. Peter Mesjar

Téma stretnutia:

Dohodnutie na  ďaľšom postupe prác.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Ľuboš Heriban a Lucia Novická doplnili dizajn stránky.

- Michal Vrábel pokročil vo vývoji databázy.

- Tomáš Hubatý našiel editor pre učiteľa.

Opis stretnutia:

- Lucia Novická a Luboš Heriban upravovali dizajn stránky.

- Michal Vrábel prezentoval dorobené časti databázy, prihlasovanie a možnosť napĺňať databázu pripravenými textami.

- Tomáš Hubatý prezentoval funkcie editora pre učiteľa.

- Tomáš Hubatý prezentoval a vysvetlil princíp cvs, systém na správu súborov.

Úlohy do ďalšieho stretnutia :

- Pokračovanie v príprave učebných materiálov a naplnenie údajov do databázy pomocou pripraveného rozhrania. (zodp. Zuzana Božoňová a Peter  Mesjar)

- Pokračovanie v úprave dizajnu stránky a tvorbe súborového systému. (zodp. Ľuboš Heriban a Lucia Novická).

- Pokračovanie vo vývoji databázy, tvorba PHP skriptov. Sústrediť sa hlavne na rozhranie učiteľa, aby sa mohla začať napĺňať databáza, splniť do piatku. Doplniť prihlasovanie študenta (zodp. Michal Vrábel).

- Úprava  editora pre učiteľa (zodp. Tomáš Hubatý).