Zápis z 5. stretnutia tímu č. 11

Dátum: 	6. november 2006

Miestnosť: 	softvérové štúdio

Prítomní:

Pedagóg: 	   Flochová Jana, Ing. PhD.

Členovia tímu:   Bc. Zuzana Božoňová, Bc. Ľuboš Heriban, Bc. Tomáš Hubatý,

Bc. Peter Mesjar, Bc. Lucia Novická, Bc. Michal Vrábel

Téma stretnutia:

Finalizácia dokumentácie

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Každý člen tímu doniesol vypracované úlohy, ktoré mal vypracovať.

Opis stretnutia

- Lucia Novická predviedla nájdené riešenie zobrazovania obsahu.

- Diskutovanie o prihlasovaní užívateľov do systému.

- Diskutovanie o návrhu databázy a obrazovky.

- Diskutovanie o funkcionálnych a ostatných požiadavkách.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

- Poslanie upravených častí dokumentácie do piatka  10. novembra 2006 (zodp. všetci).

- Prečítať analýzu, napísať úvod a doplniť percentuálne hodnotenie členov tímu do riadenia projektu (zodp. Ľuboš Heriban).

- Napísať záver do prvej kapitoly, doplniť prehľad dokumentu a použitú literatúru (zodp. Lucia Novická).

- Upraviť diakritiku v modeloch, rozpísať princíp podkapitol a odstrániť typ čitateľa. (zodp. Michal Vrábel).

- Opraviť a doplniť funkcionálne požiadavky (zodp.Zuzana Božoňová).

- Upraviť analýzu stránky „netacad“ (zodp. Lucia Novická a Peter Mesjar).

- Finalizácia špecifikácie - konkrétne funkcionálne a nefunkcionálne požiadavky a finalizácia návrhu – architektúra, návrh databázy a obrazovky (zodp. Peter Mesjar).

- Vypracovanie preberačného protokolu (zodp. Tomáš Hubatý).