- Zápisnica zo dňa 10.10.2007 (Utorok, 13:00)

Dohodnutie termínu pravidelných stretnutí :

Každý štvrtok v čase od 10:00 do 12:00

Každé stretnutie by malo obsahovať prezentáciu každého člena teamu, ktorý oboznámi ostatných, čo od posledného stretnutia spravil, a čo plánuje spraviť do ďalšieho stretnutia. Treba si robiť krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé plány. Všetky aktivity treba percentuálne hodnotiť a zapisovať si ich aby sa dalo určiť ktorý člen teamu ako prispel k danej časti riešenia projektu. Každé stretnutie by mal viesť jeden člen teamu.

Rozdelenie úloh:

- Určenie šéfa tímu – zodpovednosť, právomoci a koordinácia

- Web stránka

- Analýza existujúcich systémov – vlastnosti, výhody, rozdeliť medzi team, zobraziť v prehľadnej tabuľke

- Z toho vyplýva špecifikácia požiadaviek – očakávané vlastnosti systému

- Implementácia

- Dokumentácia – Každý svoju časť plus niekto, kto bude robiť sumarizáciu a koordináciu

Postupný návrh od koncepcie cez moduly až po triedy a objekty

Vhodné je spraviť podrobnú analýzu, z ktorej vypracujeme špecifikáciu požiadaviek na systém. V tejto špecifikácii sa nemusíme limitovať tým, čo zvládneme spraviť za dva semestre práce na projekte. Návrh systému bude obsahovať už menší súbor vlastností, ktoré si vyberieme a budeme považovať za vhodné aby systém obsahoval aby bol úplný. Implementácia nemusí byť úplná vzhľadom na návrh systému. V skratke : Určíme si čo by náš navrhovaný systém mohol dokázať, čo z toho navrhujeme aby obsahoval a určíme si, čo z toho implementujeme.

Práca v zimnom semestri :

- Podrobná analýza

- Špecifikácia požiadaviek a vlastností systému

- Istá úroveň návrhu – čím viac tým lepšie

- Vytvoriť prototyp – user interface + čiastočná implementácia bez funkčnosti, návrh základných obrazoviek

Treba spraviť do budúceho stretnutia:

- Určiť si v teame rozdelenie úloh aj spolu s percentuálnym odhadom

- Založiť WEB stránku a umiestniť na ňu aj zápis zo stretnutia

- Rozdeliť si programové systémy na analýzu

- Zvoliť názov teamu

- Zistiť prístup na server s teamovými projektmi