- Zápisnica č. 3 zo dňa 25.10.2007 (Štvrtok, 10:00)

Doba trvania: 30 minút

Miesto: D124

Prítomný:

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. Vladimir Goméz Ramon

Vypracoval:

Bc. Ján Ondruška

Splnené úlohy:

- Dokončenie analýzy existujúcich projektov

- Spracovaná analýza starších projektov s našou témou projektu

- Bola vytvoréná nová stránka tímu s novým názvom REDES

- Bola vytvorená google group na vzájomnú komunikáciu tímu

Priebeh stretnutia:

- Konzultácia úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Pri analýze starších projektov sme zistili, že sú dosť podobné nášmu projektu a

bolo by vhodné overiť či sa dá pokračovať v týchto projektoch alebo nie

- Urobiť analýzu vybraných prostriedkov

- Vytvoriť prístup pre Ing. Borisa Dada do google groupy tímu

- Vzhľadom na voľno v čase nášho budúceho stretnutia bolo dohodnuté ďaľšie stretnutie na stredu 31.10.2007 o 12:30

- Voľná diskusia o projekte po stretnutí

Plán na ďalšie stretnutie:

- Načrtnúť štruktúru dokumentu – Peter Kiršner

- Analyzovať zdrojový kódov starších projektov s cieľom zistiť či sa oplatí pokračovať v týchto projektoch – Ján Ondruška, Vladimír Goméz

- Analýza vybraných prostriedkov – Ján Ondruška, Vladimír Goméz

- Vytvoriť prístup pre Ing. Borisa Dada do google groupy tímu – Peter Kiršner