- Zápisnica č. 4 zo dňa 31.10.2007 (Streda, 13:10)

Doba trvania: 30 minút

Miesto: labbs

Prítomný:

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. Vladimir Goméz Ramon

Vypracoval:

Bc. Ján Ondruška

Splnené úlohy:

- Vypracovaná takmer celá špecifikácia

- Analýza zdrojových kódov starších projektov

- Návrh štruktúry dokumentu

- Vytvorený prístup pre Ing. Borisa Dada do grupy tímu

Priebeh stretnutia:

- Konzultácia úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Po analýze starších školských projektov sme sa dohodli, že z nich budeme vychádzať. Konkrétne sa jedná o projekt s názvom Subnets.

- Diskusia ohľadne ďalších plánov

- Dohodnuté špeciálne stretnutie tímu na nedeľu 14.11.2007

Plán na ďalšie stretnutie:

- Dokončiť špecifikáciu systému – tím

- Načrtnúť štruktúru návrhu systému - tím

- Pripraviť harmonogram aktivít – Peter Kiršner

- Načrtnúť GUI aplikácie – tím