- Zápisnica č. 5 zo dňa 8.11.2007 (Štvrtok, 10:20)

Doba trvania: 20 minút

Miesto: D113

Prítomný:

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. El Riad Hamud

Bc. Vladimir Goméz Ramon

Vypracoval:

Bc. Ján Ondruška

Splnené úlohy:

- Dokončená špecifikácia systému

- Načrtnutá štruktúra návrhu systému

- Pripravený harmonogram aktivít

- Načrtnuté GUI aplikácie

Priebeh stretnutia:

- Konzultácia úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia ohľadne odovzdávania dokumentácie na posúdenie konkurenčnému tímu

- Konzultácia úloh, ktoré je ešte potrebné zapracovať do dokumentácie

- Naplánovanie aktivít tímu tak aby sme stihli odovzdať dokumentáciu načas

- Je naplánované neoficiálne stretnutie tímu na nedeľu 11.11.2007

Plán na ďalšie stretnutie:

- Návrh logického a fyzického modelu údajov – tím

- Vypracovanie finálnej verzie logického a fyzického modelu údajov – Ján Ondruška

- Pripraviť „Use Case“ diagram  – El Riad Hamud

- Spracovať vybrané programové prostriedky – Vladimir Goméz Ramon

- Finálna verzia dokumentácie – Peter Kiršner