- Zápisnica č. 9 zo dňa 13.12.2007 (Štvrtok, 10:45)

Doba trvania: 30 minút

Miesto: D124

Prítomný:

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. El Riad Hamud

Bc. Vladimir Goméz Ramon

Vypracoval:

Bc. Ján Ondruška

Splnené úlohy:

- Pripravený dokument riadenia projektu

- Vytvorený prototyp s funkčnými dialógmi

- Vypracovaný zoznam skratiek

Priebeh stretnutia:

- Konzultácia úloh

- Prezentácia prototypu Ing. Borisovi Dadovi

- Diskusia ohľadne toho čo všetko ešte treba urobiť aby boli všetky práce na splnené

Plán na ďalšie stretnutie:

- Vytvoriť finálnu verziu prototypu – Ján Ondruška, Vladimír Ramon Goméz, Peter Kiršner

- Príprava prezentácie – Peter Kiršenr

- Vytvorenie dialógového stromu – Vladimír Ramon Goméz

- Dorobenie dokumentácie – Ján Ondruška, Peter Kiršner