ZÁZNAMY ZO STRETNUTÍ

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 1

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia.	Úvodné stretnutie, základné informácie o projekte, zhodnotenie ponuky

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	11. októbra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-10:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Miroslava Romanová			Dňa: 12. októbra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- zoznámenie vedúceho projektu s členmi tímu

- oboznámenie sa s organizačnými pokynmi

- zhodnotenie ponuky, diskusia k jej výhradám a možným vylepšeniam

- diskusia o možnostiach získania informácií z iných zdrojov (kontaktné osoby)

- určenie hraníc rozsiahlosti a funkčnosti projektu

- diskusia o webovej stránke projektu

- stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Stanovenie poradia písania zápisnice | všetci | 15.10.2007 |
| 1.2. | Rozdelenie funkcií v tíme (leader, zástupca...) | všetci | 15.10.2007 |
| 1.3. | Určenie člena tímu zodpovedného za správu webovej stránky a jej aktivácia | všetci | 15.10.2007 |
| 1.4. | Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tematikou | všetci | 22.10.2007 |
| 1.5. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Lukáš Slížik | 22.10.2007 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 2

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia.	Rozdelenie úloh, predpríprava k špecifikácií a analýze

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	15. októbra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Tibor Schvartz				Dňa: 16. októbra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Opis štruktúry výsledného dokumentu tímového projektu

- Diskusia o webovej prezentácií projektu

- Práca na webovej prezentácií projektu

- Rozdelenie rolí, ktoré boli doposiaľ v tejto fáze projektu identifikované

- Diskusia o možnostiach získania informácií(kontaktné osoby, diplomovky, ...)

- Stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Stanovenie poradia písania zápisnice | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.2. | Rozdelenie funkcií v tíme (leader, zástupca...) | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.3. | Určenie člena tímu zodpovedného za správu webovej stránky a jej aktivácia | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.4. | Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tematikou | všetci | 11.10.2007 | 22.10.2007 | V štádiu riešenia |
| 1.5. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Bc. Lukáš Slížik | 11.10.2007 | 22.10.2007 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Kontaktovať prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD., Ing. Lacka a RNDr. Gnipovú | všetci | 22.10.2007 |
| 2.2. | Vytvorenie webovej prezentácie | Bc. Tibor Schvartz | 22.10.2007 |
| 2.3. | Preštudovanie diplomových prác dostupných v knižnici (RNDr. Anna Bou Ezzeddine, Mgr. Gabriela Kosková, PhD.) | Bc. Martin Paulech, Bc. Miroslava Romanova, Bc. Lukáš Slížik | 22.10.2007 |
| 2.4. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | všetci | 22.10.2007 |

- ROZDELENIE ROLÍ V TÍME

| Rola | Osoba |
| --- | --- |
| Vedúci tímu | Martin Paulech |
| Zástupca vedúceho tímu | Peter Rada |
| Tvorba webovej prezentácie | Tibor Schvartz |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 3

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia.	Prvotná špecifikácia, akademické systémy (YonBan, Moodle, AIS), prístup k informáciám, štruktúra informácií

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	22. októbra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Lukáš Slížik			Dňa: 23. októbra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia o podobných projektoch (projekty z minulých rokov, tímy ELF a LAMA)

- Diskusia o ochrane osobných údajov (autorizácia a autentifikácia) a o prístupe k nim

- Návrh na zapracovanie projektu z predmetu Bezpečnosť a manažment inf. systémov do nášho projektu (Schvartz, Macko -> Bezpečnostná smernica)

- Diskusia o podobných systémoch (Moodle, YonBan, AIS) a o prístupe k informáciam uložených v nich

- Diskusia o štruktúre informácií (formát, dátové typy)

- Privítanie p. Marty Gnipovej (systémovej integrátorky)

- Diskusia s p. Gnipovou ohľadne sprístupnenia údajov v AIS

- Prezentácia predfinálnej verzie web stránky

- Stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Kontaktovať prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD., Ing. Lacka a RNDr. Gnipovú | všetci | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 2.2. | Vytvorenie webovej prezentácie | Schvartz | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 2.3. | Preštudovanie diplomových prác dostupných v knižnici (RNDr. Anna Bou Ezzeddine, Mgr. Gabriela Kosková, PhD.) | Paulech, Romanová, Slížik | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 1.4. | Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tematikou | všetci | 30.10.2007 | V štádiu riešenia |
| 1.5. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Slížik | 30.10.2007 | V štádiu riešenia |
| 2.4 | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | všetci | neurčený | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Preštudovanie web stránok tímov s pod. tematikou (predošlé roky) | Rada | 29.10.2007 |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený |
| 3.3. | Preštudovanie systémov YonBan, Moodle, Ais | Paulech, Macko, Slížik | 29.10.2007 |
| 3.4. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Slížik | 29.10.2007 |
| 3.5 | Finálna úprava web stránky | Schvartz | 29.10.2007 |
| 3.6 | Kontaktovať Ing. Filkorna | Macko | 29.10.2007 |
| 3.7 | Dohodnúť funkcie členov v tíme | Romanová | 29.10.2007 |
| 3.8 | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | neurčený |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 4

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	29. októbra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Martin Macko			Dňa: 31. októbra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia o podobných projektoch z predchádzajúcich rokov, snaha vyhnúť sa problémom, s ktorými bojovali a naopak snaha osvojiť si zaujímavé myšlienky a návrhy

- Diskusia s prof. Bielikovou ohľadne pripravovaného IS, je potrebná diskusia s profesormi, študentmi, aby bolo možné navrhnúť čo najlepšie riešenie pre všetkých

- Prof. Bieliková navrhla neukladať priame výsledky do systému, ale už spracované, dôležité nie sú známky ale práve znalosti a zručnosti, podľa nej je vhodné riešenie anonymná databáza (poprehadzovanie osobných údajov tak, aby sa dali vydolovať zdrojové údaje, ale nebolo možné zistiť kto mal aké známky)

- Podľa prof. Bielikovej by predmety mali byť opísané kľúčovými slovami (to by mohli byť témy, okruhy) a lepšia známka by sa potom prejavila zvýšením úrovne danej znalosti alebo zručnosti súvisiace s témou, zakomponovať do toho aj váhovanie

- Diskusia o klasifikácii predmetov, ACM klasifikácia kľúčových slov

- IS by mal vychádzať s používateľových vlastných znalostí na úspešné vyhľadanie, mal by dokázať zdôvodniť, prečo nájdený študent vyhovuje kritériám

- Diskusia o zdrojoch údajov a ich dôveryhodnosti, zdrojmi pre IS bude AIS, POSUDKY, cvičiaci, prednášajúci

- Diskusia o motivácii študenta a motivácii učiteľa, aby pridával informácie do IS, snaha o pridávanie pravdivých informácií, IS má ukázať čo študent vie, nie to čo nevie

- Prof. Bieliková navrhla mať nejakú autoritu, ktorá na základe podnetu (napr. od vyučujúceho) vie šikovným študentom zvýšiť hodnotenie, nakoľko stroje nevedia porozumieť písaným slovným hodnoteniam

- Diskusia o implementácii, nie je dobré ísť hneď do šírky, IS musí byť 100% funkčný, je potrebné začať s jednoduchým a pridávať funkcie

- Diskusia o používaní histórie, používateľ potom vidí, ako sa daný študent v danej znalosti alebo zručnosti zlepšil

- Návrh vytvoriť najskôr spracovanie vstupných údajov a zaradenie študentov do kategórií

- Návrh pre externých používateľov (napr. firmy), ktoré hľadajú nejakého študenta s danými kritériami, v prípade úspešného vyhľadania, by sa im zobrazil napr. len počet vyhľadaných a nie osobné údaje, daní študenti by dostali správu, že sa o nich daná firma zaujíma, oni by v tom prípade rozhodli sami o tom, či systém poskytne ich údaje alebo nie, prípadne by sami kontaktovali danú firmu

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Preštudovanie web stránok tímov s pod. tematikou (predošlé roky) | Rada | 29.10.2007 | Ukončená 27.10.2007 |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený | V štádiu riešenia |
| 3.3. | Preštudovanie systémov YonBan, Moodle, Ais | Paulech, Macko, Slížik | 29.10.2007 | V štádiu riešenia |
| 3.4. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Slížik | 29.10.2007 | V štádiu riešenia |
| 3.5 | Finálna úprava web stránky | Schvartz | 29.10.2007 | Ukončená 26.10.2007 |
| 3.6 | Kontaktovať Ing. Filkorna | Macko | 29.10.2007 | V štádiu riešenia |
| 3.7 | Dohodnúť funkcie členov v tíme | Romanová | 29.10.2007 | Ukončená 27.10.2007 |
| 3.8 | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | neurčený | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Preskúmať ACM klasifikáciu kľúčových slov | Paulech | 5.11.2007 |
| 4.2. | Dokončiť prvotnú špecifikáciu | Slížik | 15.11.2007 |
| 4.3. | Preskúmať CAKE | Schvartz | 5.11.2007 |

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 5

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	5. novembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Martin Paulech				Dňa: 8. novembra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia s Ing. Romanom Filkornom ohľadom vývoja pripravovaného IS a popisu systému Yonban

- Yonban - pracuje s PostgreSQL databázou, obsahuje v sebe informácie o študentoch, ktorí v danom roku vypracovávajú bakalársky alebo diplomový projekt. Obsahuje oponentské posudky v danom roku, ale nie sú v ňom uložené záverečné posudky a hodnotenia komisie a taktiež Yonban neobsahuje ani výsledné hodnotenie práce.

- Diskusia o technológiách, ktoré by mohli byť využité pri implementácií systému (Spring, Hibernate, JSP)

- Diskusia o prototype systému - prototyp by sa mal zamerať hlavne na problémové technológie (aspoň čiastočne ich implementovať čo najskôr)

- Diskusia o ACM špecifikácií ( http://oldwww.acm.org/class/1998/TOP.html )

- Diskusia ohľadom špecifikácie a návrhu systému

- Stanovanie úloh do ďalšieho stretnutia

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Preskúmať ACM klasifikáciu kľúčových slov | Paulech | 5.11.2007 | Ukončená 3.11.2007 |
| 4.2. | Dokončiť prvotnú špecifikáciu | Slížik | 15.11.2007 | Ukončená 4.11.2007 |
| 4.3. | Preskúmať CAKE | Schvartz | 5.11.2007 | Ukončená 2.11.2007 |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený | V štádiu riešenia |
| 3.8. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | neurčený | V štádiu riešenia |
| 3.3. | Preštudovanie systémov YonBan, Moodle, Ais | Paulech, Macko, Slížik | 29.10.2007 | Ukončená 6.11.2007 |
| 3.4. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Slížik | 29.10.2007 | Ukončená 6.11.2007 |
| 3.6. | Kontaktovať Ing. Filkorna | Macko | 29.10.2007 | Ukončená 6.11.2007 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený |
| 3.8. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | neurčený |
| 5.1 | Kontaktovať Ing. Steinmüllera | Slížik, Macko | 12.11.2007 |
| 5.2 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácií, analýze a návrhu | Romanová | 12.11.2007 |
| 5.3 | Návrh databázy | Paulech | 12.11.2007 |
| 5.4 | Analýza existujúcich technológií (Hibernate) | Slížik | 12.11.2007 |
| 5.5 | Analýza existujúcich technológií (JSP, Java server) | Rada | 12.11.2007 |
| 5.6 | Analýza existujúcich technológií (PHP) | Schvartz | 12.11.2007 |
| 5.7 | Analýza existujúcich technológií (Spring) | Macko | 12.11.2007 |
| 5.8 | Motivácia vypĺňania formulárov systému | Romanová | 12.11.2007 |
| 5.9 | Úprava use case | Slížik | 12.11.2007 |
| 5.10 | Návrh architektúry aplikácie | Rada | 15.11.2007 |

KRÁTKODOBÉ ÚLOHY

Na pravidelných stretnutiach boli určené nasledovné úlohy:

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Stanovenie poradia písania zápisnice | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.2. | Rozdelenie funkcií v tíme (leader, zástupca...) | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.3. | Určenie člena tímu zodpovedného za správu webovej stránky a jej aktivácia | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.4. | Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tematikou | všetci | 11.10.2007 | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 1.5. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Slížik | 11.10.2007 | 22.10.2007 | Predĺžené |
| 2.1. | Kontaktovať prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD., Ing. Lacka a RNDr. Gnipovú | všetci | 15.10.2007 | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 2.2. | Vytvorenie webovej prezentácie | Schvartz | 15.10.2007 | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 2.3. | Preštudovanie diplomových prác dostupných v knižnici (RNDr. Anna Bou Ezzeddine, Mgr. Gabriela Kosková, PhD.) | Paulech, Romanová, Slížik | 15.10.2007 | 22.10.2007 | Ukončená 22.10.2007 |
| 2.4. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | všetci | 15.10.2007 | 22.10.2007 | Predĺžené |
| 3.1. | Preštudovanie web stránok tímov s pod. tematikou (predošlé roky) | Rada | 22.10.2007 | 29.10.2007 | Ukončená 27.10.2007 |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | 22.10.2007 | neurčený | V štádiu riešenia |
| 3.3. | Preštudovanie systémov YonBan, Moodle, Ais | Paulech, Macko, Slížik | 22.10.2007 | 29.10.2007 | Ukončená 6.11.2007 |
| 3.4. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Slížik | 22.10.2007 | 29.10.2007 | Ukončené 12.11.2007 |
| 3.5. | Finálna úprava web stránky | Schvartz | 22.10.2007 | 29.10.2007 | Ukončená 27.10.2007 |
| 3.6. | Kontaktovať Ing. Filkorna | Macko | 22.10.2007 | 29.10.2007 | Ukončená 6.11.2007 |
| 3.7. | Dohodnúť funkcie členov v tíme | Romanová | 22.10.2007 | 29.10.2007 | Ukončená 27.10.2007 |
| 3.8. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | 22.10.2007 | neurčený | Ukončené 12.11.2007 |
| 4.1. | Preskúmať ACM klasifikáciu kľúčových slov | Paulech | 29.10.2007 | 5.11.2007 | Ukončená 3.11.2007 |
| 4.2. | Dokončiť prvotnú špecifikáciu | Slížik | 29.10.2007 | 15.11.2007 | Ukončená 4.11.2007 |
| 4.3. | Preskúmať CAKE | Schvartz | 29.10.2007 | 5.11.2007 | Ukončená 2.11.2007 |
| 5.1. | Kontaktovať Ing. Steinmüllera | Slížik, Macko | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.2. | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácií, analýze a návrhu | Romanová | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.3. | Návrh databázy | Paulech | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.4. | Analýza existujúcich technológií (Hibernate) | Slížik | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.5. | Analýza existujúcich technológií (JSP, Java server) | Rada | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.6. | Analýza existujúcich technológií (PHP) | Schvartz | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.7. | Analýza existujúcich technológií (Spring) | Macko | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.8. | Motivácia vypĺňania formulárov systému | Romanová | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.9. | Úprava use case | Slížik | 5.11.2007 | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.10. | Návrh architektúry aplikácie | Rada | 5.11.2007 | 15.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |

DLHODOBÉ ÚLOHY

Členom nášho tímu boli pridelené nasledovné roly:

Bc. Martin Macko

- manažér rizík

- grafický dizajnér

- analytik

- programátor

Bc. Martin Paulech

- vedúci tímu

- vedúci programátor

- analytik

Bc. Peter Rada

- zástupca vedúceho tímu

- manažér vývoja

- analytik

- programátor

Bc. Miroslava Romanová

- manažér dokumentácie

- manažér plánovania

- analytik

- programátor

Bc. Tibor Schvartz

- správca webového sídla

- manažér plánovania

- analytik

- programátor

Bc. Lukáš Slížik

- manažér podporných činností

- manažér kvality

- analytik

- programátor

TVORBA DOKUMENTÁCIE

Podiel členov tímu na tvorbe tímovej dokumentácie a dokumentácie riadenia za dané obdobie je znázornený v nasledujúcich tabuľkách.

| Číslo | Časť dokumentu | Vypracoval(i) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Správa dokumentu | Romanová |
| 2 | Úvod | Romanová |
| 3 | Analýza |  |
| 4 | Analýza predchádzajúcich systémov |  |
| 5 | Analýza systému vytvoreného tímom _elf_ | Macko |
| 6 | Analýza systému vytvoreného tímom The Llama team | Rada |
| 7 | Analýza systémov na fakulte |  |
| 8 | Akademický informačný systém | Paulech, Romanová |
| 9 | Yonban | Rada, Slížik |
| 10 | FIIT Moodle | Macko, Schvartz |
| 11 | Analýza technológií |  |
| 12 | Apache Tomcat | Schvartz |
| 13 | Hibernate | Slížik |
| 14 | Java | Schvartz |
| 15 | J2EE | Schvartz |
| 16 | JSP, PHP a ASP | Rada, Schvartz |
| 17 | Spring | Macko |
| 18 | Oracle | Slížik |
| 19 | Zhodnotenie | Schvartz |
| 20 | Špecifikácia požiadaviek |  |
| 21 | Charakteristiky používateľov | Romanová |
| 22 | Diagram prípadov použitia | Paulech, Slížik |
| 23 | Požiadavky na funkcie systému | Romanová |
| 24 | Ďalšie požiadavky | Romanová |
| 25 | Návrh |  |
| 26 | Architektúra systému |  |
| 27 | Diagram architektúry systému | Paulech, Rada |
| 28 | Popis modulov architektúry | Schvartz, Slížik |
| 29 | Databáza | Paulech |
| 30 | Príloha A | Paulech |

| Číslo | Časť dokumentu (RČ) | Člen tímu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Správa dokumentu | Romanová |
| 2 | Začiatok | Romanová |
| 3 | Ponuka | všetci |
| 4 | Plán | Romanová |
| 5 | Záznamy zo stretnutí |  |
| 6 | Zápisnica zo stretnutia číslo 1 | Romanová |
| 7 | Zápisnica zo stretnutia číslo 2 | Schvartz |
| 8 | Zápisnica zo stretnutia číslo 3 | Slížik |
| 9 | Zápisnica zo stretnutia číslo 4 | Macko |
| 10 | Zápisnica zo stretnutia číslo 5 | Paulech |
| 11 | Krátkodobé úlohy | Romanová |
| 12 | Dlhodobé úlohy | Romanová |
| 13 | Preberací protokol | Romanová |
| 14 | Tvorba a správa web stránky tímu | Macko, Schvartz |