ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 1

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia.	Úvodné stretnutie, základné informácie o projekte, zhodnotenie ponuky

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	11. októbra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-10:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Miroslava Romanová			Dňa: 12. októbra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- zoznámenie vedúceho projektu s členmi tímu

- oboznámenie sa s organizačnými pokynmi

- zhodnotenie ponuky, diskusia k jej výhradám a možným vylepšeniam

- diskusia o možnostiach získania informácií z iných zdrojov (kontaktné osoby)

- určenie hraníc rozsiahlosti a funkčnosti projektu

- diskusia o webovej stránke projektu

- stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Stanovenie poradia písania zápisnice | všetci | 15.10.2007 |
| 1.2. | Rozdelenie funkcií v tíme (leader, zástupca...) | všetci | 15.10.2007 |
| 1.3. | Určenie člena tímu zodpovedného za správu webovej stránky a jej aktivácia | všetci | 15.10.2007 |
| 1.4. | Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tematikou | všetci | 22.10.2007 |
| 1.5. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Lukáš Slížik | 22.10.2007 |