ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 10

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Prezentačná vrstva prototypu, aplikačná vrstva prototypu

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	10. decembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Martin Macko   			Dňa: 11. decembra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Prezentácia prototypu vedúcej projektu, Ing. Anne Považanovej.

- Diskusia o dokončení prototypu, rozdelenie posledných úloh medzi členov tímu.

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému | Romanová, Macko | 10.12.2007 | Ukončené 10.12.2007 |
| 8.2. | Vytvorenie dátovej vrstvy prototypu | Paulech, Slížik | 10.12.2007 | Ukončené 10.12.2007 |
| 8.3. | Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu | všetci | 10.12.2007 | Ukončené 10.12.2007 |
| 8.4. | Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu | Schvartz, Rada | 10.12.2007 | Ukončené 10.12.2007 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Vytvorenie dokumentácie k prototypu | Romanová, Slížik | 17.12.2007 |
| 10.2. | Príprava prezentácie prototypu | všetci | 17.12.2007 |
| 10.3. | Finálne úpravy prototypu | Paulech, Schvartz | 17.12.2007 |
| 10.4. | Vytvorenie posudku na prototyp systému Genex | Macko | 23.12.2007 |
| 10.5. | Vybavenie servera | Paulech | 10.1.2008 |