ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 12

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Aplikácie na serveri

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	4. februára 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Peter Rada   			Dňa: 8. marca 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia o sprevádzkovaných programoch k vzdialenej správe serveru pomocou  programov pánom Ing. Lackom.

  - Hamachi alebo Putty

  - TightVNC Viewer a TightVNC Server

- Diskusia o sprevádzkovaní Subversion a Netbeans na verziovanie zdrojových kódov projektu

- Diskusia o potrebe pridelenia verejnej IP adresy pre náš server

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Vytvoriť zápis z prezentácie prototypu | Schvartz | 4.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 11.2. | Doplnenie dokumentácie | Romanová | 4.3.2008 | Ukončená 4.3.2008 |
| 11.3. | Vytvoriť plán na letný semester | Romanová | 4.3.2008 | Ukončená 4.3.2008 |
| 11.4. | Vzdialená správa servera | Paulech | 4.3.2008 | Ukončená 4.3.2008 |
| 11.5. | Vytvorenie prvotnej aplikácie na serveri (na báze prototypu) | Paulech, Schvartz | 4.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 11.6. | Otestovať paralelné prihlásenie viacerých používateľov na server | všetci | 11.3.2008 | Ukončená 4.3.2008 |
| 11.7 | Definovať váhové koeficienty pre výpočet ohodnotenia študenta z ohodnotenia predmetov | Romanová | 18.3.2008 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Vytvoriť zápis z prezentácie prototypu | Schvartz | 11.3.2008 |
| 11.5. | Vytvorenie prvotnej aplikácie na serveri (na báze prototypu) | Paulech, Schvartz | 18.3.2008 |
| 11.7 | Definovať váhové koeficienty pre výpočet ohodnotenia študenta z ohodnotenia predmetov | Romanová | 18.3.2008 |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 |
| 12.2 | Sprevádzkovanie SubVersion spolu s NetBeans | Schvartz | 11.3.2008 |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 30.3.2008 |
| 12.4 | Bezpečnostné smernice | Macko | 15.4.2008 |