ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 13

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	1.kontrolné predvádzanie časti systému

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	11. marca 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracovala:		Bc. Miroslava Romanová   			Dňa: 16. marca 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Prvé kontrolné predvádzanie doteraz naprogramovanej časti vedúcej nášho  tímu. Predvedenie dopadlo v poriadku až na malé chyby (napr. vyhadzovanie výnimiek), ktoré je potrebné čo najskôr odstrániť, pokračovať ďalej v implementácii.

- Skúšobné prevádzkovanie Subversion a Netbeans na verziovanie zdrojových kódov projektu, ich  postupné vylepšovanie.

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Vytvoriť zápis z prezentácie prototypu | Schvartz | 11.3.2008 | Ukončená 11.3.2008 |
| 11.5. | Vytvorenie prvotnej aplikácie na serveri (na báze prototypu) | Paulech, Schvartz | 18.3.2008 | Ukončená 11.3.2008 |
| 11.7. | Definovať váhové koeficienty pre výpočet ohodnotenia študenta z ohodnotenia predmetov | Romanová | 18.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.1. | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.2. | Sprevádzkovanie SubVersion spolu s NetBeans | Schvartz | 11.3.2008 | Ukončená 11.3.2008 |
| 12.3. | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 30.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.4. | Bezpečnostné smernice | Macko | 15.4.2008 | Ukončená 11.3.2008 |
| 12.5. | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 30.3.2008 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.7 | Definovať váhové koeficienty pre výpočet ohodnotenia študenta z ohodnotenia predmetov | Romanová | 18.3.2008 |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 30.3.2008 |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 30.3.2008 |
| 13.1 | Oprava a vylepšovanie chýb v implementácii | Paulech | 18.3.2008 |