ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 15

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Integrácia prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	1. apríl 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Lukáš Slížik	   			Dňa: 1. apríla 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Rozdelenie predmetov a kľúčových slov

  - Rozdelenie kľúčových slov spracovala Mirka na základe ACM klasifikácie s tým, že anglické názvy preložila do slovenčiny a do nášho zoznamu zaradila len relevantné kľúčové slová. Oproti pôvodnej ACM klasifikácií vypadol napríklad pojem Literatúra.

  - K príslušným kľúčovým slovám boli priradené relevantné predmety

  - Po dohode s tímom Mirka navrhla, že spracované rozdelenie posunieme ďalej na vedenie fakulty (napr. prof. Bielikovej) na prípadné schválenie, resp. odmietnutie

  - Rozdelenie predmetov získala Mirka z jednotlivých študijných programov. Takýmto spôsobom sme sa dostali k zoznamu všetkých predmetov z Bc. a Ing. Štúdia, predmety doktorandského štúdia v našom systéme neriešime.

  - Ďalej bude potrebné do systému zaradiť predmety ako BP, DP, TP, odborné praktikum a výberový seminár

- Ako vkladať kľúčové slová do systému

  - Maťo P. a Maťo M. vyvolali diskusiu o tom, ako dané slová importovať do nášho systému

  - Jedna z možností spočívala v tom, že tento zoznam sa manuálne nahodí do db, druhá v tom, že sa vytvorí XML dokument, ktorý sa bude len importovať. Problém spočíva v tom, že KS by sa mali do db ukladať aplikačne (cez Hibernate)

  - Výhoda druhého prístupu spočíva v rozšíriteľnosti (čo ak sa bude v budúcnosti modifikovať zoznam KS). V tomto prípade bude potrebné vyriešiť nejaký XML editor, ktorý umožní modifikovať KS v tomto dokumente

  - Tibor ako jediný pracoval s XML parserom, a práve preto bol zvolený za zodpovedného v rámci tejto úlohy, pomáhať mu budú Maťo M. a Mirka

- Web sídlo

  - Maťo M. odprezentoval zatiaľ nefunkčný návrh web stránky, kde bude náš systém zavesený (išlo iba o GUI)

  - Táto prezentácia vyvolala odľahčenú diskusiu o navrhovanom mene (BZZ), o použitej farebnej škále a logu (Úľ)

  - Do nasledujúceho stretnutia by bolo potrebné zavesiť na stránku funkčnosť (zatiaľ aspoň testovaciu)

  - V tomto stave riešenia projektu sme sa rozhodli nenavrhovať ďalšie rozšírenia, ale dopracovať a otestovať to čo máme hotové a až v prípade úspešného otestovania systému inkrementálne pridávať ďalšiu funkcionalitu, pretože ako sa ukázalo s Hibernatom budú ešte problémy

- LDAP

  - Táto úloha, ktorú mal vyriešiť Lukáš bola momentálne odsunutá na neskôr, kvôli nízkej priorite

- Verejná IP

  - Ing. Lacko už dostal mail od Maťa M.

  - Odpoveď bola dosť rozpačitá, ale niečo v tom zmysle, že je to možné, ale budú s tým problémy

  - Uvidíme ako sa vyvinie situácia a podľa toho prispôsobíme ďalšie smerovanie nášho projektu

  - Ing. Lackovi Maťo M. poslal ďalší mail, ktorý by ho mal pourgovať

- Diplomové práce

  - Tibor preštudoval niekoľko diplomoviek ohľadom získavania znalostí a dolovania v dátach, no nenašiel nič relevantné

  - Pre krátkosť času sme sa rozhodli ďalšie práce už neštudovať

- Databázová a aplikačná vrstva

  - Maťo P. a Lukáš spolupracovali na jednoduchej testovacej aplikácií

  - Podarilo sa im vytvoriť jednoduché GUI, ktoré umožňuje vytvoriť db, otvoriť session, vygenerovať niekoľko študentov, predmetov, známok študentov, kľúčových slov, váh

  - Maťo P. vypracoval metódu, ktorá jednoduchým spôsobom vypočíta ohodnotenia KS pre študenta na základe jeho známok z predmetov

  - Lukáš objavil problémy pri paralelnom prístupe viacerých používateľov do db (aplikácia padá, kvôli použitiu statických premenných a metód), s týmto by ale nemal byť problém (stačí pozmeniť niekoľko riadkov kódu)

  - Lukáš bude musieť naštudovať ako je to s Hibernate connection pool managementom, ktorý by mal sám riadiť paralelný prístup do db

  - Táto testovacia aplikácia by mala byť nahodená na stránku a na ďalšom stretnutí by sme už chceli testovať aplikáciu

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 30.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 30.3.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.1 | Preštudovanie diplomových prác na FIIT (Bieliková, Tomša, Veselý, Šimko, Vozár, Pažina, Andrejčíkov) | Romanová, Schvartz | 1.4.2008 | Ukončená 1.4.2008 |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 1.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.5 | Doriešenie nezaradených predmetov v klasifikácii | Romanová | 1.4.2008 | Ukončená 1.4.2008 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 8.4.2008 |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 8.4.2008 |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 8.4.2008 |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 8.4.2008 |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 8.4.2008 |
| 15.1 | Nahodenie kľúčových slov do XML súboru a zistiť možnosti parsovania | Schvartz, Romanová, Macko | 8.4.2008 |
| 15.2 | Skontaktovať vedenie fakulty (prof. Bieliková) ohľadom priradenia predmetov ku kľúčovým slovám | Romanová | 8.4.2008 |
| 15.3 | Zistiť možnosti zaradenia predmetov ako BP, DP, TP, OP, výberový seminár do nášho systému | Paulech | 8.4.2008 |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 8.4.2008 |
| 15.5 | Connection Pool Management – otestovať možnosti paralelného prístupu do db | Slížik | 8.4.2008 |
| 15.6 | Vytvorenie databázy, ktorá bude obsahovať zoznam predmetov, študentov a ich známok | Rada | 8.4.2008 |