ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 16

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Integrácia prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	8. apríl 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Martin Macko	   			Dňa: 8. apríla 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Mirka vypracovala rozdelenie kľúčových slov a váh do výsledného XML súboru

- na výslednej stránke sa neustále pracuje, Tibor so šéfom Martinom testujú komunikáciu medzi prezentačnou a aplikačnou vrstvou

- kvôli nemožnosti prístupu na AIS sme si z dostupných informácií a skriptov vytvorili svoju verziu AIS, ktorá slúži na testovanie komunikácie medzi ním a našim informačným systémom

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.1 | Nahodenie kľúčových slov do XML súboru a zistiť možnosti parsovania | Schvartz, Romanová, Macko | 8.4.2008 | Ukončená 7.4.2008 |
| 15.2 | Skontaktovať vedenie fakulty (prof. Bieliková) ohľadom priradenia predmetov ku kľúčovým slovám | Romanová | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.3 | Zistiť možnosti zaradenia predmetov ako BP, DP, TP, OP, výberový seminár do nášho systému | Paulech | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.5 | Connection Pool Management – otestovať možnosti paralelného prístupu do db | Slížik | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.6 | Vytvorenie databázy, ktorá bude obsahovať zoznam predmetov, študentov, a ich známok | Rada | 8.4.2008 | Ukončená 7.4.2008 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 22.4.2008 |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 22.4.2008 |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 22.4.2008 |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 22.4.2008 |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 22.4.2008 |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 22.4.2008 |
| 15.2 | Skontaktovať vedenie fakulty (prof. Bieliková) ohľadom priradenia predmetov ku kľúčovým slovám | Romanová | 22.4.2008 |
| 15.3 | Zistiť možnosti zaradenia predmetov ako BP, DP, TP, OP, výberový seminár do nášho systému | Paulech | 22.4.2008 |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 22.4.2008 |
| 15.5 | Connection Pool Management – otestovať možnosti paralelného prístupu do db | Slížik | 22.4.2008 |