ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 17

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Integrácia prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	15. apríl 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Martin Paulech	   			Dňa: 16. apríla 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Vytvorili sme základ nášho systému

  - úvodnú - prihlasovaciu obrazovku - používateľ použije na prihlásenie do systému svoje prihlasovacie meno a heslo, tieto informácie sa porovnajú s údajmi v databáze a podľa zisteného typu používateľa sa zobrazí príslušná obrazovka

  - obrazovku študenta - vytvorili sme strom kľúčových slov, ktorý sa napĺňa údajmi z databázy (vytvorí sa ľubovoľná hĺbka v strome - vhodné pre rozšíriteľnosť) - použitie bude pri samohodnotení študenta

  - obrazovku administrátora - možnosť vymazať databázu a vytvoriť ju nanovo

- snaha rozbehnúť databázu na MySQL - namiesto Postgres - z dôvodu, že v Postgres sa vytvára príliš veľa procesov, ktoré zaberajú v operačnej pamäti počítača príliš veľa miesta => zistenie, že MySQL vytvára len jediný proces, otázka o vhodnosti zmeny databázy na MySQL - zatiaľ nie je jednoznačná odpoveď (Lukáš sa pozrie ešte na manažovanie pripojení cez Hibernate, aby sme zredukovali daný počet procesov)

- Autentifikáciu pomocou LDAP sme z časových dôvodov neschválili

- Dohoda, že informácie z predmetov ako sú BP, DP, TP, OP, výberový seminár budú do systému zadávať vedúci daných predmetov. Keďže jeden vedúci nemá na daných predmetoch veľa študentov, tak to pre neho nebude príliš veľká záťaž a taktiež on má dobrý prehľad o tom, aké hodnotenie si študent zaslúži v rámci jednotlivých kľúčových slov.

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 12.3 | LDAP (prístupové práva) | Slížik | 8.4.2008 | zrušená |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.2 | Skontaktovať vedenie fakulty (prof. Bieliková) ohľadom priradenia predmetov ku kľúčovým slovám | Romanová | 8.4.2008 | zrušená |
| 15.3 | Zistiť možnosti zaradenia predmetov ako BP, DP, TP, OP, výberový seminár do nášho systému | Paulech | 8.4.2008 | Ukončená 15.4.2008 |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.5 | Connection Pool Management – otestovať možnosti paralelného prístupu do db | Slížik | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 29.4.2008 |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 29.4.2008 |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 29.4.2008 |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 29.4.2008 |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 29.4.2008 |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 29.4.2008 |
| 15.5 | Connection Pool Management – otestovať možnosti paralelného prístupu do db | Slížik | 29.4.2008 |
| 17.1 | Doplnenie úpravy profilu pre používateľa | Paulech, Schvartz | 22.4.2008 |
| 17.2 | Vytvoriť vyhľadávaciu obrazovku, vyhľadávaciu funkciu | Paulech, Schvartz, Slížik | 22.4.2008 |
| 17.3 | Samohodnotenie študenta | Paulech, Schvartz | 22.4.2008 |
| 17.4 | Hodnotenie študenta | Paulech, Schvartz | 22.4.2008 |
| 17.5 | Editor váh | Paulech, Rada, Schvartz | 22.4.2008 |
| 17.6 | Naplnenie fiktívnej AIS databázy reprezentatívnymi údajmi | Romanová | 22.4.2008 |