ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 18

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Integrácia prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	22. apríl 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Tibor Schvartz

Vypracoval:		Bc. Peter Rada	   			Dňa: 27. apríla 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Informovanie o tom, že po konzultácii s Ing. Lackom je zriadenie verejnej IP adresy zrušené

- Rozprávanie o problémoch pri implementácii a načrtnutie ich riešenia

- Načrtnutie spôsobu zápisu chýb pri testovaní systému

- Diskusia o tom, aké všetky dokumenty treba odovzdať k 30.4 2008 a kto je za ne zodpovedný

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Získanie informácií o možnosti pridelenia verejnej IP adresy nášmu serveru u Ing. Lacka | Macko | 15.4.2008 | zrušená |
| 12.5 | Vytvorenie loga a názvu projektu | Macko | 8.4.2008 | Ukončená 20.4.2007 |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 8.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 15.5 | Connection Pool Management – otestovať možnosti paralelného prístupu do db | Slížik | 8.4.2008 | Ukončená 22.4.2008 |
| 17.1 | Doplnenie úpravy profilu pre používateľa | Paulech, Schvartz | 22.4.2008 | Ukončená 22.4.2008 |
| 17.2 | Vytvoriť vyhľadávaciu obrazovku, vyhľadávaciu funkciu | Paulech, Schvartz, Slížik | 22.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 17.3 | Samohodnotenie študenta | Paulech, Schvartz | 22.4.2008 | Ukončené 22.4.2008 |
| 17.4 | Hodnotenie študenta | Paulech, Schvartz | 22.4.2008 | Ukončené 22.4.2008 |
| 17.5 | Editor váh | Paulech, Rada, Schvartz | 22.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 17.6 | Naplnenie fiktívnej AIS databázy reprezentatívnymi údajmi | Romanová | 22.4.2008 | Ukončená 20.4.2008 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.2 | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 29.4.2008 |
| 14.3 | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 29.4.2008 |
| 14.4 | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 29.4.2008 |
| 15.4 | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 29.4.2008 |
| 17.2 | Vytvoriť vyhľadávaciu obrazovku, vyhľadávaciu funkciu | Paulech, Schvartz, Slížik | 29.4.2008 |
| 17.5 | Editor váh | Paulech, Rada, Schvartz | 29.4.2008 |
| 18.1 | Testovanie systému | všetci | 29.4.2008 |
| 18.2 | Doplnenie a úprava dokumentácie riadiacej časti | Romanová | 29.4.2008 |
| 18.3 | Vytvorenie dokumentácie k produktu (používateľská a systémová príručka) | všetci | 29.4.2008 |