ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 19

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Integrácia prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	29. apríl 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Miroslava Romanová	   			Dňa: 4. mája 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Riešenie možnosti prístupu našej vedúcej k vytvorenému produktu

- Všetci sme sa dohodli, že nasledujúce dva týždne venujeme testovaniu a zlepšovaniu systému a dokončeniu príslušnej dokumentácie

- Informovanie ohľadom písania posudku  - posudok sa píše až po poslednom odovzdaní kompletnej dokumentácie a systému

- Diskusia ohľadom kódovania

- Predvedenie kompletného produktu vedúcej tímu

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2. | Vytvorenie webového rozhrania (zameranie na funkcionalitu) | Rada, Schvartz | 8.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 14.3. | Vytvorenie GUI webovej prezentácie a aplikačnej vrstvy | Macko | 8.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 14.4. | Dokončenie implementácie dátovej vrstvy | Paulech, Slížik | 8.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 15.4. | Zintegrovať jednotlivé vrstvy systému | všetci | 8.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 17.2. | Vytvoriť vyhľadávaciu obrazovku, vyhľadávaciu funkciu | Paulech, Schvartz, Slížik | 22.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 17.5. | Editor váh | Paulech, Rada, Schvartz | 22.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 18.1. | Testovanie systému | Slížik | 29.4.2008 | V štádiu riešenia |
| 18.2. | Doplnenie a úprava dokumentácie riadiacej časti | Paulech, Schvartz | 29.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |
| 18.3. | Vytvorenie dokumentácie k produktu (používateľská a systémová príručka) | všetci | 29.4.2008 | Ukončená 29.4.2008 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1. | Testovanie systému | všetci | 19.5.2008 |
| 19.1. | Oprava nájdených chýb v systéme | všetci | 19.5.2008 |
| 19.2. | Doplnenie projektovej dokumentácie o chýbajúce časti | všetci | 19.5.2008 |
| 19.3 | Dokončenie riadiacej časti dokumentácie | Romanová | 19.5.2008 |