Zapisnicu ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 2

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia.	Rozdelenie úloh, predpríprava k špecifikácií a analýze

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	15. októbra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Tibor Schvartz				Dňa: 16. októbra 2007

PRIEBEH STRETNUTIA

- Opis štruktúry výsledného dokumentu tímového projektu

- Diskusia o webovej prezentácií projektu

- Práca na webovej prezentácií projektu

- Rozdelenie rolí, ktoré boli doposiaľ v tejto fáze projektu identifikované

- Diskusia o možnostiach získania informácií(kontaktné osoby, diplomovky, ...)

- Stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia

ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Stanovenie poradia písania zápisnice | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.2. | Rozdelenie funkcií v tíme (leader, zástupca...) | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.3. | Určenie člena tímu zodpovedného za správu webovej stránky a jej aktivácia | všetci | 11.10.2007 | 15.10.2007 | Ukončená 15.10.2007 |
| 1.4. | Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tematikou | všetci | 11.10.2007 | 22.10.2007 | V štádiu riešenia |
| 1.5. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Bc. Lukáš Slížik | 11.10.2007 | 22.10.2007 | V štádiu riešenia |

ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Kontaktovať prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD., Ing. Lacka a RNDr. Gnipovú | všetci | 22.10.2007 |
| 2.2. | Vytvorenie webovej prezentácie | Bc. Tibor Schvartz | 22.10.2007 |
| 2.3. | Preštudovanie diplomových prác dostupných v knižnici (RNDr. Anna Bou Ezzeddine, Mgr. Gabriela Kosková, PhD.) | Bc. Martin Paulech, Bc. Miroslava Romanova, Bc. Lukáš Slížik | 22.10.2007 |
| 2.4. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | všetci | 22.10.2007 |

ROZDELENIE ROLÍ V TÍME

| Rola | Osoba |
| --- | --- |
| Vedúci tímu | Martin Paulech |
| Zástupca vedúceho tímu | Peter Rada |
| Tvorba webovej prezentácie | Tibor Schvartz |