ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 20

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Integrácia prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	6. máj 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Tibor Schvartz	   			Dňa: 12. mája 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Oboznámenie vedúcej tímu o prebiehajúcom pokroku v písaní projektovej dokumentácie

- Diskusia ohľadom nájdených chyb v testovacej etape

- Predvedenie produktu vedúcej tímu po zmenách vykonaných na základe testovania

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1. | Testovanie systému | Slížik | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |
| 19.1. | Oprava nájdených chýb v systéme | všetci | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |
| 19.2. | Doplnenie projektovej dokumentácie o chýbajúce časti | všetci | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |
| 19.3. | Dokončenie riadiacej časti dokumentácie | Romanová | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1. | Testovanie systému | všetci | 19.5.2008 |
| 19.1. | Oprava nájdených chýb v systéme | všetci | 19.5.2008 |
| 19.2. | Doplnenie projektovej dokumentácie o chýbajúce časti | všetci | 19.5.2008 |
| 19.3 | Dokončenie riadiacej časti dokumentácie | Romanová | 19.5.2008 |