ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 21

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Finálne úpravy systému a dokumentácie

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	13. máj 2008

Čas stretnutia: 	10:00-13:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Lukáš Slížik   			Dňa: 18. mája 2008

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Zhodnotenie systému Ing. Považanovou a RNDr. Šimákovou po otestovaní systému

- Výhrady voči chýbajúcim nápovedám

- Objavená chyba systému – pri používateľovi typu pedagóg a guest nie je možné zmeniť heslo (heslo si môže zmeniť len študent)

- Diskusia o statickej verzii stránky; Tibor dorieši stránku, aby bola k dispozícií jej statická verzia

- Diskusia o tom, že systém by mal fungovať efektívne, no na druhej strane by mal pôsobiť aj efektne

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1. | Testovanie systému | všetci | 19.5.2008 | Ukončené 13.5.2008 |
| 19.1. | Oprava nájdených chýb v systéme | všetci | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |
| 19.2. | Doplnenie projektovej dokumentácie o chýbajúce časti | všetci | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |
| 19.3. | Dokončenie riadiacej časti dokumentácie | Romanová | 19.5.2008 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Oprava nájdených chýb v systéme | všetci | 19.5.2008 |
| 19.2. | Doplnenie projektovej dokumentácie o chýbajúce časti | všetci | 19.5.2008 |
| 19.3. | Dokončenie riadiacej časti dokumentácie | Romanová | 19.5.2008 |