ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 5

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	5. novembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Martin Paulech				Dňa: 8. novembra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia s Ing. Romanom Filkornom ohľadom vývoja pripravovaného IS a popisu systému Yonban

- Yonban - pracuje s PostgreSQL databázou, obsahuje v sebe informácie o študentoch, ktorí v danom roku vypracovávajú bakalársky alebo diplomový projekt. Obsahuje oponentské posudky v danom roku, ale nie sú v ňom uložené záverečné posudky a hodnotenia komisie a taktiež Yonban neobsahuje ani výsledné hodnotenie práce.

- Diskusia o technológiách, ktoré by mohli byť využité pri implementácií systému (Spring, Hibernate, JSP)

- Diskusia o prototype systému - prototyp by sa mal zamerať hlavne na problémové technológie (aspoň čiastočne ich implementovať čo najskôr)

- Diskusia o ACM špecifikácií ( http://oldwww.acm.org/class/1998/TOP.html )

- Diskusia ohľadom špecifikácie a návrhu systému

- Stanovanie úloh do ďalšieho stretnutia

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Preskúmať ACM klasifikáciu kľúčových slov | Paulech | 5.11.2007 | Ukončená 3.11.2007 |
| 4.2. | Dokončiť prvotnú špecifikáciu | Slížik | 15.11.2007 | Ukončená 4.11.2007 |
| 4.3. | Preskúmať CAKE | Schvartz | 5.11.2007 | Ukončená 2.11.2007 |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený | V štádiu riešenia |
| 3.8. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | neurčený | V štádiu riešenia |
| 3.3. | Preštudovanie systémov YonBan, Moodle, Ais | Paulech, Macko, Slížik | 29.10.2007 | Ukončená 6.11.2007 |
| 3.4. | Vytvorenie prvotnej špecifikácie | Slížik | 29.10.2007 | Ukončená 6.11.2007 |
| 3.6. | Kontaktovať Ing. Filkorna | Macko | 29.10.2007 | Ukončená 6.11.2007 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený |
| 3.8. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | neurčený |
| 5.1 | Kontaktovať Ing. Steinmüllera | Slížik, Macko | 12.11.2007 |
| 5.2 | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácií, analýze a návrhu | Romanová | 12.11.2007 |
| 5.3 | Návrh databázy | Paulech | 12.11.2007 |
| 5.4 | Analýza existujúcich technológií (Hibernate) | Slížik | 12.11.2007 |
| 5.5 | Analýza existujúcich technológií (JSP, Java server) | Rada | 12.11.2007 |
| 5.6 | Analýza existujúcich technológií (PHP) | Schvartz | 12.11.2007 |
| 5.7 | Analýza existujúcich technológií (Spring) | Macko | 12.11.2007 |
| 5.8 | Motivácia vypĺňania formulárov systému | Romanová | 12.11.2007 |
| 5.9 | Úprava use case | Slížik | 12.11.2007 |
| 5.10 | Návrh architektúry aplikácie | Rada | 15.11.2007 |