ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 6

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	12. novembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Peter Rada   			Dňa: 16. novembra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia o zlepšení zobrazenia plánu práce na webe

- Diskusia o zlepšení písania zápisnice (rozšíriť o dôležitejšie udalosti)

- Diskusia o použitých use case a ich popisoch

- Diskusia o klasifikácii predmetov, ACM klasifikácia kľúčových slov

- Diskusia o použitých skratkách, pojmoch a referenciách v dokumentácií

- Diskusia o hlbšom popísaní analýzy AIS (aj na základe diskusie s pani Gnipovou)

- Diskusia o tom, že pri vyhodnocovaní znalosti je zložité zistiť, či študent patril do 10% najlepších študentov v danom predmete motivácii študenta

- Diskusia o navrhnutom logickom modely

- Prezentácia Petra Radu navrhnutej architektúry systému a následná diskusia o nej

- Diskusia o technológiách ako je Spring, Hibernate, JEE a JSP

- Rozdelenie si úloh do ďalšieho stretnutia  (19.11.2007)

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený | V štádiu riešenia |
| 3.8. | Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...) | Rada | neurčený | Ukončené 12.11.2007 |
| 5.1. | Kontaktovať Ing. Steinmüllera | Slížik, Macko | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.2. | Vytvorenie dokumentácie k špecifikácií, analýze a návrhu | Romanová | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.3. | Návrh databázy | Paulech | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.4. | Analýza existujúcich technológií (Hibernate) | Slížik | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.5. | Analýza existujúcich technológií (JSP, Java server) | Rada | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.6. | Analýza existujúcich technológií (PHP) | Schvartz | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.7. | Analýza existujúcich technológií (Spring) | Macko | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.8. | Motivácia vypĺňania formulárov systému | Romanová | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.9. | Úprava use case | Slížik | 12.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |
| 5.10. | Návrh architektúry aplikácie | Rada | 15.11.2007 | Ukončená 12.11.2007 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený |
| 6.1 | Vypracovanie preberacieho protokolu | Romanová | 15.11.2007 |
| 6.2 | Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5 | Romanová | 23.11.2007 |
| 6.3 | Zmena plánu práce na webe | Schvartz | 12.11.2007 |
| 6.4 | Poslanie vypracovaného dokumentu vedúcej tímu | Romanová | 14.11.2007 |
| 6.5 | Odovzdanie tlačenej dokumentácie (DANR) vedúcej tímu | Romanová | 15.11.2007 |
| 6.6 | Odovzdanie dokumentácie (DANR) elektronickou formou tímu 5 | Romanová | 15.11.2007 |
| 6.7 | Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype | Paulech | 19.11.2007 |