ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 7

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	19. novembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Miroslava Romanová			Dňa: 23. novembra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia o nami vypracúvanom posudku na dokumentáciu tímu č.5 (FOO) – nedostatky a pozitíva v ich dokumentácií

- Diskusia o nami zvolených technológiách

- Na stretnutie nám prisľúbil účasť p. Steinmüller ohľadom získania informácií o možnostiach použitia našich technológií , na stretnutie sa však nedostavil

- Rozhodnutie informovať sa u p. Lacka ohľadom týchto informácií, ak by sa p. Steinmüller nemal možnosť dostaviť ani na ďalšie stretnutie

- Diskusia o prototype – rozhodnutie, ktoré časti budú kľúčové a implementované v tejto časti

- Rozdelenie si úloh do ďalšieho stretnutia  (26.11.2007)

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený | V štádiu riešenia |
| 6.1. | Vypracovanie preberacieho protokolu | Romanová | 15.11.2007 | Ukončená 15.11.2007 |
| 6.2. | Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5 | Romanová | 23.11.2007 | V štádiu riešenia |
| 6.3. | Zmena plánu práce na webe | Schvartz | 12.11.2007 | Ukončená 14.11.2007 |
| 6.4. | Poslanie vypracovaného dokumentu vedúcej tímu | Romanová | 14.11.2007 | Ukončená 15.11.2007 |
| 6.5. | Odovzdanie tlačenej dokumentácie (DANR) vedúcej tímu | Slížik | 15.11.2007 | Ukončená 15.11.2007 |
| 6.6. | Odovzdanie dokumentácie (DANR) elektronickou formou tímu 5 | Romanová | 15.11.2007 | Ukončená 15.11.2007 |
| 6.7. | Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype | Paulech | 19.11.2007 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený |
| 6.2. | Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5 | Romanová | 23.11.2007 |
| 6.7. | Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype | Paulech | 26.11.2007 |
| 7.1. | Odovzdanie posudku vedúcej práce | Romanová | 23.11.2007 |
| 7.2. | Odovzdanie posudku oponentskému tímu 5 | Romanová | 23.11.2007 |
| 7.3. | Hlbšie preštudovanie možností Hibernate pre prototyp | Slížik | 26.11.2007 |
| 7.4. | Hlbšie preštudovanie možností Spring pre prototyp | Macko | 26.11.2007 |
| 7.5. | Preštudovanie alternatívnych technológií pre prototyp | Rada, Schvartz | 26.11.2007 |