ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 8

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	26. novembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Tibor Schvartz				Dňa: 26. novembra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Skonštatovanie hodnotenia daného v posudku tímu č. 5 (Foo)

- Diskusia k hodnoteniu pani Ing. Anny Považanovej – rozobratie obsahovej aj formálnej stránky vypracovanej projektovej dokumentácie a následné odporúčania do budúcna pri vypracovávaní dokumentácie

- Diskusia o nami zvolených technológiách (JSP, Hibernate, Tomcat, Postgre) a dôvodoch ich voľby

- Diskusia o prototype – rozhodnutie vytvoriť jednoduchý prototyp pre otestovanie dôležitých častí poskytovaných vybratými technológiami

- Rozdelenie úloh na vypracovanie prototypu medzi členmi tímu

- Diskusia o prerozdelení bodov podľa podielu na riešení jednotlivých členov tímu

- ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |  | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Vypracovanie bezpečnostnej smernice | Schvartz | neurčený |  | Ukončená 26.11.2007 |
| 6.2. | Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5 | Romanová | 23.11.2007 |  | 22.11.2007 |
| 6.7. | Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype | Paulech | 26.11.2007 | 26.11.2007 |  |
| 7.1. | Odovzdanie posudku vedúcej práce | Romanová | 23.11.2007 |  | 22.11.2007 |
| 7.2. | Odovzdanie posudku oponentskému tímu 5 | Romanová | 23.11.2007 |  | 22.11.2007 |
| 7.3. | Hlbšie preštudovanie možností Hibernate pre prototyp | Slížik | 26.11.2007 |  | 26.11.2007 |
| 7.4. | Hlbšie preštudovanie možností Spring pre prototyp | Macko | 26.11.2007 |  | 26.11.2007 |
| 7.5. | Preštudovanie alternatívnych technológií pre prototyp | Rada, Schvartz | 26.11.2007 |  | 26.11.2007 |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému | Romanová, Macko | 3.12.2007 |
| 8.2. | Vytvorenie datovej vrstvy prototypu | Paulech, Slížik | 3.12.2007 |
| 8.3. | Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu | všetci | 3.12.2007 |
| 8.4. | Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu | Schvartz, Rada | 3.12.2007 |