ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 9

Názov projektu:	Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci projektu:	Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:	Prezentačná vrstva prototypu, aplikačná vrstva prototypu

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 	3. decembra 2007

Čas stretnutia: 	9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:

Bc. Martin Macko

Bc. Martin Paulech

Bc. Peter Rada

Bc. Miroslava Romanová

Bc. Tibor Schvartz

Bc. Lukáš Slížik

Vypracoval:		Bc. Lukáš Slížik   			Dňa: 6. decembra 2007

- PRIEBEH STRETNUTIA

- Bodové ohodnotenie Projektovej dokumentácie k súčasnému stavu riešenia projektu  p. Ing. Považanovou. Bolo zhodnotené, že najlepšou časťou dokumentu bol návrh riešeného systému.

- Diskusia k riešeniu prezentačnej vrstvy prototypu. Zodpovednosť za túto časť nesú Rada, Schvartz. Bolo dohodnuté, že pri implementácií sa využije technológia JSP. Používateľ bude k systému pristupovať z webového rozhrania, kde vyplnením formulára definuje svoju požiadavku, ktorá sa uloží do súboru .XML. Ten je následne odoslaný na server.

- Diskusia k riešeniu aplikačnej vrstvy prototypu. Zodpovední sú Paulech, Slížik. Bude sa využívať technológia Hibernate, ktorá požiadavku pretransformuje do SQL kódu, ktorý sa vykoná nad databázou (PostgreSQL).

ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín | Ukončená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému | Romanová, Macko | 10.12.2007 | V štádiu riešenia |
| 8.2. | Vytvorenie dátovej vrstvy prototypu | Paulech, Slížik | 10.12.2007 | V štádiu riešenia |
| 8.3. | Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu | všetci | 10.12.2007 | V štádiu riešenia |
| 8.4. | Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu | Schvartz, Rada | 10.12.2007 | V štádiu riešenia |

- ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému | Romanová, Macko | 10.12.2007 |
| 8.2. | Vytvorenie dátovej vrstvy prototypu | Paulech, Slížik | 10.12.2007 |
| 8.3. | Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu | všetci | 10.12.2007 |
| 8.4. | Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu | Schvartz, Rada | 10.12.2007 |