10. 3. 2008

Zápisnica č. 14				16:00 –18:00

Softvérové štúdio

Schôdzu zvolal: Ing. Ivan Kapustík

Zapisovateľ: Bc. Stanislava Leitmanová

Prítomní:

- Pedagóg:

  - Ing. Ivan Kapustík

- Členovia tímu:

  - Bc. Rastislav Barlík

  - Bc. Marian Buchta

  - Bc. Štefan Dlugolinský

  - Bc. Michal Kvetan

  - Bc. Stanislava Leitmanová

  - Bc. Milan Šillík

Téma stretnutia:

Zhrnutie súčasného stavu, pridelenie úloh do ďalšieho týždňa.

Priebeh stretnutia:

- Stretnutie sa začalo rekapituláciu úloh z predchádzajúceho týždňa.

- Bc. Štefan Dlugolinský a Bc. Milan Šillík sa venovali vytvoreniu modelu sveta a jeho prepojeniu s parserom. Implementovali updatovanie modelu sveta na základe vyparsovaných údajov, ktoré posiela server. Implementovali prepočet súradníc, ktorý bude treba dokončiť. Nie je jasné, ako je umiestnená súradnicová sústava a smerovanie osí. Ďalej zistili, že uhol, pod ktorým hráč vidí objekty, má zápornú hodnotu. Treba zistiť, akými klávesami sa ovládajú jednotlivé funkcie servera, resp. monitora – napr. spustenie hry a pod. Pri implementácii natrafili na problém s identifikátormi tyčiek, treba zistiť, či sú v správnom poradí posielané z parsera. Ďalej zistili, že server pravdepodobne neposiela informácie o rozmere lopty, preto by sa mal načítavať z konfiguračného súboru.

- Bc. Stanislava Leitmanová nesplnila úlohu z minulého týždňa, ktorou bola implementácia loggera. Toto ostane ako úloha do nasledujúceho týždňa.

- Ďalej sa diskutovalo o úlohách pre ďalší týždeň. V prvom rade treba implementovať základné funkcie pre ovládanie kĺbov. Diskutovali sme o spôsobe implementácie týchto funkcií a taktiež o tom, ako by mohli byť implementované vyššie schopnosti hráča, napr. ako implementovať chôdzu. Jedným z navrhnutých riešení bolo použitie zásobníka pre jednotlivé príkazy na ovládanie kĺbov.

- Bc. Marian Buchta sa zaoberal implementáciou Doxygenu, vytvoril konfiguračný súbor a dá sa už generovať dokumentácia. Ešte treba zistiť, ako z svn-ka získať logovacie informácie, ktoré zadá používateľ pri verzovaní súboru. Bc. Štefan Dlugolinský spomenul, že by sa mohla umiestniť na stránku dokumentácia generovaná z Doxygen-u.

- Bc. Rastislav Barlík začal implementovať ovládanie kĺbov a spomenul, že do ďalšieho týždňa vytvorí makefile v linuxe.

- Poslednou úlohou bolo podrobne sa oboznámiť s funkciou gyroskopu a porozmýšľať, ako by sa dal využiť pri implementácii chôdze, príp. iných vyšších schopností.

- Ďalej sme diskutovali o tom, že by bolo vhodné začať písať dokumentáciu, aby sme to stihli do termínu odovzdania.

Stav riešených úloh z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis | Riešiteľ | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Prepojiť model sveta s parserom a komunikáciou | ŠD, MŠ | čiastočne splnená |
| 13.2 | Vytvorenie loggera správ | SL | nesplnená |
| 13.3 | Konfigurácia loggera v XML súbore | RB | nesplnená |
| 13.4 | Implementácia doxygenu | MB | čiastočne splnená |
| 13.5 | Implementácia komunikačnej slučky bez vlákien | RB | splnená |
| 13.6 | Vytvorenie triedy pre zručnosti hráčov | RB, MB | splnená |

Nové úlohy:

| ID | Popis | Riešiteľ | Začiatok | Plánovaný koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Zistiť ako je orientovaná súradnicová sústava a ako sa prepočítava uhol pod akým vidí hráč objekty | ŠD, MŠ | 10.3.2008 | 17.3.2008 |
| 14.2 | Zistiť, akými klávesmi sa ovládajú jednotlivé funkcie servera, | MB | 10.3.2008 | 17.3.2008 |
| 14.3 | Vytvorenie loggera správ a konfigurácia loggera v XML súbore | RB, SL | 10.3.2008 | 17.3.2008 |
| 14.4 | Implementovať funkcie pre ovládanie kĺbov | ŠD, MŠ, RB,MK | 10.3.2008 | 17.3.2008 |
| 14.5 | Zistiť, ako z svn-ka získať logovacie informácie | MB | 10.3.2008 | 17.3.2008 |
| 14.6 | Vytvoriť makefile v linuxe | RB | 10.3.2008 | 17.3.2008 |
| 14.7 | Oboznámiť s funkciou gyroskopu | MK | 10.3.2008 | 17.3.2008 |

Vysvetlivky:

- (RB)	Bc. Rastislav Barlík

- (MB)	Bc. Marian Buchta

- (ŠD)	Bc. Štefan Dlugolinský

- (MK)	Bc. Michal Kvetan

- (SL)	Bc. Stanislava Leitmanová

- (MŠ)	Bc. Milan Šillík