Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológii

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Informačný systém pre komunikáciu s

absolventmi (ALUMNI)

Dokumentácia riadenia projektu

Tím číslo 12: Marián Bán, Marian Majan, Maroš Majerčík, Pavol Michalco , Attila Nagy, Ľuboš Zelinka

Vedúci tímového projektu: prom. mat. Ľubica Hanulová

Študijný odbor : Softvérové inžinierstvo / Informačné systémy

Ročník, typ štúdia: 1, inžinierske štúdium

Dátum odovzdania: november 2007

Školský rok: 2007/2008

Obsah

1.	Úvod	1.1

2.	Ponuka	2.1

2.1	Úvod	2.1

2.2	Zadanie	2.2

2.3	Predstavenie tímu	2.4

2.3.1	Bc. Marián Bán	2.4

2.3.2	Bc. Marian Majan	2.4

2.3.3	Bc. Maroš Majerčík	2.5

2.3.4	Bc. Pavol Michalco	2.6

2.3.5	Bc. Attila Nagy	2.6

2.3.6	Bc. Ľuboš Zelinka	2.7

2.4	Motivácia	2.8

2.5	Model riešenia	2.9

2.6	Predpokladané zdroje	2.11

2.7	Záver	2.12

Príloha 2.A	Rozvrh členov tímu	2.13

Príloha 2.B	Zoradenie tém podľa priority	2.14

3.	Plán projektu	3.1

4.	Úlohy členov tímu	4.1

4.1	Dlhodobé úlohy	4.1

4.2	Krátkodobé úlohy	4.2

5.	Záznamy zo stretnutí	5.1

5.1	Zápisnica z 1. stretnutia tímu číslo 12	5.1

5.2	Zápisnica z 2. stretnutia tímu číslo 12	5.4

5.3	Zápisnica z 3. stretnutia tímu číslo 12	5.8

5.4	Zápisnica zo 4. stretnutia tímu číslo 12	5.11

5.5	Zápisnica z 5. stretnutia tímu číslo 12	5.14

5.6	Zápisnica zo 6. stretnutia tímu číslo 12	5.17

5.7	Zápisnica zo 7. stretnutia tímu číslo 12	5.20

5.8	Zápisnica z 8. stretnutia tímu číslo 12	5.23

5.9	Zápisnica z 9. stretnutia tímu číslo 12	5.26

5.10	Zápisnica z 10. stretnutia tímu číslo 12	5.29

6.	Odovzdávací protokol	6.1

7.	Reakcia na posudok	7.1

7.1	Úvod	7.1

7.2	Vyjadrenie k posudku	7.1

7.3	Záver	7.5

8.	Štábna kultúra	8.1

8.1	Šablóna zápisnice tímového stretnutia	8.1

Príloha A	Posudok konkurenčného tímu	A.1

# Úvod

Dôsledné riadenie projektu je jednou z najdôležitejších súčastí tímovej spolupráce. Predložený dokument obsahuje postupne všetky materiály týkajúce sa riadenia, ktoré vznikli v priebehu riešenia jednotlivých úloh tímového procesu.

Na vypísanú tému „Informačný systém pre komunikáciu s absolventmi” sme zareagovali ponukou, ktorá je uvedená v kapitole 2. Po získaní témy sme začali aktívne pracovať na projekte a po úvodnej analýze sme zostavili plán, ktorý sme chceli dodržiavať (kapitola 3). Postupom času sa v tíme vyprofilovali tímové roly a riešenie projektu sme dekomponovali do čiastkových úloh. Zodpovednosti a úlohy členov tímu sú predmetom kapitoly 4. Z každého stretnutia sme urobili zápis, ktorý nám pomohol organizovať naše úlohy. Zápisnice z tímových stretnutí sú uvedené v kapitole 5. Kapitola 6 obsahuje konvencie, ktoré sme dodržiavali pri riešení projektu a ktoré zaručili uniformitu jeho jednotlivých súčastí. V kapitole 7 sa nachádzajú posudky našej práce ako aj posudky, ktoré sme vypracovali pre konkurenčný tím.

# Ponuka

## Úvod

Nasledovný dokument je ponukou nášho tímu č.12, obsahom ktorej sa uchádzame o post realizačného tímu projektu informačného systému (ALUMNI),  zameraného na komunikáciu medzi absolventmi fakulty FIIT STU. Predmetom záujmu predloženého dokumentu je tiež predstavenie jednotlivých členov tímu, uvedenie ich preferencií a  hlavných odborných zručností, ktoré môžu byť využité pri vývoji systému. Ďalšou súčasťou našej ponuky je prezentovanie záujmu nášho tímu o realizáciu projektu informačného systému vo forme textovej motivácie členov nášho tímu. Motivácia predstavuje súbor subjektívnych pohľadov jednotlivých študentov a umožňuje čitateľovi lepšie spoznať náš tím ako aj zhodnotiť jeho postoj k danej úlohe. Obsahom ďalších častí je tiež prvotný návrh nášho riešenia predstavujúci bázový model, ktorý zahŕňa predpokladané funkcie systému a opiera sa o predchádzajúce riešenie, z ktorého bude vychádzať. Úlohou bázového modelu bude ukázať základné vlastnosti nového systému s možnosťou neskoršej modifikácie v priebehu vývoja. Bude tiež uvedené vývojové prostredie a softvér potrebný počas vývoja. Záver našej ponuky tvorí celkový sumár uvedených informácií.

## Zadanie

Naša FIIT má záujem vhodnou formou prezentovať verejnosti svojich absolventov. Zároveň by fakulta rada udržiavala s absolventmi neformálny odborný kontakt pomocou webu, a tiež by rada poskytla svojim absolventom rámec na neformálnu odbornú a spoločenskú komunikáciu medzi nimi navzájom. Zámerom projektu je vytvoriť informačný systém, ktorý bude plniť uvedené úlohy.

Ciele systému:

- Prezentovať základné informácie o absolventoch verejnosti.
Znamená to zabezpečiť vytvorenie a udržiavanie databázy absolventov a vhodne prezentovať základné informácie o jednotlivcovi verejnosti na webe bez obmedzenia prístupu. Predpokladáme stručnú informáciu o absolventovi, kedy študoval, absolvoval, jeho špecializácia, o téme jeho bakalárskej, prípadne diplomovej práce, prípadne abstrakt práce. Tu by bolo vítané rozšíriť prezentáciu o grafické vyjadrenie zamestnanosti a odbornosti absolventov z rôznych hľadísk, pokiaľ dokážeme od nich získať k tomu potrebné údaje.

- Sprostredkovať fakulte získavanie aktuálnych informácií o absolventoch v praxi.
Ide o aktualizáciu kontaktu, zamestnania, profesijného vývoja, odborného zamerania, oblasti, v ktorej je aktívny, sfér odborného záujmu a pod., tie, ktoré poskytne sám absolvent. Táto oblasť je veľmi citlivá, vyžaduje záujem o kontakt z oboch strán a je podmienená prísnou ochranou údajov s vhodne zorganizovaným autorizovaným prístupom. Je to dôležitá, pre fakultu užitočná, úloha, treba ju uvažovať.

- Umožniť absolventom vzájomnú komunikáciu.
Má to byť jednoduchá a bezpečná komunikácia v informatickej komunite chránená starostlivo navrhnutými prístupovými právami pre skupiny autorizovaných účastníkov. Má slúžiť na neformálnu výmenu informácií v komunite kolegov, rovesníkov, odborníkov z praxe, ktoré komunite poskytne sám účastník. Okrem sprostredkovania kontaktu môže byť úlohou tejto časti systému informovať záujemcov o odborných aktivitách komunity, poskytnúť pre ne priestor – fórum, prípadne ďalšie vhodné činnosti.

Dôležité požiadavky:

- zachovanie bezpečného prístupu k informáciám

- jednoduché rozhranie

- systém bez ďalších hardvérových nárokov

- jednoduchá a bezpečná komunikácia medzi všetkými používateľmi systému

- modularita a rozšíriteľnosť

- škálovateľnosť

- rozhranie pre získavanie štatistických dát pre fakultu

- import základných údajov z fakultných IS

- export do súboru, možnosť umiestniť vybrané údaje ako prezentáciu o absolventoch na pamäťové médiá

- nasadenie do skúšobnej prevádzky v marci 2008

Projekt riešili vlaňajšie tímy č.15 a 18, každému z nich sa podarilo vytvoriť vhodný základ systému. Viac informácií o ich postupoch a dosiahnutých výsledkoch riešenia nájdete na webových stránkach:

## Predstavenie tímu

Nasledovná časť dokumentu je venovaná krátkemu predstaveniu jednotlivých členov tímu. Tím tvorí šesť členov: Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,  Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka. O každom členovi tímu je uvedený súhrn základných informácií. Tieto informácie ponúkajú v prvom rade profesionálny pohľad na jednotlivých členov tímu zameraný na prezentovanie ich odborných zručností.

    - Bc. Marián Bán

Absolvoval bakalárske štúdium na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave, kde štátnou skúškou úspešne ukončil štúdium v študijnom odbore Informatika. V súčasnosti sa venuje hlavne  novým technológiám na báze .NET-tu. Ako bakalársku prácu implementoval hrací algoritmus pre hru Dáma v jazyku C# na platforme NetFramework. V súčasnosti odborne pôsobí ako programátor ASP.NET, kde sa zúčastňuje na tvorbe webových aplikácií zameraných na elektronické obchodovanie. Zaujíma sa o XML, XSTL, AJAX.NET. Ovláda XHTML, CSS a Java Script. Disponuje základnými znalosťami databázových systémov MSSQL, MySQL a dotazovacieho jazyka SQL. V priebehu štúdia sa stretol s programovacími jazykmi C++, Turbo Pascal ako aj so skriptovacím jazykom PHP. Má skúsenosti z oblasti bitmapovej počítačovej grafiky v grafickom editore Adobe Photoshop a tvorby 3D grafiky v programe Blender.

    - Bc. Marian Majan

Ako úspešný absolvent Fakulty informatiky a informačných technológií ovláda teoretické princípy, ktoré sú nevyhnutné pre zvládnutie projektu vyžadovaného rozsahu na predmet Vývoj softvérového systému v tíme. Počas svojho doterajšieho štúdia si osvojil základy návrhu softvérových systémov a tvorby diagramov v UML. Má znalosti z programovania v jazykoch C/C++, python, java, Visual Basic. Ovláda však aj technológie využívané pri vývoji webových aplikácií -- jazyk PHP a tiež XHTML, JavaScript či XML, datábazové systémy MySQL a PostgreSQL.

Dva roky pracuje v oblasti vývoja a realizácie webových aplikácií, pri ktorých sa zúčastnil na vývoji mnohých projektoch vo viacčlennom tíme. Pri týchto projektoch sa zaoberal aj problematikou zabezpečenia vyvíjaných aplikácií. Prínosom pre projekt

Informačný systém pre komunikáciu s absolventmi by mali byť práve nadobudnuté skúsenosti či už v oblasti vývoja webových aplikácií, ale aj skúsenosti s prácou vo viacčlennom tíme.

Vo voľnom čase si osvojil základy počítačovej grafiky, ktoré si ďalej prehĺbil v predmete Interakcia človeka a počítača. Má základy s prácou v grafickom editore Gimp, v programe Blender a tiež s programovaní 3D grafiky pomocou OpenGL.

    - Bc. Maroš Majerčík

Počas bakalárskeho štúdia na FIIT STU sa zoznámil s viacerými programovacími jazykmi, ako sú C#, C++ a Java, ktoré v rôznej miere aplikoval pri vypracovávaní zadaní na jednotlivých predmetoch. Taktiež získal základné znalosti databázových systémov a jazyka SQL a osvojil si prácu s UML diagramami. Vo svojej bakalárskej práci sa venoval problematike spracovania maľovaných hlavolamov na obrazovke, výsledkom čoho bola interaktívna aplikácia vytvorená v jazyku C# na platforme NetFramework. V súčasnosti pracuje ako programátor ASP.NET vo firme pôsobiacej v oblasti IT, kde sa v tíme podieľa na vývoji webových aplikácií založených na platforme .NET v oblasti bankovníctva.

Okrem spomínaného jazyku C# sa zdokonaľuje v práci s CSS, Javascript-om, AJAX (ATLAS) a XHTML. Prínosom do tímu by mohli byť okrem znalostí spomenutých webových technológií tiež skúsenosti s tvorbou väčších projektov získané počas štúdia, ako aj práca vo viacčlennom tíme.

    - Bc. Pavol Michalco

Úspešne absolvoval prvý stupeň na FIIT STU. Už pred štúdiom vysokej školy inklinoval k webovým aplikáciám. Venoval sa najmä tvorbe dynamicky generovaných internetových stránok, odkiaľ nadobudol dobré znalosti vo využívaní webových technológií ako sú HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL, Apache. Počas štúdia na vysokej škole programoval aj v jazyku C, no častejšie implementoval v jazyku Java. Dosiahol pokročilú znalosť v J2SE a momentálne pokračuje samoštúdiom J2EE technológií ako sú servlety, JSP, Web Services... Znalosti o sieti Internet a komunikácií prostredníctvom nej preukázal aj úspešnou obhajobou bakalárskej práce „Distribuovaný zdieľaný kalendár“, kde prezentoval možnosti koordinácie skupiny ľudí využitím jabber protokolu (instant messaging).

Od tohto tímového projektu očakáva možnosť overiť si svoje vedomosti z oblasti internetových klient-server aplikácií na väčšom projekte a získať tak ďalšie cenné skúsenosti, ktoré podporia jeho profesijný rast v tejto oblasti.

    - Bc. Attila Nagy

Je úspešným absolventom 1. stupňa FIIT STU v odbore Počítačové systémy a siete. Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberal problematikou návrhu a implementácie simulátora počítača na medziregistrovej úrovni, pričom vytvoril interaktívny multimediálny systém za pomoci skriptovacieho jazyka JavaScript a jazyka HTML. Trojročné pôsobenie na fakulte mu prinieslo značné poznatky o ďalších programovacích jazykoch ako je C, C++, Java, CBuilder a SQL...

V súčasnosti pôsobí vo firme HP ako IT špecialista, kde prichádza do styku s najmodernejšími technológiami, ktoré následne testuje a podieľa sa na vývoji a zlepšovaní používaných aplikácií. Úspešne zvládol medzinárodne uznávaný kurz  Cisco Networking Academy (CCNA).

    - Bc. Ľuboš Zelinka

Za tri roky štúdia na FIIT STU sa naučil základy programovacích jazykov C++ a Java. Absolvoval predmet Databázové systémy kde sa oboznámil s jazykom SQL a vedomosti využil pri vytvorení malého systému využívajúceho databázu v rámci spomínaného predmetu. Vo voľnom čase sa učil programovať v programovacom jazyku C#, v ktorom úspešne vytvoril softvér na vizualizáciu syntaktickej analýzy, ktorý bol súčasťou jeho bakalárskej práce. Okrem programovacieho jazyka C# sa určitý čas zaujímal o HTML a PHP. V súčasnosti sa snaží získať vedomosti z oblasti tvorby webových aplikácií pomocou ASP.NET. Pri práci na projektoch a zadaniach, kde sa vyžaduje vytvorenie softvéru, sa vždy snaží aby výsledný softvér bol efektívny, dobre otestovaný a spĺňal všetky stanovené požiadavky.

## Motivácia

Pri výbere tímového projektu sme kládli veľký dôraz na množstvo faktorov, prediskutovali sme niekoľko variácií. Sme názoru, že správny výber projektu je nesmierne dôležitý pre ďalší úspech tímu. Samozrejme, najdôležitejší aspekt, ktorý sme pri výbere zohľadnili, bol zloženie tímu. Vzhľadom na fakt, že sa v našom tíme nachádzajú odborníci na webové aplikácie, databázové technológie, zabezpečenie, ale tiež odborníci na technológie .NET a dizajnéri, rozhodli sme sa pre tímový projekt Informačný systém pre komunikáciu s absolventmi. Tento z veľkej časti webový projekt najviac vyhovuje profesnému zloženiu tímu.

Tiež veľkou motiváciou je možnosť pracovať na vývoji systému, ktorý bude slúžiť nielen študentom, pedagógom a pracovníkom fakulty ale aj absolventom, ktorými sme aj my. Sme jednotného názoru, že projekt takéhoto druhu môže pozitívne ovplyvniť a podporiť úspešnosť študentov STU, pretože dôležitou podmienkou úspechu je schopnosť dorozumievať sa. Ďalším dôležitým prínosom projektu je podpora zachovania kamarátstiev nadobudnutými počas štúdia, ako aj ďalšie upevňovanie medziľudských vzťahov. V konečnom dôsledku úspech študenta a školy je pevne previazaný, preto je záujmom školy prezentovať svojich študentov, poukázať na ich profesionálny rast a úspech informačným systémom ALUMNI.

Tento tímový projekt so sebou prináša výzvu vytvorenia čohosi nového, dosiaľ nepoznaného avšak veľmi potrebného a užitočného systému. Táto téma tiež ponúka vhodné prostredie na aplikovanie našich poznatkov, ktoré sme nadobudli počas štúdia na vysokej škole. Naším prednostným záujmom bude vynaložiť maximálne úsilie na úspešné realizovanie projektu.

## Model riešenia

V modeli riešenia vychádzame z konkrétnych požiadaviek na systém, ktoré boli uvedené v zadaní projektu. Preto vynaložíme maximálne úsilie na splnenie nasledovných bodov:

- zachovanie bezpečného prístupu k informáciám – analyzujeme predchádzajúci prístup a v prípade potreby implementujeme ďalšie bezpečnostné prvky

- jednoduché rozhranie – upravíme existujúce rozhranie aplikácie tak, aby bolo ešte viac používateľsky prívetivé a graficky pútavejšie

- systém bez ďalších hardvérových nárokov – vytvoríme systém v plnej miere kompatibilný so súčasným hardvérom

- jednoduchá a bezpečná komunikácia medzi všetkými používateľmi systému – vytvoríme diskusné fórum s možnosťou členenia a pridávania príspevkov do kategórií a s možnosťou vyhľadávania na základe rôznych kritérií. Pridáme funkciu zasielania súkromných správ medzi užívateľmi.

- modularita a rozšíriteľnosť – navrhneme systém ktorý bude možné jednoducho doplniť o nové funkcie, spíšeme podrobnú dokumentáciu s typmi na ďalšie rozšírenie aplikácie

- škálovateľnosť – logika systému bude rozdelená tak, aby v budúcnosti pri údržbe a rozširovaní systému ušetrila čo najviac času a poskytla rýchlu a jednoduchú cestu pre realizáciu týchto činností

- rozhranie pre získavanie štatistických dát pre fakultu – navrhneme a implementujeme používateľské rozhranie schopné ponúknuť rôzne pohľady na dáta umiestnené v databáze vo forme grafov a tabuliek. Jednotlivé pohľady bude možné ďalej meniť na základe rôznych nastavení (napr. koláčový graf, stĺpcový graf).

- import základných údajov z fakultných IS – pripravíme rozhranie, ktoré umožní jednoducho načítavať údaje z už existujúcich systémov využívaných na fakulte a zjednodušiť tak prácu pracovníkom fakulty

- export do súboru, možnosť umiestniť vybrané údaje ako prezentáciu o absolventoch na pamäťové médiá – samozrejmosťou je, že informácie o jednotlivých absolventoch budú k dispozícii na uloženie vo viacerých formátoch

- nasadenie do skúšobnej prevádzky v marci 2008 – našou hlavnou prioritou bude úspešné ukončenie projektu v danom termíne a odovzdanie kvalitnej, zdokumentovanej, otestovanej a spoľahlivej webovej aplikácie

Vieme, že daný projekt už riešili dva tímy pred nami. Obidva tieto tímy vytvorili funkčný produkt, ktorý máme v záujme vylepšiť a ďalej rozšíriť o ďalšie užitočné funkcie. Na základe spoločnej dohody sme sa rozhodli o dokončenie projektu tímu č. 18.

Tím č.18 navrhol a vytvoril aplikáciu založenú na technológií ASP.NET. Náš tím má v záujme pokračovať vo vývoji aplikácie založenej na platforme, ktorú použil predchádzajúci tím. Hlavným dôvodom je, že ASP.NET predstavuje modernú, kompaktnú, škálovateľnú platformu pre vývoj webových aplikácií  a v neposlednom rade dáva možnosť písať kód v ktoromkoľvek  z podporovaných jazykov .NET (Visual Basic, C#, C++, J#).

## Predpokladané zdroje

Pri vývoji systému budú využité moderné prostriedky, ktoré čo najviac zefektívnia prácu nášho tímu a zároveň zvýšia kvalitu finálneho produktu. Vyberali sme najmä z nástrojov, ktoré sú k dispozícii zadarmo, prípadne sú k dispozícii na pôde našej fakulty (pod licenciou MSDNAA).

Na základe toho sme sa rozhodli použiť vývojové prostredie MS Visual Studio 2005, ktorý maximálne využíva možnosti technológie .NET 2.0. Hlavná časť systému bude implementovaná v jazyku C#. Na koľko predchádzajúci tím použil databový systém PostgreSQL, rozhodli sme pre jeho ďalšie nasadenie. Podobne sa bude pokračovať aj vo využití servera IIS.

Pri tímovom projekte väčšieho rozsahu je žiaduce použitie prostriedkov, ktoré uľahčia koordináciu a komunikáciu v tíme. Preto sme sa rozhodli pre nasadenie systémov svn a NetOffice. Prvý zo spomenutých patrí do kategórie systémov pre manažment verzií, zabraňuje konfliktom pri prístupe viacerých členov tímu k zdieľaným zdrojom a zároveň ponúka všetkým členom stále aktuálnu verziu vyvíjaného systému. Program NetOffice umožňuje efektívne rozdelenie práce medzi jednotlivých členov tímu a tiež poskytuje prehľad o aktuálnom pokroku vo vývoji produktu.

Samozrejmosťou pri návrhu systému takéhoto rozsahu je použitie niektorého z existujúcich CASE nástrojov. V tomto prípade sme zvolili nástroj Rational Rose, ktorý sa nám osvedčil počas predchádzajúceho štúdia.

## Záver

Cieľom tohto dokumentu bolo oboznámiť čitateľa s členmi 12. tímu predmetu Vývoj softvérového systému v tíme. Našou snahou je získať jedinečnú možnosť podieľať sa na vývoji systému, ktorý by mal široký záber používateľov – od študentov, pedagógov, pracovníkov fakulty až po absolventov. K naplneniu tohto cieľa sme zostavili našu predstavu o tom, ako by mal byť systém navrhnutý a implementovaný.

Pevne veríme, že tento dokument presvedčí čitateľa o tom, že náš tím je pripravený prijať výzvu, ktorá sa mu ponúka a prácu na tímovom projekte  Informačný systém pre komunikáciu s absolventmi doviesť do úspešného konca – reálne fungujúceho systému, ktorý sa stane pevnou súčasťou života na našej fakulte.

## Príloha 2.A	Rozvrh členov tímu

## Príloha 2.B	Zoradenie tém podľa priority

- Informačný systém pre komunikáciu s absolventmi

- Báza znalostí a zručností študentov

- Tvorba testov s využitím LaTeXu

- Podpora riadenia projektovo-orientovanej firmy

# Plán projektu

Cieľom tejto kapitoly je zachytiť časový aspekt riadenia projektu. Nachádzajú sa tu časové harmonogramy a plány, ktoré sme definovali počas práce na projekte.

# Úlohy členov tímu

## Dlhodobé úlohy

Marián Bán

Manažér vývoja – Analýza, návrh a implementácia systému

Marian Majan

Vedúci tímu – Analýza, návrh, tvorba dokumentácie

Maroš Majerčík

Manažér plánovania – Analýza, návrh, implementácia systému

Pavol Michalco

Manažér podporných činností - Analýza, návrh, tvorba dokumentácie

Attila Nagy

Web návrhár – Tvorba a aktualizácia tímového webu, tvorba dokumentácie

Ľuboš Zelinka

Manažér kvality – Analýza, špecifikácia, tvorba dokumentácie

## Krátkodobé úlohy

Krátkodobé úlohy sú úlohy stanovené na pravidelných stretnutiach tímu.

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zaviesť projektový denník. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.2 | Určenie kľúča, podľa ktorého sa budú striedať členovia tímu vo vyhotovovaní zápisov z jednotlivých tímových sedení. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.3 | Rozdeliť podiel práce jednotlivých členov pri vypracovaní ponuky. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.4 | Obsadiť jednotlivé role v tíme. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.5 | Nadviazať komunikáciu s Ing. Filkornom (správca systému yoban) a získať kontakt na osobu v rámci fakulty zodpovednú za komunikáciu so systémom is.stuba.sk (pre potrebu získania dát z týchto systémov). | všetci | nešpecifikovaný |
| 1.6 | Zabezpečiť pridelenie administrátorského hesla k počítaču vrámci softvérového štúdia. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.7 | Zabezpečiť získanie používateľských účtov k počítačom v softvérovom štúdiu pre jednotlivých členov tímu. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.8 | Preštudovať dokumentáciu k projektu minuloročného tímu č. 18. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.9 | Pripraviť predbežný plán postupu v projekte. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.10 | Vytvoriť webovú prezentáciu tímu (do 5. týždňa semestra). | Bc. Attila Nagy | 26.10.2007 |

| 2.1 | Analyzovať aktuálny stav systému a identifikovať jeho slabé miesta. |  | všetci | 23.10.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Na základe analýzy systému bude potrebné vytvoriť analýzu a návrh nevyhnutných zmien, ktoré by mali byť vykonané. Rovnako treba vytvoriť analýzu a návrh nových súčastí, ktoré budú do systému implementované. Túto časť bude potrebné vypracovať v priebehu dvoch týždňov, aby bolo možné prezentovať jej výsledky na spoločnom stretnutí v stanovenom termíne. |  | všetci | 23.10.2007 |
| 2.3 | Zhodnotiť a schváliť vytvorenú webovú prezentáciu a navrhnúť a vykonať prípadné úpravy. |  | všetci | 23.10.2007 |
| 2.4 | Navrhnúť jednotný formát zápisníc zo stretnutí tak, aby v nich boli obsiahnuté informácie ako kontrola úloh stretnutia, v akom stave sa úloha nachádza (do akej miery je vyriešená). Treba tiež zvoliť vhodnú formálnu úpravu. |  | všetci | 23.10.2007 |
| 2.5 | Dlhodobý cieľ – prekonzultovať navrhované úpravy a nové súčasti systému s Michalom Samiecom a Jozefom Pažinom. |  | všetci | 23.10.2007 |
| 3.1 | Dokončiť analýzu a predbežný návrh | všetci |  | 29.10.2007 |
| 3.2 | Pripraviť otázky a prezentáciu pre pani prof. Bielikovú. Taktiež pripraviť návrhy na zlepšenie systému alumni. | všetci |  | 29.10.2007 |
| 3.3 | Opraviť web prezentáciu. Doplniť doteraz vypracované materiály (zápisnice, analýza,...), opraviť gramatické chyby a odkazy na ďalšie stránky. | Bc. Attila Nagy |  | 26.10.2007 |
| 3.4 | Zabezpečiť prístup zvonku na pridelený počítač | všetci |  | 29.10.2007 |
| 3.5 | Dokončiť jednotný formát zápisníc s úlohami v tabuľkách | všetci |  | 29.10.2007 |
| 3.6 | Pokračovať v komunikácií s Michalom Samiecom a Jozefom Pažinom | všetci |  | nešpecifikovaný |
| 4.1 | Premyslieť si, ako by sa dala práca na projekte rozdeliť medzi tím č. 12 a tím č. 14. |  | všetci | 06.11.2007 |
| 4.2 | Vymyslieť motiváciu, ako prilákať absolventov k používaniu systému ALUMNI. |  | všetci | 06.11.2007 |
| 4.3 | Identifikovať minimálne úlohy, ktoré sú potrebné pre chod systému a možné prídavné úlohy, ktoré by systém vylepšili. |  | všetci | 13.11.2007 |
| 4.4 | Zhrnúť podstatné veci so stretnutia s prof. Bielikovou. |  | Marian Majan | 06.11.2007 |
| 4.3 | Identifikovať minimálne úlohy, ktoré sú potrebné pre chod systému a možné prídavné úlohy, ktoré by systém vylepšili. |  | všetci | 13.11.2007 |
| 5.1 | Pokúsiť sa dohodnúť s tímom č. 14 na spoločnej štruktúre databázy |  | všetci | 27.11.2007 |
| 5.2 | Dokončiť analýzu bezpečnosti systému |  | Bc. Ľuboš Zelinka | 13.11.2007 |
| 5.3 | Dokončiť analýzu profilu absolventa a upraviť diagram prípadov použitia |  | Bc. Maroš Majerčík | 13.11.2007 |
| 5.4 | Dokončiť analýzu exportu údajov, štatistických informácii a analyzovať možnosti vytvárania anonymných ankiet |  | Bc. Marian Majan | 13.11.2007 |
| 5.5 | Špecifikovať právanie systému a spraviť hrubý návrh systému |  | všetci | 13.11.2007 |
| 5.6 | Vypracovať riadenie projektu |  | Bc. Attila Nagy | 13.11.2007 |

# Záznamy zo stretnutí

## Zápisnica z 1. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	8. október 2007

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Marian Majan

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Úvodné stretnutie všetkých členov tímu.

Opis stretnutia:

- Členovia tímu sa bližšie predstavili vedúcej projektu pani Hanulovej.

- Vybral sa člen tímu, ktorý prvý pripraví zápisnicu (M. Majan) a pani Hanulová upresnila ako má zápisnica vyzerať.

- Pani Hanulová vyhodnotila ponuku, ktorou sa členovia tímu uchádzali o tímový projekt, známkou viac ako veľmi dobrý.

- Pani Hanulová oboznámila členov tímu so základnými črtami projektu, na ktorom pracoval minuloročný tím č. 18 a ukázala, akou formou je tvorená dokumentácia k projektu.

- Členovia tímu dostali CD s kompletnou dokumentáciou a zdrojovými kódmi projektu ALUMNI, na ktorom pracoval minuloročný tím č. 18.

- Zoznámili sme sa s členom minuloročného tímu 18, ktorý pracoval na projekte ALUMNI, Michalom Samiecom. Predostrel nám základné problémy, ktoré bude potrebné riešiť (na základe dokonalého poznania súčasného stavu projektu a požiadaviek načrtnutých v zadaní projektu):

  - zabezpečenie systému,

  - vylepšenie portálového fóra, ktoré je veľmi chybové,

  - rozšírenie dátového modulu o profesný vývoj absolventa,

  - vytvorenie modulu ktorý bude vytvárať štatistiky z informácií o absolventoch (jedná sa o nový modul, s ktorým sa v predchádzajúcej verzii vôbec nepočítalo)

  - import dát z fakultných systémov – v predošlej verzii boli importované dáta zo systému yonban (staticky zo súboru), mal by pribudnúť automatický import tak zo systému yonban ako z informačného systému is.stuba.sk,

  - export dát do súboru (Michal Samiec navrhol formu ročenky, pani Hanulová formu karty absolventa).

- Marian Bán navrhol rozšírenie systému o posielanie hesla e-mailom v prípade zabudnutia a o modul, ktorý by umožňoval posielanie súkromných správ medzi jednotlivými používateľmi systému.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zaviesť projektový denník. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.2 | Určenie kľúča, podľa ktorého sa budú striedať členovia tímu vo vyhotovovaní zápisov z jednotlivých tímových sedení. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.3 | Rozdeliť podiel práce jednotlivých členov pri vypracovaní ponuky. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.4 | Obsadiť jednotlivé role v tíme. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.5 | Nadviazať komunikáciu s Ing. Filkornom (správca systému yoban) a získať kontakt na osobu v rámci fakulty zodpovednú za komunikáciu so systémom is.stuba.sk (pre potrebu získania dát z týchto systémov). | všetci | nešpecifikovaný |
| 1.6 | Zabezpečiť pridelenie administrátorského hesla k počítaču vrámci softvérového štúdia. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.7 | Zabezpečiť získanie používateľských účtov k počítačom v softvérovom štúdiu pre jednotlivých členov tímu. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.8 | Preštudovať dokumentáciu k projektu minuloročného tímu č. 18. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.9 | Pripraviť predbežný plán postupu v projekte. | všetci | 16.10.2007 |
| 1.10 | Vytvoriť webovú prezentáciu tímu (do 5. týždňa semestra). | Bc. Attila Nagy | 26.10.2007 |

## Zápisnica z 2. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	16. október 2007

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Maroš Majerčík

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Zabezpečenie prostriedkov v Ssoftvérovom štúdiu a bližšie oboznámenie sa s existujúcim systémom Alumni za prítomnosti bývalých členov tímu, ktorí spolupracovali na vývoji systému v minulom roku.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zaviesť projektový denník. | všetci | 16.10.2007 | ukončené |
| 1.2 | Na stretnutí sme stanovili poradie členov tímu, v ktorom budeme vypracovávať zápisy zo stretnutí. Dohodli sme sa na abecednom poradí a keďže prvý zápis vypracoval Marian Majan, tento zápis vypracováva Maroš Majerčík. Zároveň sme sa dohodli, že aktuálne stretnutie bude viesť člen tímu, ktorý vypracoval zápisnicu z predchádzajúceho stretnutia. Zápis z nasledujúceho stretnutia vypracuje Pavol Michalco. | všetci | 16.10.2007 | ukončené |
| 1.3 | Po dohode v tíme sme primerane rozdelili podiel práce jednotlivých členov tímu na vypracovaní ponuky. | všetci | 16.10.2007 | ukončené |
| 1.4 | Pri rozdelení jednotlivých rolí v tíme sme prihliadali na zadelenie tém esejí na predmete Manažment v softvérovom inžinierstve, pretože toto rozdelenie je viazané na zameranie jednotlivých členov v tíme. | všetci | 16.10.2007 | ukončené |
| 1.5 | Nadviazali sme kontakt s Ing. Filkornom, ktorý nám prisľúbil spoluprácu pri získavaní údajov z databázy systému Yonban. Dynamický export databázy bude prístupný pravdepodobne začiatkom letného semestra. Predpokladáme, že tento termín výrazne neovplyvní postup v projektu. | všetci | 16.10.2007 | ukončené |
| 1.6 | Získali sme prístup na počítač s administrátorskými právami v rámci softvérového štúdia. | všetci | 16.10.2007 | ukončené |
| 1.7 | Každý člen tímu získal prístupové heslo k používateľským účtom v softvérovom štúdiu. Heslá boli rozoslané e-mailom prostredníctvom študentského systému. | všetci | 16.10.2007 | ukončené |
| 1.8 | Preštudovať dokumentáciu k projektu minuloročného tímu č. 18. | všetci | 16.10.2007 | ukončené |
| 1.9 | Vypracovali sme predbežný plán na zimný semester, podľa ktorého bude postupovať. | všetci | 16.10.2007 | ukončené |
| 1.10 | Bola vytvorená webová prezentácia projektu, ktorú má na starosti Attila Nagy. Prezentácia sa bude priebežne dopĺňať o aktuálne údaje a nové dokumenty. | Bc. Attila Nagy | 26.10.2007 | rozpracované |

Opis stretnutia:

- Na tomto stretnutí sa zúčastnili obaja konzultanti, ktorí minulí rok spolupracovali na vývoji systému Alumni. Okrem Michala Samieca, ktorý bol prítomný aj na predchádzajúcom stretnutí sme sa zoznámili aj s Jozefom Pažinom, ktorý nám potvrdil jednotlivé ciele a vylepšenia aktuálneho systému, ktoré sme identifikovali na minulom stretnutí. Podrobnejšie získanie informácií k jednotlivým identifikovaným bodom bude cieľom ďalších stretnutí.

- Na stretnutí sme sa od pani Hanulovej dozvedeli, termíny predbežného plánu bude potrebné trochu posunúť. Dôvodom je spoločné stretnutie oboch tímov, ktoré sa v tomto roku zúčastňujú na vývoji projektu Alumni. Stretnutie sa uskutoční 29.10. 2007 o 10:00 podvedením pani prof. Bielikovej. Na stretnutí bude každý z tímov prezentovať špecifikáciu a návrh vytváraného systému, v ktorej budú obsiahnuté zlepšenia a úpravy aktuálneho systému ako aj nové funkcie, ktoré budú doplnené. Z tohto dôvodu sa termín pre analýzu a návrh posunie o týždeň dopredu oproti pôvodnému plánu.

- Dohodli sme sa, že pri tvorbe dokumentácie k projektu môžeme vychádzať z dokumentácie predchádzajúceho tímu, aby sme nemuseli duplicitne tvoriť časti dokumentácie, ktoré už existujú. Samozrejme je potrebné dať pozor na to, aby bola dokumentácia konzistentná a obsahovala všetky informácie, ktoré by mohli byť potrebné pre vývoj či úpravu systému v budúcnosti iným tímom.

- Na pridelenom počítači v softvérovom štúdiu sme nainštalovali softvér potrebný pre vývoj systému. Okrem toho si jednotlivý členovia tímu rozbehovali minuloročný systém lokálne na vlastnom počítači, aby bolo možné sa oboznámiť s týmto systémom a analyzovať jeho aktuálny stav.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Analyzovať aktuálny stav systému a identifikovať jeho slabé miesta. | všetci | 23.10.2007 |
| 2.2 | Na základe analýzy systému bude potrebné vytvoriť analýzu a návrh nevyhnutných zmien, ktoré by mali byť vykonané. Rovnako treba vytvoriť analýzu a návrh nových súčastí, ktoré budú do systému implementované. Túto časť bude potrebné vypracovať v priebehu dvoch týždňov, aby bolo možné prezentovať jej výsledky na spoločnom stretnutí v stanovenom termíne. | všetci | 23.10.2007 |
| 2.3 | Zhodnotiť a schváliť vytvorenú webovú prezentáciu a navrhnúť a vykonať prípadné úpravy. | všetci | 23.10.2007 |
| 2.4 | Navrhnúť jednotný formát zápisníc zo stretnutí tak, aby v nich boli obsiahnuté informácie ako kontrola úloh stretnutia, v akom stave sa úloha nachádza (do akej miery je vyriešená). Treba tiež zvoliť vhodnú formálnu úpravu. | všetci | 23.10.2007 |
| 2.5 | Dlhodobý cieľ – prekonzultovať navrhované úpravy a nové súčasti systému s Michalom Samiecom a Jozefom Pažinom. | všetci | 23.10.2007 |

## Zápisnica z 3. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	23. október 2007

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Pavol Michalco

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Ľuboš Zelinka

Neprítomní:

Členovia tímu:	Bc. Attila Nagy (zo zdravotných dôvodov)

Téma stretnutia: 	Kontrola stavu web prezentácie a diskusia o analýze aktuálneho stavu systému.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Analyzovať aktuálny stav už existujúceho systému a identifikovať jeho slabé miesta. | všetci | 23.10.2007 | ukončené |
| 2.2 | Na základe analýzy systému bude potrebné vytvoriť analýzu a návrh nevyhnutných zmien, ktoré by mali byť vykonané. Rovnako treba vytvoriť analýzu a návrh nových súčastí, ktoré budú do systému implementované. Túto časť bude potrebné vypracovať v priebehu dvoch týždňov, aby bolo možné prezentovať jej výsledky na spoločnom stretnutí v stanovenom termíne. | všetci | 23.10.2007 | presunuté na 29.10.2007 |
| 2.3 | Zhodnotiť a schváliť vytvorenú webovú prezentáciu a navrhnúť a vykonať prípadné úpravy. | všetci | 23.10.2007 | ukončené |
| 2.4 | Navrhnúť jednotný formát zápisníc zo stretnutí tak, aby v nich boli obsiahnuté informácie ako kontrola úloh stretnutia, v akom stave sa úloha nachádza (do akej miery je vyriešená). Treba tiež zvoliť vhodnú formálnu úpravu. | všetci | 23.10.2007 | rozpracované |
| 2.5 | Dlhodobý cieľ – prekonzultovať navrhované úpravy a nové súčasti systému s Michalom Samiecom a Jozefom Pažinom. | všetci | 23.10.2007 | rozpracované |

Opis stretnutia:

- pedagóg kontroloval stav analýzy. Z dôvodu odovzdávania zadaní z iných predmetov sa analýza nestihla dotiahnuť do finálneho stavu. Do budúceho stretnutia ju treba dokončiť.

- Ľuboš Zelinka prezentoval chyby, ktoré zistil v doterajšom systéme ALUMNI. Zistilo sa, že systém obsahuje veľký počet chýb, ktorých oprava znemožní plne sa venovať implementácii nových funkcií systému.

- preberali sa veci ohľadne pridávania informácií o absolventoch. Pri tvorbe nových funkcií systému treba zohľadniť, aké informácie žiadať od absolventov a akým spôsobom aby sme ich neodradili od používania systému.

- pedagóg a členovia tímu kontrolovali stav web prezentácie, ktorú vypracoval Bc. Attila Nagy. Zistili sa niektoré nedostatky, ktoré sa do ďalšieho stretnutia odstránia.

- diskutovalo sa o spôsobe prezentovania návrhu systému pani prof. M. Bielikovej. Do úvahy prichádza aj prezentácia na počítači v PowerPoint-e.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Dokončiť analýzu a predbežný návrh | všetci | 29.10.2007 |
| 3.2 | Pripraviť otázky a prezentáciu pre pani prof. Bielikovú. Taktiež pripraviť návrhy na zlepšenie systému alumni. | všetci | 29.10.2007 |
| 3.3 | Opraviť web prezentáciu. Doplniť doteraz vypracované materiály (zápisnice, analýza,...), opraviť gramatické chyby a odkazy na ďalšie stránky. | Bc. Attila Nagy | 26.10.2007 |
| 3.4 | Zabezpečiť prístup zvonku na pridelený počítač | všetci | 29.10.2007 |
| 3.5 | Dokončiť jednotný formát zápisníc s úlohami v tabuľkách | všetci | 29.10.2007 |
| 3.6 | Pokračovať v komunikácií s Michalom Samiecom a Jozefom Pažinom | všetci | nešpecifikovaný |

## Zápisnica zo 4. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	29. október 2007

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Marian Majan

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Hostia:	prof. Mária Bieliková, členovia tímu č. 14

Téma stretnutia: 	Stretnutie s prof. Bielikovou, tímom č. 14 a spoločné prestavenie vízie, akým smerom by sa mal projekt ALUMNI uberať.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Dokončiť analýzu a predbežný návrh | všetci | 29.10.2007 | rozpraco-vané |
| 3.2 | Pripraviť otázky a prezentáciu pre pani prof. Bielikovú. Taktiež pripraviť návrhy na zlepšenie systému alumni. | všetci | 29.10.2007 | ukončené |
| 3.3 | Opraviť web prezentáciu. Doplniť doteraz vypracované materiály (zápisnice, analýza,...), opraviť gramatické chyby a odkazy na ďalšie stránky. | Bc. Attila Nagy | 26.10.2007 | ukončené |
| 3.4 | Zabezpečiť prístup zvonku na pridelený počítač | všetci | 29.10.2007 | presunuté |
| 3.5 | Dokončiť jednotný formát zápisníc s úlohami v tabuľkách | všetci | 29.10.2007 | ukončené |
| 3.6 | Pokračovať v komunikácií s Michalom Samiecom a Jozefom Pažinom | všetci | nešpecifikovaný | ukončené |

Opis stretnutia:

- Prof. Bieliková vyjadrila cieľ projektu: ostať v kontakte s absolventmi, poznať, čo robia, umožniť im podieľať sa na práci fakulty.

- Prof. Bieliková bližšie vyjadrila svoje predstavy k projektu:

  - bolo by vhodné čo najviac potlačiť vzájomnú komunikáciu medzi absolventmi (nesústrediť sa na ňu ako na cieľ),

  - mať možnosť neoslovovať všetkých absolventov ale len relevantných,

  - systém by mali začať používať už študenti,

  - nájsť mechanizmus, ako absolventov motivovať k zadávaniu informácií o sebe,

  - je potrebné vytvoriť bázu znalostí a zručností študentov a absolventov (klasifikácia pojmov by mohla byť prebratá napr. z ACM),

  - umožniť zabezpečenie na viacerých úrovniach – údaje môžu byť verejné, verejné pre používateľov systému a neverejné (jednotlivú úroveň zabezpečenia si vyberá používateľ),

  - mal by byť k dispozícii profil užívateľa,

  - ako možnú motiváciu používania systému by užívateľ mal mať možnosť nahrávania vlastných fotografií,

  - pre verejnosť by mal byť k dispozícii zoznam s menami absolventov a rokom, v ktorom ukončili štúdium,

  - možnosť exportu listu absolventa a ročenky (navrhnuté použiť LaTeX),

  - systém by mal umožňovať pridávať anonymné ankety,

  - zo systému yonban by mali byť importované údaje ohľadom záverečných projektov, tieto údaje by mali byť prezentované verejnosti (názov, abstrakt, meno vedúceho) a v prípade záujmu používateľa by mohla byť zverejnená celá záverečná práca,

  - dáta by mali byť exportované minimálne do tabuľky MS Excel,

  - dizajn by sa nemal radikálne odlišovať od dizajnu systému is.stuba.sk,

  - v prípade, že sa jedná o staršieho absolventa, mal by mať možnosť zaregistrovať sa a následne by registrácia mala byť overená a potvrdená pracovníkom fakulty.

- Prof. Bieliková poskytla možnosť komunikácie s ňou ale aj ostatnými ľuďmi z fakulty (prof. Návrat, doc. Kotočová) ohľadom dopytovaných dát.

- Informácie ohľadom systému is.stuba.sk je možné záskať od pani Gnipovej.

- Jozef Pažin navrhol ako možnú motiváciu sledovať diplomové projekty s témou podobnou autorovej. Michal Samiec navrhol, aby systém udržiaval komplexné informácie o absolventovi a jeho štúdiu, ktoré by bolo možné vygenerovať formou životopisu.

- Pani Husková prisľúbila poskytnutie dotazníkov, ktoré sú používané v súčasnosti.

- Následne sa uskutočnilo interné sedenie tímu 12, v ktorom sa určili úlohy do najbližšieho stretnutia.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Premyslieť si, ako by sa dala práca na projekte rozdeliť medzi tím č. 12 a tím č. 14. | všetci | 06.11.2007 |
| 4.2 | Vymyslieť motiváciu, ako prilákať absolventov k používaniu systému ALUMNI. | všetci | 06.11.2007 |
| 4.3 | Identifikovať minimálne úlohy, ktoré sú potrebné pre chod systému a možné prídavné úlohy, ktoré by systém vylepšili. | všetci | 13.11.2007 |
| 4.4 | Zhrnúť podstatné veci so stretnutia s prof. Bielikovou. | Marian Majan | 06.11.2007 |

## Zápisnica z 5. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	6. november 2007

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Ľuboš Zelinka

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Attila Nagy,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Ľuboš Zelinka

Neprítomní:

Členovia tímu:	Bc. Maroš Majerčík (z osobných dôvodov)

Téma stretnutia: 	Zhodnotenie stavu dokumentácie a diskusia o zmenách v analýze problému

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Premyslieť si, ako by sa dala práca na projekte rozdeliť medzi tím č. 12 a tím č. 14. | všetci | 6.11.2007 | ukončené |
| 4.2 | Vymyslieť motiváciu, ako prilákať absolventov k používaniu systému ALUMNI. | všetci | 6.11.2007 | ukončené |
| 4.3 | Identifikovať minimálne úlohy, ktoré sú potrebné pre chod systému a možné prídavné úlohy, ktoré by systém vylepšili. | všetci | 13.11.2007 | rozpracované |
| 4.4 | Zhrnúť podstatné veci so stretnutia s prof. Bielikovou. | Marian Majan | 6.11.2007 | ukončené |

Opis stretnutia:

- Pani Hanulová skritizovala zadeľovanie v rámci projektu, že za veľa úloh sú zodpovedný všetci členovia týmu.

- Diskutovali sme o možnostiach spojenia technológii PHP s webovým serverom APACHE a ASP s webovým serverom IIS a prišlo sa k záveru, že by to v tomto projekte bolo ťažké až nie nemožné. Dohodli sme sa, že sa pokúsime dohodnúť s tímom č. 14 na spoločnej štruktúre databázy.

- Rozoberali sme problém prilákania absolventov k používaniu systému ALUMNI, ktorý je ešte v štádiu riešenia. Tím zatiaľ identifikoval viaceré možnosti: komunikácia pomocou privátnych správ, možnosť generovania životopisu, možnosť webovej prezentácie pomocou zabezpečenej URL linky.

- Ľuboš Zelinka prezentoval predstavu tímu o registrácii starších absolventov, ktorí nie sú evidovaný v informačných systémoch fakulty.

- Diskusia pokračovala priebežným zhodnotením stavu identifikácie minimálnych úloh, ktoré by mal systém vykonávať. Tím zatiaľ vyčlenil niektoré prioritné časti systému, ktoré by bolo možné implementovať do marca 2008: prihlasovanie a registrácia, profil absolventa a profesijný vývoj, evidovanie projektov, administrácia. Otázka implementácie ostatných analyzovaných častí systému zostala otvorená.

- Pani Hanulová navrhla, aby sme si lepšie rozdelili úlohy na ďalšie stretnutie týkajúce sa dokumentácie, ktorú je potrebné odovzdať 15. 11. 2007.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Identifikovať minimálne úlohy, ktoré sú potrebné pre chod systému a možné prídavné úlohy, ktoré by systém vylepšili. | všetci | 13.11.2007 |
| 5.1 | Pokúsiť sa dohodnúť s tímom č. 14 na spoločnej štruktúre databázy | všetci | 27.11.2007 |
| 5.2 | Dokončiť analýzu bezpečnosti systému | Bc. Ľuboš Zelinka | 13.11.2007 |
| 5.3 | Dokončiť analýzu profilu absolventa a upraviť diagram prípadov použitia | Bc. Maroš Majerčík | 13.11.2007 |
| 5.4 | Dokončiť analýzu exportu údajov, štatistických informácii a analyzovať možnosti vytvárania anonymných ankiet | Bc. Marian Majan | 13.11.2007 |
| 5.5 | Špecifikovať právanie systému a spraviť hrubý návrh systému | všetci | 13.11.2007 |
| 5.6 | Vypracovať riadenie projektu | Bc. Attila Nagy | 13.11.2007 |

## Zápisnica zo 6. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	13. november 2007

Miestnosť: 	softvérové štúdium, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Marián Bán

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Diskusia o analýze a jej nedostatkoch

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Identifikovať minimálne úlohy, ktoré sú potrebné pre chod systému a možné prídavné úlohy, ktoré by systém vylepšili. | všetci | 13.11.2007 | Čiastočne ukončené |
| 5.1 | Pokúsiť sa dohodnúť s tímom č. 14 na spoločnej štruktúre databázy. | všetci | 27.11.2007 | Ukončené |
| 5.2 | Dokončiť analýzu bezpečnosti systému. | Bc. Ľuboš Zelinka | 13.11.2007 | Ukončené |
| 5.3 | Dokončiť analýzu profilu absolventa a upraviť diagram prípadov použitia. | Bc. Maroš Majerčík | 13.11.2007 | Ukončené |
| 5.4 | Dokončiť analýzu exportu údajov, štatistických informácii a analyzovať možnosti vytvárania anonymných ankiet. | Bc. Marian Majan | 13.11.2007 | Ukončené |
| 5.5 | Špecifikovať správanie systému a spraviť hrubý návrh systému. | všetci | 13.11.2007 | Ukončené |

Opis stretnutia:

- Na stretnutí sme sa venovali hlavne priebežnej dokumentácii a prebiehajúcej analýzy a návrhu systému.

- Hodnotil sa logický model systému. Dospelo sa k záveru že model je dobre navrhnutý.

- Poukázalo sa na malí rozdiel medzi študentom a absolventom – v systéme bude študent aj absolvent reprezentovaný rovnakou entitou.

- Na stretnutí bola opäť otvorená otázka ankiet. Ankety v systéme budú určené pre študentov aj absolventov.

- Okrajovo sme sa rozprávali o prototypovaní.

- Kontroloval sa stav webovej prezentácie. Webovú stránku je potrebné aktualizovať.

- Medzi úloh do ďalšieho stretnutia sme si zahrnuli zaslanie hotového dokumentu analýzy druhému tímu.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Dopracovať minimálne požiadavky na funkcionalitu. | všetci | 14.11.2007 |
| 6.1 | Dokončiť dokument analýzy a návrhu systému. | Všetci (okrem Nagy Atilla) | 14.11.2007 |
| 6.2 | Vypracovať dokument riadenia. | Nagy Atilla | 14.11.2007 |
| 6.4 | Spracovať prototypovanie v návrhu. | všetci | 14.11. 2007 |
| 6.5 | Zaslať dokument ďalšiemu týmu. | všetci | 15.11.2007 |
| 6.6 | Aktualizovať webové sídlo. | Nagy Attila | 15.11.2007 |
| 6.7 | Vypracovanie posudku na prácu konkurenčného tímu | všetci | 20.11.2007 |

## Zápisnica zo 7. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	19. november 2007

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Attila Nagy

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Zhodnotenie vytvorenej dokumentácie a rozdelenie úloh

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Dopracovať minimálne požiadavky na funkcionalitu. | všetci | 14.11.2007 | ukončené |
| 6.1 | Dokončiť dokument analýzy a návrhu systému. | Všetci (okrem Nagy Atilla) | 14.11.2007 | ukončené |
| 6.2 | Vypracovať dokument riadenia. | Nagy Atilla | 14.11.2007 | ukončené |
| 6.4 | Spracovať prototypovanie v návrhu | všetci | 14.11.2007 | ukončené |
| 6.5 | Zaslať dokument ďalšiemu tímu. | všetci | 15.11.2007 | ukončené |
| 6.6 | Aktualizovať webové sídlo. | Nagy Attila | 15.11.2007 | ukončené |
| 6.7 | Vypracovanie posudku na prácu konkurenčného tímu. | všetci | 20.11.2007 | ukončené |

Opis stretnutia:

- Pani Hanulová zhodnotila odovzdanú dokumentáciu. Bola spokojná s formálnou aj s gramatickou stránkou dokumentu.

- Pani Hanulová nás upozornila, aby si tím nechával väčšiu časovú rezervu pred odovzdávaním dokumentov

- Diskutovali sme o tom, či je potrebné vytvoriť spoločný dátový model s tímom číslo 14. Uvažovali sme o tom, aké sú výhody a nevýhody takejto spolupráce.

- Rozdelili sme si kto, ktorú časť posudku napíše.

- Rozprávali sme sa o prototypovaní, rozdelili sme si úlohy medzi sebou, kto za ktorú časť bude zodpovedný.

- Určili sa úlohy do najbližšieho stretnutia.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Vypracovanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu tímu č. 14. | vetci (okrem Nagy Attila) | 23.11.2007 |
| 7.2 | Vytvorenie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou. | všetci | 17.12.2007 |
| 7.3 | Dopracovanie zistených nedostatkov. | všetci | nešpecifikovaný |
| 7.4 | Zaslať posudok ďalšiemu tímu. | všetci | 23.11. 2007 |
| 7.5 | Aktualizovať webové sídlo. | Nagy Attila | 27.11.2007 |

## Zápisnica z 8. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	27. november 2007

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Marián Bán

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Diskusia o analýze a jej nedostatkoch

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Vypracovanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu tímu č. 14 | vetci (okrem Nagy Attila) | 23.11.2007 | ukončené |
| 7.2 | Vytvorenie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou | všetci | 17.12.2007 | neukončené |
| 7.3 | Dopracovanie zistených nedostatkov | všetci | Nešpecifiko-vaný | neukončené |
| 7.4 | Zaslať posudok ďalšiemu týmu | všetci | 23.11. 2007 | ukončené |
| 7.5 | Aktualizovať webové sídlo | Nagy Attila | 27.11.2007 | ukončené |

Opis stretnutia:

- Hodnotil sa posudok druhého tímu.

- Dohodli sme sa na vypracovaní reakcie na posudok.

- Hovorili vývoji webovej aplikácie. Štatistický a anketový modul sa bude realizovať v letnom semestri.

- Naplánovali sme stretnutie s druhým tímom. Na stretnutí by sa mala zhodnotiť možnosť použitia spoločného dátového modelu.

- Bola navrhnutá možnosť automatického vytvárania používateľov.

- Kontroloval sa stav webovej prezentácie. Webovú stránku je potrebné aktualizovať.

- Rozdelili sme si úlohy týkajúce sa vývoja prototypu

- Hovorili sme o záverečnej prezentácie výsledku za tento semester.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Vytvoriť reakciu na posudok | všetci | 4.12.2007 |
| 8.2 | Implementovať modul prihlasovania | Ľuboš Zelinka | 4. 12.2007 |
| 8.3 | Implementovať profesijný vývoj absolventa | Maroš Majerčík | 4. 12.2007 |
| 8.4 | Vytvoriť základnú stránku (šablónu) od ktorej budú odvodené všetky ostane. Implementovať pomocou Master Pages. | Marian Bán | 4. 12. 2007 |
| 8.5 | Vytvoriť a implementovať profil absolventa. | Marian Bán, Maroš Majerčík | 4. 12.2007 |
| 8.6 | Aktualizovať webové sídlo | Nagy Attila | 4. 12.2007 |
| 8.7 | Vytvoriť dôležité časti databázy | Pavol Michalco,Marian Majan | 4. 12.2007 |

## Zápisnica z 9. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	3. december 2007

Miestnosť: 	softvérové štúdium, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Maroš Majerčík

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Attila Nagy,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Ľuboš Zelinka

Neprítomní:

Členovia tímu:	Bc. Attila Nagy

Téma stretnutia: 	Diskusia s tímom č. 14 ohľadom spolupráce na projekte ALUMNI.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Vytvoriť reakciu na posudok | všetci | 4.12.2007 | neukončené |
| 8.2 | Implementovať modul prihlasovania | Ľuboš Zelinka | 4. 12.2007 | rozpracované |
| 8.3 | Implementovať profesijný vývoj absolventa | Maroš Majerčík | 4. 12.2007 | rozpracované |
| 8.4 | Vytvoriť základnú stránku (šablónu), od ktorej budú odvodené všetky ostané. Implementovať pomocou Master Pages. | Marian Bán | 4. 12. 2007 | rozpracované |
| 8.5 | Vytvoriť a implementovať profil absolventa. | Marian Bán, Maroš Majerčík | 4. 12.2007 | rozpracované |
| 8.6 | Aktualizácia webu | Attila Nagy | 4. 12.2007 | ukončené |
| 8.7 | Vytvoriť dôležité časti databázy | Pavol Michalco,Marian Majan | 4. 12.2007 | rozpracované |

Opis stretnutia:

- Stretnutie sa konalo netradične v pondelok o 10:00 oproti pôvodnému času stretnutí. Dôvodom bolo stretnutie a diskusia s tímom č. 14 o spolupráci na niektorých častiach projektu ALUMNI.

- Na začiatku stretnutia prebehlo samostatné sedenie každého z tímov. Hodnotili sme aktuálny stav implementácie prototypu systému.

- Preberali sme tiež potrebu vytvorenia používateľskej príručky k prototypu, pričom jej rozsah a hĺbku by sme určili na základe implementácie jednotlivých súčastí prototypu.

- Od pani Húskovej bude potrebné zistiť informácie týkajúce sa údajov, ktoré bude fakulta požadovať od absolventov na verifikáciu pri žiadosti o registráciu absolventa do systému.

- Hodnotili sme rozsiahlu zmenu dátového modelu oproti minuloročnému projektu, ktorá bola vyvolaná zmenou požiadaviek zo stretnutia uskutočneného 29. októbra 2007.

- Hlavným bodom stretnutia bolo zhodnotiť možnosti zjednotenia jednotlivých databáz každého z tímov na spoločnú, čo by znamenalo vytvoriť jednotný dátový model.

- Diskusia na túto tému prebehla pomerne rýchlo, nakoľko rozdielne technológie používané v oboch tímoch by sťažili prácu so spoločnou databázou a zároveň ukladané dáta sa v niektorých prípadoch odlišujú v dôsledku rozdielneho návrhu súčastí systému. Databáza by musela byť preto rozsiahlejšia, pretože by obsahovala spoločné časti oboch tímoch, no navyše aj odlišné súčasti každého z tímov. V konečnom dôsledku by to však bolo neefektívne, pretože sa predpokladá nasadenie iba jedného zo systémov do prevádzky a vtedy by zjednotená databáza zbytočne obsahovala súčasti druhého tímu.

- Dohodli sme aspoň na spoločnom prístupe do systému YONBAN.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Vytvoriť reakciu na posudok | všetci | 11.12.2007 |
| 9.2 | Implementovať modul prihlasovania | Ľuboš Zelinka | 11.12.2007 |
| 9.3 | Implementovať profesijný vývoj absolventa | Maroš Majerčík | 11.12.2007 |
| 9.4 | Vytvoriť základnú stránku (šablónu), od ktorej budú odvodené všetky ostané. Implementovať pomocou Master Pages. | Marian Bán | 11.12.2007 |
| 9.5 | Vytvoriť a implementovať profil absolventa. | Marian Bán, Maroš Majerčík | 11.12.2007 |
| 9.6 | Aktualizácia webu | Attila Nagy | 11.12.2007 |
| 9.7 | Vytvoriť dôležité časti databázy | Pavol Michalco,Marian Majan | 11.12.2007 |

## Zápisnica z 10. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	11. december 2007

Miestnosť: 	softvérové štúdium, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Pavol Michalco

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Ľuboš Zelinka

Neprítomní:

Členovia tímu:	Bc. Attila Nagy

Téma stretnutia: 	Kontrola stavu prototypu a príprava jeho prezentácie.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Vytvoriť reakciu na posudok | všetci | 11.12.2007 | rozpracované |
| 9.2 | Implementovať modul prihlasovania | Ľuboš Zelinka | 11.12.2007 | rozpracované |
| 9.3 | Implementovať profesijný vývoj absolventa | Maroš Majerčík | 11.12.2007 | rozpracované |
| 9.4 | Vytvoriť základnú stránku (šablónu), od ktorej budú odvodené všetky ostané. Implementovať pomocou Master Pages. | Marian Bán | 11.12.2007 | rozpracované |
| 9.5 | Vytvoriť a implementovať profil absolventa. | Marian Bán, Maroš Majerčík | 11.12.2007 | rozpracované |
| 9.6 | Aktualizácia webu | Nagy Attila | 11.12.2007 | ukončené |
| 9.7 | Vytvoriť dôležité časti databázy | Pavol Michalco,Marian Majan | 11.12.2007 | ukončené |

Opis stretnutia:

- pedagóg kontroloval stav prototypu. Z dôvodu odovzdávania zadaní z iných predmetov sa prototyp ešte nezačal implementovať. Do budúceho stretnutia (17.12.2007) je potrebné dokončiť implementáciu prototypu.

- pedagóg upozornil na náležitosti, ktoré musí dokument (resp. prezentácia) k prototypu obsahovať, t.j. čo sa v prototype nachádza, prečo prototypujeme, čo sme tým chceli dokázať...

- po dohode s druhým tímom pedagóg rozhodol, že posudok k prototypu druhého tímu musíme vypracovať najneskôr do konca januára roku 2008.

- pedagóg (po dohode s pani prof. M. Bielikovou) rozhodol, že vypracovanie používateľskej príručky k systému ALUMNI nie je potrebné.

- Ľ. Zelinkovi a M. Majanovi sa konečne podarilo vytvoriť SSH tunel k pridelenému počítaču v softvérovom štúdiu, čím sme získali neobmedzený prístup k danému počítaču z vonkajšej siete Internet.

- Ľ. Zelinka a M. Majan rozbehali SVN systém na serveri labss2.fiit.stuba.sk.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Dokončiť rozpracované moduly a zostaviť prototyp. | všetci | 17.12.2007 |
| 10.2 | Vytvoriť dokument obsahujúci reakcie na posudok vytvorený tímom č. 14. | všetci | 17.12.2007 |
| 10.3 | Revízia dokumentu riadenia projektu, pridať zápisnice, posudok a reakciu na posudok. | Attila Nagy | 17.12.2007 |
| 10.4 | Aktualizácia webu | Attila Nagy | 17.12.2007 |

# Odovzdávací protokol

Tento protokol potvrdzuje odovzdanie uvedenej dokumentácie, v stanovenom rozsahu a verzii.

- Všeobecné informácie o dokumentácii a kontakt na autorov

| Dokumentácia: | Informačný systém pre komunikáciu s absolventmi |
| --- | --- |
| Tím: | Tím číslo 12 |
| Vedúci tímu: | Prom. mat. Ľubica Hanulová |
| Autori: | Bc. Marián Bán, Bc. Marián Majan, Bc. Maroš Majerčík, Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka |
| Kontakt: | team12alumni@gmail.com |

- Špecifikácia verzie dokumentu

| Dátum odovzdania | Odovzdaná verzia | Názov uvedenej verzie dokumentu | Počet strán | Prevzal tím |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prílohy: |  |  |  |  |

- Zástupca odovzdávajúceho tímu

| Meno a priezvisko | Podpis |
| --- | --- |

- Zástupca preberajúceho tímu

| Meno a priezvisko | Podpis |
| --- | --- |

Svojím podpisom potvrdzujeme prevzatie dokumentácie definovanej vo všeobecných informáciách vo verzii a v rozsahu určenými v konkrétnej špecifikácii odovzdávanej verzie dokumentu.

# Reakcia na posudok

## Úvod

Tento dokument popisuje vyjadrenia tímu 12 na pripomienky spomínané v posudku, ktorý vypracoval tím 14.

V ďalšej kapitole analyzujeme a vyjadrujeme sa k jednotlivým pripomienkam. Kapitola je rozdelená presne na podkapitoly takým spôsobom, ako sa nachádzajú v samotnom posudku. Pripomienky, ku ktorým sa vyjadrujeme, sú označené kurzívou a sú v takom poradí, v akom sa nachádzajú posudku. Reakcie k pripomienke sú písané normálnym písmom a nachádzajú sa hneď za pripomienkou.

Pripomienky, ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, považujeme za adekvátne a zohľadníme ich pri ďalšej práci na projekte, resp. pri rozširovaní dokumentácie.

## Vyjadrenie k posudku

## Formálne úroveň

„V úvode dokumentu sme objavili nejednotné štýly nadpisov – nadpis obsahu je napísaný iným štýlom ako zvyšné nadpisy dokumentu.“

Nadpis obsahu nesúvisí s nadpismi kapitol, preto sme si dovolili použiť iný štýl.

## Obsahová stránka

„Dokument je po obsahovej stránke výborne členený, chýba nám len kapitola Použitá literatúra.“

Použitú literatúru sme sa rozhodli zahrnúť až do záverečnej verzie dokumentu, ktorý bude obsahovať potrebné náležitosti ako je podrobný návrh, implementácia, testovanie...

### História dokumentu

### Úvod

„...popis dokumentu a prehľad dokumentu, ktoré nie sú navzájom oddelené.“

Časti popisu dokumentu a prehľadu dokumentu sú oddelené novým riadkom.

„V tejto kapitole nám chýba podkapitola zo znením zadania projektu.“

Skopírovanie zadania projektu nepovažujeme za potrebné, keďže čitateľ je s projektom dostatočne oboznámený v prvom odseku úvodu.

„V popise použitej notácie entitno-relačného modelu sú nesprávne popísané vzťahy – vzťah 0:N je v skutočnosti vzťahom 1:0..N (1 ku 0 až N) a vzťah 1:N je vzťahom 1:1..N (1 ku 1 až N).“

Notácia vzťahov medzi entitami síce nie je správne označená, ale popis, ktorý nasleduje po označení, je správny a zrozumiteľný.

### Analýza

„V texte sa vyskytuje táto nejasná formulácia: „Systém poskytuje všetky štandardné prostriedky, ktoré majú používatelia k dispozícii po zaregistrovaní.“ [1, str. 9] Nie je nám jasné, aké štandardné prostriedky, systém poskytuje.“

Od danej vety až po koniec odstavca sú tieto štandardné prostriedky popísané. Snáď by bolo zrozumiteľnejšie namiesto štandardné prostriedky použiť radšej výraz štandardné funkcionality.

„... a keď podáva len hrubý pohľad na minuloročný systém. Ocenili by sme aj podrobnejšie štruktúrovanie spomínanej kapitoly.“

Vzhľadom k faktom, že z minuloročný systém využijeme minimálne a celý dokument je odzrkadlením nášho systému, považujeme priestor venovaný minuloročnému systému za dostatočný.

„V analýze súčastí systému sa s tímom č. 12 nezhodneme na rozdelení súčastí systému do prioritných skupín. Požiadavky na anketový a štatistický modul považujeme z pohľadu fakulty za prioritné.“

Vyššiu prioritu od anketového a štatistického modulu majú už iba súčastí, bez ktorých by systém nebol funkčný, takže si nevieme predstaviť zvýšenie priorít spomínaným modulom.

„Drobné nedostatky sme objavili v popise modulu ankety, kde sa vyskytuje osoba „fakultníka“, ktorá nie je bližšie špecifikovaná, a z textu nie je celkom jasné o koho sa jedná.“

Osoba fakultníka je detailne popísaná v kapitole 2.1 Hráči v systéme.

„Obsahovo nedostatočná sa nám však vidí kapitola 1.4.5 Dynamický import údajov, ktorá podáva len veľmi povrchné a nekonkrétne informácie o možnostiach importu.“

Konkrétnejšie informácie o možnostiach importu sme nemohli podať, pretože sa nám zatiaľ nepodarilo získať detailnejšie informácie o systémoch, z ktorých dynamický import predpokladáme.

„Riešenie problému spamovania nepovažujeme za podstatné vzhľadom na uzavretý charakter systému a možnosť jednoznačnej identifikácie odosielateľa.“

Uzavretý charakter systému a jednoznačná identifikácia odosielateľa nezabránia spamovaniu používateľa inými používateľmi. My popisujeme reálne riešenie, ktoré zabráni spamovaniu v momente, keď nastane a nespoliehame sa na to, že k spamovaniu by nemalo dochádzať kvôli neanonymite spamera.

### Špecifikácia požiadaviek

„...je nesprávne priradený prípad použitia Zobrazenie všetkých absolventov hráčovi Fakultník. Podľa nášho názoru by tento prípad použitia mal prislúchať Neregistrovanému používateľovi.“

Je to bezpečnostné riešenie, ktoré má zabrániť zahlteniu servera kvôli veľkému počtu požiadaviek na zobrazenie všetkých absolventov zo strany používateľov systému. Zobrazenie všetkých absolventov je preto umožnený iba fakultníkovi.

„V niektorých scenároch použitia sú nesprávne určení používatelia, ako napr. v scenári 2.3.2. Scenár použitia – Vyplnenie ankety Rôzne typy používateľov a v scenári 2.3.3 Scenár použitia – Prihlásenie do systému Anonymný používateľ.“

V scenári 2.3.2 je určený používateľ Rôzne typy používateľov, pretože to, komu je anketa určená, závisí od nastavenia v čase vytvárania ankety. V prípade scenára 2.3.3 je pripomienka opodstatnená.

„Rovnako celkom nerozumieme použitiu viacerých koncových stavov v niektorých diagramoch aktivít, resp. nám chýba ich popis.“

Jednotlivé koncové stavy zobrazujú koncové stavy jednotlivých alternatívnych postupností, ktoré sú popísane v scenári použitia.

### Hrubý návrh

„Kapitola 3.2 Logický dátový model predstavuje podľa nás skôr fyzický model dát vzhľadom na určenie typov atribútov a možnosti obsahovať hodnotu NULL v jednotlivých atribútoch.“

Podľa teórie je fyzický model údajov taký, ktorý sa dá bez dotačných úprav priamo použiť v databázovom systéme, pre ktorý je daný model určený. Náš dátový model síce obsahuje detailne popísané atribúty a ich typy, no dané typy nie sú priamo použiteľne v databázovom systéme PostgreSQL, preto sme sa rozhodli daný dátový model radšej označiť ako logický.

## Záver

Ďakujeme tímu 14 za veľmi dobré hodnotenie našej doterajšej vykonanej práce a taktiež za ich konštruktívne nápady na zlepšenie.

Sme radi, že väčšina pripomienok je skôr formálneho charakteru, ktoré nemajú vplyv na konečnú funkčnosť systému, čo nám umožňuje bez obáv sa pustiť do podrobného návrhu a implementácie systému.

# Štábna kultúra

V procese riešenia projektu a tvorby výsledného produktu je z pohľadu tímovej práce kľúčové dodržiavanie určitých konvencií. Každý člen tímu je individualita, ktorá disponuje vlastnou kultúrou kódovania i písania dokumentov. Z pohľadu tímovej spolupráce je dôležité jednotlivé aspekty zjednotiť. Táto kapitola obsahuje všeobecne dodržiavané pravidlá pri tvorbe projektu a dokumentácie.

## Šablóna zápisnice tímového stretnutia

Každý zápis z tímového stretnutia je potrebné zapísať na základe určitých pravidiel, aby bola dodržaná uniformita dokumentov. Preto sme navrhli šablónu zápisnice, ktorá definuje základnú štruktúru dokumentu s poznámkami zo stretnutia:

Zápisnica z X. stretnutia tímu číslo 12

Dátum:		Deň stretnutia

Miestnosť:		Miestnosť v ktorej sa stretnutie uskutočnilo

Vypracoval:		Meno člena tímu ktorý zápisnicu vypracoval

Prítomní:

Pedagóg: 		Meno prítomného pedagóga

Členovia tímu: 	Mená prítomných členov

Neprítomní:

Členovia tímu: 	Mená neprítomných členov

Téma stretnutia: 	V tejto časti bude uvedená téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: V tejto časti budú vyhodnotené úlohy, ktoré boli zadané na predchádzajúcom stretnutí. Ak

to bude potrebné, zapíše sa aj stav riešenia úlohy (v %) a identifikátor úlohy (ID), ktorý bude

využitý v nástroji pre podporu riadenia projektu.

Opis stretnutia: Podrobný opis priebehu stretnutia.

Úlohy do ďalšieho stretnutia: Zoznam úloh, ktoré vyplynuli zo samotného stretnutia a ktoré bude nutné splniť do stretnutia

ďalšieho.

# Príloha A	Posudok konkurenčného tímu

Dokument sa nachádza v prílohe v papierovej forme.