# Zápisnica z 10. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	11. december 2007

Miestnosť: 	softvérové štúdium, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Pavol Michalco

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Ľuboš Zelinka

Neprítomní:

Členovia tímu:	Bc. Attila Nagy

Téma stretnutia: 	Kontrola stavu prototypu a príprava jeho prezentácie.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Vytvoriť reakciu na posudok | všetci | 11.12.2007 | rozpracované |
| 9.2 | Implementovať modul prihlasovania | Ľuboš Zelinka | 11.12.2007 | rozpracované |
| 9.3 | Implementovať profesijný vývoj absolventa | Maroš Majerčík | 11.12.2007 | rozpracované |
| 9.4 | Vytvoriť základnú stránku (šablónu), od ktorej budú odvodené všetky ostané. Implementovať pomocou Master Pages. | Marian Bán | 11.12.2007 | rozpracované |
| 9.5 | Vytvoriť a implementovať profil absolventa. | Marian Bán, Maroš Majerčík | 11.12.2007 | rozpracované |
| 9.6 | Aktualizácia webu | Nagy Attila | 11.12.2007 | ukončené |
| 9.7 | Vytvoriť dôležité časti databázy | Pavol Michalco,Marian Majan | 11.12.2007 | ukončené |

Opis stretnutia:

- pedagóg kontroloval stav prototypu. Z dôvodu odovzdávania zadaní z iných predmetov sa prototyp ešte nezačal implementovať. Do budúceho stretnutia (17.12.2007) je potrebné dokončiť implementáciu prototypu.

- pedagóg upozornil na náležitosti, ktoré musí dokument (resp. prezentácia) k prototypu obsahovať, t.j. čo sa v prototype nachádza, prečo prototypujeme, čo sme tým chceli dokázať...

- po dohode s druhým tímom pedagóg rozhodol, že posudok k prototypu druhého tímu musíme vypracovať najneskôr do konca januára roku 2008.

- pedagóg (po dohode s pani prof. M. Bielikovou) rozhodol, že vypracovanie používateľskej príručky k systému ALUMNI nie je potrebné.

- Ľ. Zelinkovi a M. Majanovi sa konečne podarilo vytvoriť SSH tunel k pridelenému počítaču v softvérovom štúdiu, čím sme získali neobmedzený prístup k danému počítaču z vonkajšej siete Internet.

- Ľ. Zelinka a M. Majan rozbehali SVN systém na serveri labss2.fiit.stuba.sk.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Dokončiť rozpracované moduly a zostaviť prototyp. | všetci | 17.12.2007 |
| 10.2 | Vytvoriť dokument obsahujúci reakcie na posudok vytvorený tímom č. 14. | všetci | 17.12.2007 |
| 10.3 | Revízia dokumentu riadenia projektu, pridať zápisnice, posudok a reakciu na posudok. | Attila Nagy | 17.12.2007 |
| 10.4 | Aktualizácia webu | Attila Nagy | 17.12.2007 |