# Zápisnica z 11. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	19. februára 2008

Miestnosť: 	softvérové štúdium, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Ľuboš Zelinka

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Ľuboš Zelinka

Neprítomní:

Členovia tímu:	Bc. Attila Nagy

Téma stretnutia: 	Zhodnotenie prototypu a výber ďalšej časti implementácie.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Dokončiť rozpracované moduly a zostaviť prototyp. | všetci | 17.12.2007 | ukončené |
| 10.2 | Vytvoriť dokument obsahujúci reakcie na posudok vytvorený tímom č. 14. | všetci | 17.12.2007 | ukončené |
| 10.3 | Revízia dokumentu riadenia projektu, pridať zápisnice, posudok a reakciu na posudok. | Attila Nagy | 17.12.2007 | ukončené |
| 10.4 | Aktualizácia webu | Attila Nagy | 17.12.2007 | ukončené |

Opis stretnutia:

- Pani Hanulová zhodnotila prototyp z hľadiska implementovaných funkcií za nesmierne krátky čas ako veľmi dobrý.

- Ľuboš Zelinka oboznámil prítomných členov tímu a pedagóga o zmenách vykonaných počas prázdnin: nový vzhľad formulárov, nová databázová vrstva.

- Diskutovali sme o implementácii ďalšej časti systému. Jednomyseľne sme sa zhodli na implementovaní ankiet, keďže ankety dobrým nástrojom na získavanie informácií, ktoré fakulta pokladá za dôležité.

- Dotkli sme sa aj otázky generovania životopisu na základe osobného profilu používateľa systému. Dôvodom bola skutočnosť, že stránka, ktorá poskytuje šablóny životopisov odkiaľ sme čerpali údaje, obsahuje webovú službu umožňujúcu generovanie životopisu podľa z XML. Dohodli sme sa, že sa oplatí túto službu preskúmať pre potenciálne zrýchlenie vývoja informačného systému.

- Na záver sa tím zaujímal o potrebuje dokumentácie v tejto fáze vývoja. Dohodli sme sa s pani Hanulovou, že budeme prednostne implementovať ďalšie časti informačného systému kvôli blížiacej sa testovacej prevádzke.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vytváranie ankiet | všetci | 19. 2. 2007 |
| 11.2 | Získať informácie o webovej službe exportu údajov systému Yonban | Bc. Marian Majan | 19. 2. 2007 |
| 11.3 | Hlbšie analyzovať možnosť generovania životopisu pomocou webovej služby Europassu | Bc. Pavol Michalco | 19. 2. 2007 |
| 11.4 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profesijný vývoj | Bc. Maroš Majerčík | 19. 2. 2007 |
| 11.5 | Upraviť vzhľad niektorých častí webu aby sa správne zobrazovali v iných prehliadačoch ako IE | Bc. Marián Bán | 19. 2. 2007 |
| 11.6 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profil absolventa a Projekty | Bc. Ľuboš Zelinka | 19. 2. 2007 |