# Zápisnica z 12. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	26. február 2008

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Marián Bán

Prítomní:

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Neprítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Téma stretnutia: 	Diskusia o ďalšom rozdelení úloh

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Vytváranie ankiet | všetci | 19. 2. 2007 | neukončené |
| 12.2 | Získať informácie o webovej službe exportu údajov systému Yonban | Bc. Marian Majan | 19. 2. 2007 | ukončené |
| 12.3 | Hlbšie analyzovať možnosť generovania životopisu pomocou webovej služby Europassu | Bc. Pavol Michalco | 19. 2. 2007 | ukončené |
| 12.4 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profesijný vývoj | Bc. Maroš Majerčík | 19. 2. 2007 | rozpracované |
| 12.5 | Upraviť vzhľad niektorých častí webu aby sa správne zobrazovali v iných prehliadačoch ako IE | Bc. Marián Bán | 19. 2. 2007 | rozpracované |
| 12.6 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profil absolventa a Projekty | Bc. Ľuboš Zelinka | 19. 2. 2007 | rozpracované |

Opis stretnutia:

- Diskusia o ďalšom postupe projektu

- Po analýze možností generovania životopisu sa rozhodlo o použití webovej služby Europassu

- Tím sa dohodol na rozdelení úloh a intenzívnejšieho zapojenia každého člena tímu do procesu implementácie

- Hovorili sme o možnostiach validácie vstupných údajov na webovej stránke

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Vytváranie ankiet | Bc. Ľuboš Zelinka | 26. 2. 2007 |
| 12.4 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profesijný vývoj | Bc. Maroš Majerčík | 12. 2. 2007 |
| 12.5 | Upraviť vzhľad niektorých častí webu aby sa správne zobrazovali v iných prehliadačoch ako IE | Bc. Marián Bán | 12. 2. 2007 |
| 12.6 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profil absolventa a Projekty | Bc. Ľuboš Zelinka | 12. 2. 2007 |
| 13.1 | Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov | Bc. Marián Bán | 26. 2. 2007 |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Bc. Maroš Majerčík | 26. 2. 2007 |
| 13.3 | Implementovať import údajov | Bc. Marian Majan | 26. 2. 2007 |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Bc. Pavol Michalco | 26. 2. 2007 |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Bc. Attila Nagy | 26. 2. 2007 |