# Zápisnica z 13. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	4. marec 2008

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Attila Nagy

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Diskusia o rozdelených úlohách a o aktuálnom stave systému

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Vytváranie ankiet | Bc. Ľuboš Zelinka | 26. 2. 2008 | Rozpracované |
| 12.4 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profesijný vývoj | Bc. Maroš Majerčík | 12. 2. 2008 | Rozpracované |
| 12.5 | Upraviť vzhľad niektorých častí webu aby sa správne zobrazovali v iných prehliadačoch ako IE | Bc. Marián Bán | 12. 2. 2008 | Čiastočne ukončené |
| 12.6 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profil absolventa a Projekty | Bc. Ľuboš Zelinka | 12. 2. 2008 | Ukončené |
| 13.1 | Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov | Bc. Marián Bán | 26. 2. 2008 | Čiastočne ukončené |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Bc. Maroš Majerčík | 26. 2. 2008 | Rozpracované |
| 13.3 | Implementovať import údajov | Bc. Marian Majan | 26. 2. 2008 | Rozpracované |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Bc. Pavol Michalco | 26. 2. 2008 | Rozpracované |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Bc. Attila Nagy | 26. 2. 2008 | Rozpracované |

Opis stretnutia:

- Pani Hanulová odsúhlasila rozdelenie našich úloh na letný semester

- Diskutovalo sa o niektorých chybách systému ktoré sa majú odstrániť

- Pani Hanulová nás upozornila na aktualizovanie plánu projektu

- Zhodnotili sa úlohy z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia o finálnom zlúčení systému

- Diskutovalo sa o spôsoboch testovania systému

- Diskusia o ďalšom postupe projektu

- Diskutovalo sa o vlastnostiach dátového typu študent

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Vytváranie ankiet | Bc. Ľuboš Zelinka | 26. 2. 2008 |
| 12.4 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profesijný vývoj | Bc. Maroš Majerčík | 12. 2. 2008 |
| 12.5 | Upraviť vzhľad niektorých častí webu aby sa správne zobrazovali v iných prehliadačoch ako IE | Bc. Marián Bán | 12. 2. 2008 |
| 12.6 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profil absolventa a Projekty | Bc. Ľuboš Zelinka | 12. 2. 2008 |
| 13.1 | Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov | Bc. Marián Bán | 26. 2. 2008 |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Bc. Maroš Majerčík | 26. 2. 2008 |
| 13.3 | Implementovať import údajov | Bc. Marian Majan | 26. 2. 2008 |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Bc. Pavol Michalco | 26. 2. 2008 |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Bc. Attila Nagy | 26. 2. 2008 |
| 14.1 | Vytvoriť plán na letný semester(uploadnúť na web) | Všetci | 11. 3. 2008 |
| 14.2 | Implementovať čiastočnú tvorbu životopisov | Bc. Marián Bán | 11. 3. 2008 |
| 14.3 | Dohodnúť náhradný termín stretnutia po Veľkej noci | Všetci | 11. 3. 2008 |
| 14.4 | Vytvorenie nového a upraveného prototypu + | Všetci | 11. 3. 2008 |