# Zápisnica z 14. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	11. marec 2008

Miestnosť: 	softvérové štúdium, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Marian Majan

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Priebeh implementácie.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Vytváranie ankiet | Ľuboš Zelinka | 26.2.2008 | rozpracované |
| 12.4 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profesijný vývoj | Maroš Majerčík | 12.2.2008 | rozpracované |
| 12.5 | Upraviť vzhľad niektorých častí webu aby sa správne zobrazovali v iných prehliadačoch ako IE | Marián Bán | 12.2.2008 | rozpracované |
| 12.6 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profil absolventa a Projekty | Ľuboš Zelinka | 12.2.2008 | ukončené |
| 13.1 | Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov | Marián Bán | 26.3.2008 | rozpracované |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Maroš Majerčík | 26.3.2008 | rozpracované |
| 13.3 | Implementovať import údajov | Marian Majan | 26.3.2008 | rozpracované |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 26.3.2008 | rozpracované |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Attila Nagy | 26.3.2008 | rozpracované |
| 14.2 | Implementovať čiastočnú tvorbu životopisov | Marián Bán | 11. 3. 2008 | rozpracované |
| 14.3 | Dohodnúť náhradný termín stretnutia po Veľkej noci | Všetci | 11. 3. 2008 | ukončené |
| 14.4 | Vytvorenie nového a upraveného prototypu | Všetci | 11. 3. 2008 | ukončené |

Opis stretnutia:

- Pani Hanulová nás oboznámila so svojimi zisteniami ohľadom štatistík – implementované by mali byť štatistiky z ankiet, miništatistiky z profilu a štatistky z prístupov.

- Prejednali sme otázku exportu údajov – zhodli sme sa na exporte do formátu .xls, s tým, že životopis sa bude generovať prostredníctvom webovej služby, ktorá umožňuje export do formátov .pdf, .odt a .doc.

- Keďže študentské prehľady poskytuje ais, obsahovo by mal byť export zameraný na absolventov – najlepšie by bolo, ak by bolo možné export vytvárať na základe kritérií (napr. odbor, rok ukončenia, špecializácia odboru).

- Dohodli sme sa, že sa nebude implementovať žiadna časť poskytujúca používateľovi fotoalbum, v budúcnosti môže byť poskytnutá možnosť nahratia fotografie používateľa.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Vytváranie ankiet | Ľuboš Zelinka | 26.3.2008 |
| 12.4 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profesijný vývoj | Maroš Majerčík | 26.3.2008 |
| 12.5 | Upraviť vzhľad niektorých častí webu aby sa správne zobrazovali v iných prehliadačoch ako IE | Marián Bán | 26.3.2008 |
| 13.1 | Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov | Marián Bán | 26.3.2008 |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Maroš Majerčík | 26.3.2008 |
| 13.3 | Implementovať import údajov | Marian Majan | 26.3.2008 |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 26.3.2008 |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Attila Nagy | 26.3.2008 |
| 14.3 | Dohodnúť náhradný termín stretnutia po Veľkej noci | Všetci | 11.3.2008 |