# Zápisnica z 15. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	18. marec 2008

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Maroš Majerčík

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Priebeh implementácie.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Vytváranie ankiet | Ľuboš Zelinka | 26.3.2008 | rozpracované |
| 12.4 | Dokončiť rozpracované úpravy vzhľadu systému v časti Profesijný vývoj | Maroš Majerčík | 26.3.2008 | ukončené |
| 12.5 | Upraviť vzhľad niektorých častí webu aby sa správne zobrazovali v iných prehliadačoch ako IE | Marián Bán | 26.3.2008 | rozpracované |
| 13.1 | Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov | Marián Bán | 26.3.2008 | rozpracované |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Maroš Majerčík | 26.3.2008 | rozpracované |
| 13.3 | Implementovať import údajov | Marian Majan | 26.3.2008 | rozpracované |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 26.3.2008 | rozpracované |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Attila Nagy | 26.3.2008 | rozpracované |
| 14.3 | Dohodnúť náhradný termín stretnutia po Veľkej noci | Všetci | 11.3.2008 | ukončené |

Opis stretnutia:

- Na stretnutí sme sa dohodli, že ďalšie tímové stretnutie bude vo štvrtok 27.3. 2008 z dôvodu dekanského voľna v utorok.

- Preberali sme podrobnosti exportu údajov o študentoch a absolventoch do programu MS Excel. Dohodli sme sa, že primárnym cieľom bude umožniť export údajov pre zamestnancov fakulty, v ktorom môžu byť zahrnuté aj neverejné údaje. Export základných údajov (verejných, ku ktorým by mali prístup aj ostatní študenti a absolventi) bude potrebné prehodnotiť na konzultácii s pani Húskovou.

- Import údajov zo systému Yonban sa oneskoril z dôvodu problémov kontaktovania Ing. Filkorna, preto sa táto úloha prenáša do ďalšieho týždňa.

- Vyskytol sa problém s automatickým spravovaním ročníkov pri postúpení študenta do vyššieho ročníka, ktorý bude treba riešiť. Budeme sa informovať o možnosti získania tohto údaja z univerzitného systému AIS.

- Preberali sme aj prístup pri generovaní ankiet. Dohodli sme sa, že anketa bude môcť obsahovať 3 typy otázok:

  - možnosť výberu jednej z dostupných odpovedí (radiobutton-y)

  - možnosť výberu viacerých z dostupných odpovedí (checkbox-y)

  - vyplnenie odpovede do textového poľa (textbox-y)

- Implementácia privátnych správ sa trochu predĺžila z dôvodu úprav, ktoré bolo potrebné vykonať na dátovom modeli.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Vytváranie ankiet | Ľuboš Zelinka | 26.3.2008 |
| 12.5 | Upraviť vzhľad niektorých častí webu aby sa správne zobrazovali v iných prehliadačoch ako IE | Marián Bán | 26.3.2008 |
| 13.1 | Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov | Marián Bán | 26.3.2008 |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Maroš Majerčík | 26.3.2008 |
| 13.3 | Implementovať import údajov | Marian Majan | 26.3.2008 |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 26.3.2008 |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Attila Nagy | 26.3.2008 |
| 15.1 | Kontaktovať Ing. Filkorna ohľadom vývoja webovej služby pre import údajov zo systému Yonban | Marian Majan | 26.3.2008 |
| 15.2 | Kontaktovať pani Húskovú ohľadom údajov, ktoré budú zo strany fakulty požadované pre export | Maroš Majerčík | 26.3.2008 |