# Zápisnica z 16. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	27. marec 2008

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Attila Nagy

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Neprítomní:

Členovia tímu:	Bc. Pavol Michalco

Téma stretnutia: 	Priebeh implementácie.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Vytváranie ankiet | Ľuboš Zelinka | 26.3.2008 | Ukončené |
| 12.5 | Upraviť vzhľad niektorých častí webu aby sa správne zobrazovali v iných prehliadačoch ako IE | Marián Bán | 26.3.2008 | Ukončené |
| 13.1 | Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov | Marián Bán | 26.3.2008 | Rozpracované |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Maroš Majerčík | 26.3.2008 | Rozpracované |
| 13.3 | Implementovať import údajov | Marian Majan | 26.3.2008 | Ukončené/ Zrušené |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 26.3.2008 | Rozpracované |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Attila Nagy | 26.3.2008 | Rozpracované |
| 15.1 | Kontaktovať Ing. Filkorna ohľadom vývoja webovej služby pre import údajov zo systému Yonban | Marian Majan | 26.3.2008 | Ukončené |
| 15.2 | Kontaktovať pani Húskovú ohľadom údajov, ktoré budú zo strany fakulty požadované pre export | Maroš Majerčík | 26.3.2008 | Rozpracované |

Opis stretnutia:

- Pripravili sme program na predvedenie pani Hanulovej.

- Po kontaktovaní Ing. Filkorna ohľadom vývoja webovej služby pre import údajov zo systému Yonban sme sa dozvedeli, že sa Yonban už ďalej rozvíjať nebude a sa vyraďuje z prevádzky. Po spoločnej dohode sme funkciu import údajov zrušili.

- Rozoberalo sa prečo sa ešte nepodarilo uskutočniť stretnutie s pani Huskovou.

- Diskutovalo sa o formách a spôsoboch testovania nášho projektu(kto, kedy, ako).

- Zdôraznila sa potreba vytvorenia spoločného menu pre náš program. Poverený bol Bc. Marian Bán.

- Bc. Ľuboš Zelinka predviedol svoju časť programu – vytváranie ankiet.

- Bc. Maroš Majerčík odprezentoval čiastočne ukončený export údajov.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov | Marián Bán | 1.4.2008 |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Maroš Majerčík | 1.4.2008 |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 26.3.2008 |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Attila Nagy | 1.4.2008 |
| 15.2 | Kontaktovať pani Húskovú ohľadom údajov, ktoré budú zo strany fakulty požadované pre export | Maroš Majerčík | 1.4.2008 |
| 16.1 | Vytvorenie menu v systéme | Marián Bán | 1.4.2008 |
| 16.2 | Vytvoriť testovaciu verziu systému | Všetci | 1.4.2008 |