# Zápisnica z 17. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	31. marec 2008

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Pavol Michalco

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík, Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Priebeh implementácie a testovania.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov | Marián Bán | 1.4.2008 | Rozpracované |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Maroš Majerčík | 1.4.2008 | Rozpracované |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 1.4.2008 | Rozpracované |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Attila Nagy | 1.4.2008 | Rozpracované |
| 15.2 | Kontaktovať pani Húskovú ohľadom údajov, ktoré budú zo strany fakulty požadované pre export | Maroš Majerčík |  | Ukončené |
| 16.1 | Vytvorenie menu v systéme | Marián Bán |  | Ukončené |
| 16.2 | Vytvoriť testovaciu verziu systému | Všetci | 9.4.2008 | Rozpracované |

Opis stretnutia:

- Zreferoval sa doterajší stav projektu. Diskutovalo sa o zmene spôsobu registrácie a autentifikácie po naimportovaní údajov. M. Majerčík a M. Majan referovali doterajší stav komunikácie s Huskovou ohľadom exportu údajov o používateľoch systému. S pani Huskovou sa dohodli, že systém bude poskytovať údaje o používateľoch systému vo forme excelovského súboru. M. Majan referoval výsledky komunikácie s pani Gnipovou vo veci naplnenia databázy údajmi doterajších absolventov. Pani Gnipová sľúbila, že dáta o absolventoch nám čoskoro pošle. S vedúcou tímu č. 14 doc. Minárovou sme sa dohodli na výmene ďalších potrebných údajov.

- Diskutovalo sa o spôsobe a možnostiach testovania. Dohodli sme sa, že testovať sa bude prostredníctvom tunela. Systém bude na účely testovania naplnený testovacími údajmi a bude poskytnutý zamestnancom fakulty (Husková, Gnipová), vedúcej projektu, študentom v rámci odborného praktika a vybranej vzorke študentov. Systém by mal byť poskytnutý na testovanie 9. apríla 2008.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov | Marián Bán | 7.4.2008 |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Maroš Majerčík | 7.4.2008 |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 7.4.2008 |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Attila Nagy | 7.4.2008 |
| 16.2 | Vytvoriť testovaciu verziu systému | Všetci | 9.4.2008 |
| 17.1 | Grafická úprava stránky | Marián Bán | 28.4.2008 |
| 17.2 | Grafická úprava zobrazenia chýb na stránke | Ľuboš Zelinka | 7.4.2008 |
| 17.3 | Vytvorenie a zobrazenie zoznamu používateľov | Ľuboš Zelinka | 7.4.2008 |
| 17.4 | Zoznam odpovedí na ankety podľa používateľov | Ľuboš Zelinka | 7.4.2008 |
| 17.5 | Naimportovanie dostupných údajov | Marian Majan | 7.4.2008 |
| 17.6 | Zistenie možností testovacieho prostredia | Marian Majan | 7.4.2008 |