# Zápisnica z 18. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	8. apríla 2008

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Ľuboš Zelinka

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík, Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Priebeh implementácie a testovania.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov | Marián Bán | 7.4.2008 | Ukončené |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Maroš Majerčík | 7.4.2008 | Rozpracované |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 7.4.2008 | Rozpracované |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Attila Nagy | 7.4.2008 | Rozpracované |
| 16.2 | Vytvoriť testovaciu verziu systému | Všetci | 9.4.2008 | Rozpracované |
| 17.1 | Grafická úprava stránky | Marián Bán | 28.4.2008 | Rozpracované |
| 17.2 | Grafická úprava zobrazenia chýb na stránke | Ľuboš Zelinka | 7.4.2008 | Rozpracované |
| 17.3 | Vytvorenie a zobrazenie zoznamu používateľov | Ľuboš Zelinka | 7.4.2008 | Ukončené |
| 17.4 | Zoznam odpovedí na ankety podľa používateľov | Ľuboš Zelinka | 7.4.2008 | Ukončené |
| 17.5 | Naimportovanie dostupných údajov | Marian Majan | 7.4.2008 | Rozpracované |
| 17.6 | Zistenie možností testovacieho prostredia | Marian Majan | 7.4.2008 | Ukončené |

Opis stretnutia:

- Každý člen tímu zreferoval stav svojej časti implementácie a čo je ešte potrebné dorobiť. Pavol Michalco poukázal na novú funkcionalitu, ktorú by chcel implementovať do privátnych správ a to posielanie správ viacerým používateľom naraz.

- Diskutovali sme o možnostiach testovania systému. Marian Majan sa pokúšal nájsť iné riešenia no nebol úspešný a teda možnosti testovania sú stále obmedzené. Na základe toho sme sa dohodli, že nájdeme ľudí na testovanie systému, ktorý by ho mohli otestovať priamo v softvérovom štúdiu.

- Pani Hanulová sa zaujímala o údaje, ktoré nám prisľúbila pani Gnipová. Tieto údaje ešte stále nie sú dostupné a teda tím nebol schopný vytvoriť skutočnú bázu dát.

- Na záver sa hovorilo o dátume od, ktorého by sa mohol systém testovať. Dohodli sme sa, že je možné integrovať všetky fungujúce časti systému hneď po stretnutí aby bolo možné testovať aspoň funkcie systému na takmer prázdnej databáze, ktorú do budúceho stretnutia naplníme testovacími údajmi.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Maroš Majerčík | 14.4.2008 |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 14.4.2008 |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Attila Nagy | 14.4.2008 |
| 16.2 | Vytvoriť testovaciu verziu systému | Všetci | 14.4.2008 |
| 17.1 | Grafická úprava stránky | Marián Bán | 28.4.2008 |
| 17.2 | Grafická úprava zobrazenia chýb na stránke | Ľuboš Zelinka | 14.4.2008 |
| 17.5 | Naimportovanie dostupných údajov | Marian Majan | 14.4.2008 |
| 18.1 | Naplnenie databázy testovacími údajmi | Marian Majan | 14.4.2008 |