# Zápisnica z 20. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	22. apríl 2008

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Marian Majan

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Príprava na testovanie a príprava dokumentov.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Ošetrenie chyby pri životopise | Marián Bán | 22.4.2008 | ukončené |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 22.4.2008 | rozpracované |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Attila Nagy | 22.4.2008 | ukončené |
| 17.5 | Import dostupných údajov | Marian Majan | 22.4.2008 | rozpracované |
| 19.2 | Upraviť chybu pri mazaní z databázy | Ľuboš Zelinka | 22.4.2008 | ukončené |
| 17.1 | Grafická úprava stránky | Marián Bán | 28.4.2008 | rozpracované |
| 19.3 | Pokúsiť sa zabezpečiť reálne dáta | Marian Majan | 28.4.2008 | ukončené |

Opis stretnutia:

- Pavol Michalco prezentoval systém na výmenu súkromných správ. Je potrebné zintegrovať ho s poslednou verziou systému.

- Prejednaná bola forma používateľskej príručky. Má predstavovať prvú verziu, ktorá tímu č. 14 ozrejmí prácu s vytvoreným systémom. Do 1. mája je potrebné príručku spolu s inštrukciami o používaní systému poslať tímu č. 14.

- Marian Majan sa stretol s členmi tímu č. 14 a dohodol sa s nimi, že zdrojové kódy systému, používateľskú príručku si doručia elektronicky do 1. mája 2008.

- Aby bolo umožnené plnohodnotné testovanie, je potrebné systém naplniť testovacími dátami.

- Každý člen tímu vytvorí používateľskú príručku k časti, ktorú implementoval.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 1.5.2008 |
| 17.5 | Import dostupných údajov | Marian Majan | 1.5.2008 |
| 17.1 | Grafická úprava stránky | Marián Bán | 1.5.2008 |
| 20.1 | Vytvoriť používateľskú príručku | všetci | 1.5.2008 |
| 20.2 | Pripraviť dáta na testovanie | všetci | 1.5.2008 |
| 20.3 | Zosumarizovať dokumentáciu projektu | Marian Majan | 6.5.2008 |