# Zápisnica z 21. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	29. apríl 2008

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Maroš Majerčík

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Príprava na testovanie a príprava dokumentov.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 1.5.2008 | ukončené |
| 17.5 | Import dostupných údajov | Marian Majan | 1.5.2008 | rozpracované |
| 17.1 | Grafická úprava stránky | Marián Bán | 1.5.2008 | ukončené |
| 20.1 | Vytvoriť používateľskú príručku | všetci | 1.5.2008 | ukončené |
| 20.2 | Pripraviť dáta na testovanie | všetci | 1.5.2008 | ukončené |
| 20.3 | Zosumarizovať dokumentáciu projektu | Marian Majan | 6.5.2008 | rozpracované |

Opis stretnutia:

- Dohodli sme sa na doplnení testovacích údajov do systému, aby bolo možné dôkladné testovanie. Reálne dáta zatiaľ nebudú importované z dôvodu bezpečnosti.

- Attilovi bola pridelená úloha hlavného testera nášho systému.

- Dohodli sme sa s konkurenčným tímom č. 14, že do piatka 9.5. 2008 si navzájom vypracujeme a elektronicky odovzdáme testovacie správy systému. Na testovaní sa zúčastnia všetci členovia tímu.

- Na konci stretnutia sme dolaďovali drobné chyby v systéme, ktoré boli objavené.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | Import dostupných údajov | Marian Majan | 13.5.2008 |
| 20.3 | Zosumarizovať dokumentáciu projektu | všetci | 6.5.2008 |
| 21.3 | Testovanie celého systému | Attila Nagy | 6.5.2008 |
| 22.3 | Vypracovanie testovacej správy | všetci | 9.5.2008 |