# Zápisnica z 22. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	06. máj 2008

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Attila Nagy

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Finalizácia testovaní a dokumentov.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | Import dostupných údajov | Marian Majan | 13.5.2008 | rozpracované |
| 20.3 | Zosumarizovať dokumentáciu projektu | všetci | 6.5.2008 | rozpracované |
| 21.3 | Testovanie celého systému | Attila Nagy | 6.5.2008 | ukončené |
| 21.4 | Vypracovanie testovacej správy | všetci | 9.5.2008 | rozpracované |

Opis stretnutia:

- Pani Hanulová nám preposlala na tímový mail testovaciu správu od pána Pažina.

- Rozprávali sme sa o testovaní nášho aj konkurenčného projektu.

- Dohodli sme sa na tom aby export údajov mohol robiť aj fakultník.

- Rozdelili sme si úlohy o testovaní projektu konkurenčného tímu.

- Pani Hanulová nás poprosila aby sme k testovaniu zosumarizovali reálne dáta, ktoré je potrebné pridať do databázy.

- Na konci stretnutia sme dolaďovali drobné chyby v systéme, ktoré boli objavené.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | Import dostupných údajov | Marian Majan | 13.5.2008 |
| 20.3 | Zosumarizovať dokumentáciu projektu | všetci | 6.5.2008 |
| 21.4 | Vypracovanie testovacej správy | všetci | 9.5.2008 |
| 22.1 | Povoliť export údajov pre používateľa „fakultník“ | Ľuboš Zelinka | 13.5.2008 |