# Zápisnica z 3. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	23. október 2007

Miestnosť: 	softvérové štúdium, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Pavol Michalco

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Ľuboš Zelinka

Neprítomní:

Členovia tímu:	Bc. Attila Nagy (zo zdravotných dôvodov)

Téma stretnutia: 	Kontrola stavu web prezentácie a diskusia o analýze aktuálneho stavu systému.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Analyzovať aktuálny stav systému a identifikovať jeho slabé miesta. | všetci | 23.10.2007 | ukončené |
| 2.2 | Na základe analýzy systému bude potrebné vytvoriť analýzu a návrh nevyhnutných zmien, ktoré by mali byť vykonané. Rovnako treba vytvoriť analýzu a návrh nových súčastí, ktoré budú do systému implementované. Túto časť bude potrebné vypracovať v priebehu dvoch týždňov, aby bolo možné prezentovať jej výsledky na spoločnom stretnutí v stanovenom termíne. | všetci | 23.10.2007 | presunuté na 29.10.2007 |
| 2.3 | Zhodnotiť a schváliť vytvorenú webovú prezentáciu a navrhnúť a vykonať prípadné úpravy. | všetci | 23.10.2007 | ukončené |
| 2.4 | Navrhnúť jednotný formát zápisníc zo stretnutí tak, aby v nich boli obsiahnuté informácie ako kontrola úloh stretnutia, v akom stave sa úloha nachádza (do akej miery je vyriešená). Treba tiež zvoliť vhodnú formálnu úpravu. | všetci | 23.10.2007 | rozpracované |
| 2.5 | Dlhodobý cieľ – prekonzultovať navrhované úpravy a nové súčasti systému s Michalom Samiecom a Jozefom Pažinom. | všetci | 23.10.2007 | rozpracované |

Opis stretnutia:

- pedagóg kontroloval stav analýzy. Z dôvodu odovzdávania zadaní z iných predmetov sa analýza nestihla dotiahnuť do finálneho stavu. Do budúceho stretnutia ju treba dokončiť.

- Ľuboš Zelinka prezentoval chyby, ktoré zistil v doterajšom systéme ALUMNI. Zistilo sa, že systém obsahuje veľký počet chýb, ktorých oprava znemožní plne sa venovať implementácii nových funkcií systému.

- preberali sa veci ohľadne pridávania informácií o absolventoch. Pri tvorbe nových funkcií systému treba zohľadniť, aké informácie žiadať od absolventov a akým spôsobom aby sme ich neodradili od používania systému.

- pedagóg a členovia tímu kontrolovali stav web prezentácie, ktorú vypracoval Bc. Attila Nagy. Zistili sa niektoré nedostatky, ktoré sa do ďalšieho stretnutia odstránia.

- diskutovalo sa o spôsobe prezentovania návrhu systému pani prof. M. Bielikovej. Do úvahy prichádza aj prezentácia na počítači v PowerPoint-e.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Dokončiť analýzu a predbežný návrh | všetci | 29.10.2007 |
| 3.2 | Pripraviť otázky a prezentáciu pre pani prof. Bielikovú. Taktiež pripraviť návrhy na zlepšenie systému alumni. | všetci | 29.10.2007 |
| 3.3 | Opraviť web prezentáciu. Doplniť doteraz vypracované materiály (zápisnice, analýza,...), opraviť gramatické chyby a odkazy na ďalšie stránky. | Bc. Attila Nagy | 26.10.2007 |
| 3.4 | Zabezpečiť prístup zvonku na pridelený počítač | všetci | 29.10.2007 |
| 3.5 | Dokončiť jednotný formát zápisníc s úlohami v tabuľkách | všetci | 29.10.2007 |
| 3.6 | Pokračovať v komunikácií s Michalom Samiecom a Jozefom Pažinom | všetci | nešpecifikovaný |