# Zápisnica z 7. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	19. november 2007

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Attila Nagy

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Zhodnotenie vytvorenej dokumentácie a rozdelenie úloh

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Dopracovať minimálne požiadavky na funkcionalitu | všetci | 14.11.2007 | ukončené |
| 6.1 | Dokončiť dokument analýzy a návrhu systému | Všetci (okrem Nagy Atilla) | 14.11.2007 | ukončené |
| 6.2 | Vypracovať dokument riadenia | Nagy Atilla | 14.11.2007 | ukončené |
| 6.4 | Spracovať prototypovanie v návrhu | všetci | 14.11.2007 | ukončené |
| 6.5 | Zaslať dokument ďalšiemu tímu | všetci | 15.11.2007 | ukončené |
| 6.6 | Aktualizovať webové sídlo | Nagy Attila | 15.11.2007 | ukončené |
| 6.7 | Vypracovanie posudku na prácu konkurenčného tímu | všetci | 20.11.2007 | ukončené |

Opis stretnutia:

- Pani Hanulová zhodnotila odovzdanú dokumentáciu. Bola spokojná s formálnou aj s gramatickou stránkou dokumentu.

- Pani Hanulová nás upozornila, aby si tím nechával väčšiu časovú rezervu pred odovzdávaním dokumentov

- Diskutovali sme o tom, či je potrebné vytvoriť spoločný dátový model s tímom číslo 14. Uvažovali sme o tom, aké sú výhody a nevýhody takejto spolupráce.

- Rozdelili sme si kto, ktorú časť posudku napíše.

- Rozprávali sme sa o prototypovaní, rozdelili sme si úlohy medzi sebou, kto za ktorú časť bude zodpovedný.

- Určili sa úlohy do najbližšieho stretnutia.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Vypracovanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu tímu č. 14 | vetci (okrem Nagy Attila) | 23.11.2007 |
| 7.2 | Vytvorenie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou | všetci | 17.12.2007 |
| 7.3 | Dopracovanie zistených nedostatkov | všetci | nešpecifikovaný |
| 7.4 | Zaslať posudok ďalšiemu tímu | všetci | 23.11. 2007 |
| 7.5 | Aktualizovať webové sídlo | Nagy Attila | 27.11.2007 |