# Zápisnica z 8. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	27. november 2007

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Marián Bán

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Diskusia o analýze a jej nedostatkoch

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Vypracovanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu tímu č. 14 | vetci (okrem Nagy Attila) | 23.11.2007 | ukončené |
| 7.2 | Vytvorenie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou | všetci | 17.12.2007 | neukončené |
| 7.3 | Dopracovanie zistených nedostatkov | všetci | nešpecifikovaný | neukončené |
| 7.4 | Zaslať posudok ďalšiemu týmu | všetci | 23.11. 2007 | ukončené |
| 7.5 | Aktualizovať webové sídlo | Nagy Attila | 27.11.2007 | ukončené |

Opis stretnutia:

- Hodnotil sa posudok druhého tímu.

- Dohodli sme sa na vypracovaní reakcie na posudok.

- Hovorili vývoji webovej aplikácie. Štatistický a anketový modul sa bude realizovať v letnom semestri.

- Naplánovali sme stretnutie s druhým tímom. Na stretnutí by sa mala zhodnotiť možnosť použitia spoločného dátového modelu.

- Bola navrhnutá možnosť automatického vytvárania používateľov.

- Kontroloval sa stav webovej prezentácie. Webovú stránku je potrebné aktualizovať.

- Rozdelili sme si úlohy týkajúce sa vývoja prototypu

- Hovorili sme o záverečnej prezentácie výsledku za tento semester.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Vytvoriť reakciu na posudok | všetci | 4.12.2007 |
| 8.2 | Implementovať modul prihlasovania | Ľuboš Zelinka | 4. 12.2007 |
| 8.3 | Implementovať profesijný vývoj absolventa | Maroš Majerčík | 4. 12.2007 |
| 8.4 | Vytvoriť základnú stránku (šablónu) od ktorej budú odvodené všetky ostane. Implementovať pomocou Master Pages. | Marian Bán | 4. 12. 2007 |
| 8.5 | Vytvoriť a implementovať profil absolventa. | Marian Bán, Maroš Majerčík | 4. 12.2007 |
| 8.6 | Aktualizovať webové sídlo | Nagy Attila | 4. 12.2007 |
| 8.7 | Vytvoriť dôležité časti databázy | Pavol Michalco,Marian Majan | 4. 12.2007 |