# Zápisnica z 9. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	3. december 2007

Miestnosť: 	softvérové štúdium, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Maroš Majerčík

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Attila Nagy,

Bc. Pavol Michalco, Bc. Ľuboš Zelinka

Neprítomní:

Členovia tímu:	Bc. Attila Nagy

Téma stretnutia: 	Diskusia s tímom č. 14 ohľadom spolupráce na projekte ALUMNI.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Vytvoriť reakciu na posudok | všetci | 4.12.2007 | neukončené |
| 8.2 | Implementovať modul prihlasovania | Ľuboš Zelinka | 4. 12.2007 | rozpracované |
| 8.3 | Implementovať profesijný vývoj absolventa | Maroš Majerčík | 4. 12.2007 | rozpracované |
| 8.4 | Vytvoriť základnú stránku (šablónu), od ktorej budú odvodené všetky ostané. Implementovať pomocou Master Pages. | Marian Bán | 4. 12. 2007 | rozpracované |
| 8.5 | Vytvoriť a implementovať profil absolventa. | Marian Bán, Maroš Majerčík | 4. 12.2007 | rozpracované |
| 8.6 | Aktualizácia webu | Attila Nagy | 4. 12.2007 | ukončené |
| 8.7 | Vytvoriť dôležité časti databázy | Pavol Michalco,Marian Majan | 4. 12.2007 | rozpracované |

Opis stretnutia:

- Stretnutie sa konalo netradične v pondelok o 10:00 oproti pôvodnému času stretnutí. Dôvodom bolo stretnutie a diskusia s tímom č. 14 o spolupráci na niektorých častiach projektu ALUMNI.

- Na začiatku stretnutia prebehlo samostatné sedenie každého z tímov. Hodnotili sme aktuálny stav implementácie prototypu systému.

- Preberali sme tiež potrebu vytvorenia používateľskej príručky k prototypu, pričom jej rozsah a hĺbku by sme určili na základe implementácie jednotlivých súčastí prototypu.

- Od pani Húskovej bude potrebné zistiť informácie týkajúce sa údajov, ktoré bude fakulta požadovať od absolventov na verifikáciu pri žiadosti o registráciu absolventa do systému.

- Hodnotili sme rozsiahlu zmenu dátového modelu oproti minuloročnému projektu, ktorá bola vyvolaná zmenou požiadaviek zo stretnutia uskutočneného 29. októbra 2007.

- Hlavným bodom stretnutia bolo zhodnotiť možnosti zjednotenia jednotlivých databáz každého z tímov na spoločnú, čo by znamenalo vytvoriť jednotný dátový model.

- Diskusia na túto tému prebehla pomerne rýchlo, nakoľko rozdielne technológie používané v oboch tímoch by sťažili prácu so spoločnou databázou a zároveň ukladané dáta sa v niektorých prípadoch odlišujú v dôsledku rozdielneho návrhu súčastí systému. Databáza by musela byť preto rozsiahlejšia, pretože by obsahovala spoločné časti oboch tímoch, no navyše aj odlišné súčasti každého z tímov. V konečnom dôsledku by to však bolo neefektívne, pretože sa predpokladá nasadenie iba jedného zo systémov do prevádzky a vtedy by zjednotená databáza zbytočne obsahovala súčasti druhého tímu.

- Dohodli sme aspoň na spoločnom prístupe do systému YONBAN.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Vytvoriť reakciu na posudok | všetci | 11.12.2007 |
| 9.2 | Implementovať modul prihlasovania | Ľuboš Zelinka | 11.12.2007 |
| 9.3 | Implementovať profesijný vývoj absolventa | Maroš Majerčík | 11.12.2007 |
| 9.4 | Vytvoriť základnú stránku (šablónu), od ktorej budú odvodené všetky ostané. Implementovať pomocou Master Pages. | Marian Bán | 11.12.2007 |
| 9.5 | Vytvoriť a implementovať profil absolventa. | Marian Bán, Maroš Majerčík | 11.12.2007 |
| 9.6 | Aktualizácia webu | Attila Nagy | 11.12.2007 |
| 9.7 | Vytvoriť dôležité časti databázy | Pavol Michalco,Marian Majan | 11.12.2007 |