| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 14.11.2007 | Softvérové štúdio | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Ladislav Borženský Bc. Ján Kohút Bc. Peter Brtáň Bc. Martin Petráš Bc. Marek Koperdák Bc. Vladimír Janov Bc. |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Vladimír Janov |

Program stretnutia

- Diskusia o formálnej stránke dokumentácie - Diskusia o vytvorení zmienky o protype v rámci hrubého návrhu - Diskusia o vyvarovaní sa chýb v dokumentácii - Organizačné veci a rozdelenie úloh na najbližší týždeň

Priebeh stretnutia

- Ukážka stavu dokumentácie - MK predviedol IK a celému tímu ukážku stavu dokumentácie (jej jednotlivých častí) tesne pred odovzdaním. Mohli sme spoločne skonštatovať, že dokumentácia je po vecnej a formálnej stránke veľmi dobre napísaná, za čo patrí manážerovi pochvala.

- Vyriešenie problémov s formátovaním a odkazmi - MK požiadal o radu pri referencovaní štýlu v záhlaví, vyriešil to JK. - IK spomenul o štandarde pri značení tabuliek – majú byť hore vľavo.

- Diskusia o vytvorení zmienky o prototype - Tím sa dohodol na úlohách pre implementáciu prototypu (zoradené podlľa priority): 1. kouč, heterogénny hráči, 2. brankár.

- Poučenie pre vyvarovanie sa chýb v písaní dokumentácieň - MK sa optýtal IK aké najčastejšie problem sú pri dokumentácii. IK mu odpovedal, aby sme sa vyvarovali najčastejším chybám, ktoré spočívajú v tom, že dokumentácie bývajú stručné a málo zrozumiteľné. - Čo sa týka GoS, IK sa vyjadril, že po formálnej stránke mali celkom dobrú dokumentáciu, čo sa týka formálnej stránky, tá bola veľmi dobra, po vecnej stránke to bol skôr priemer.

- Rozdelenie úloh na celý týždeň

| Plnenie úloh z predchádzajúcich strenutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 5.1 | Prepísať zápisnice do požadovaného formátu |  | 7.11.07 | splnená |
| 5.2 | Pridanie projektu do SVN a Eclipse prostredia | všetci | 7.11.07 | splnená |
| 5.3 | Vytvoriť príslušným úlohám Issues | VJ | 7.11.07 | splnená |
| 5.4 | Dokumentácia – Zloženie tímu | MP | 7.11.07 | splnená |
| 5.5 | Dokumentácia – Rozdelenie úloh a plnenie úloh | MP | 7.11.07 | splnená |
| 5.6 | Dokumentácia – Plán na zimný semester | VJ | 7.11.07 | splnená |
| 5.7 | Dokumentácia – Hrubý plán na letný semester | VJ | 7.11.07 | splnená |
| 5.8 | Dokumentácia – Autorstvo k jednotlivým kapitolám | MK | 7.11.07 | splnená |
| 5.9 | Dokumentácia – Komunikácia v tíme | VJ | 7.11.07 | splnená |
| 5.10 | Príprava preberacieho protokolu | LB | 7.11.07 | splnená |
| 5.11 | Skompletizovanie všetkých úloh | MP | 7.11.07 | splnená |
| 5.12 | Skompletizovanie dokumentácie do jedného celku | VJ | 7.11.07 | splnená |
| 5.12 | Dokumentácia – správa tabuliek, obrázkov | MK | 7.11.07 | splnená |
| 5.13 | Úprava dokumentácie do štandardnej formy | MK | 7.11.07 | splnená |
| 5.14 | Odoslanie použitej literatúry | všetci | 7.11.07 | splnená |
| 5.15 | Dokumentácia – anotácia, úvod, záver | PB | 7.11.07 | splnená |
| 5.16 | Dokumentácia – analýza existujúcich tímov, metód a prostredia RoboCup | MK | 7.11.07 | splnená |
| 5.17 | Dokumentácia – Analýza servera | MK | 7.11.07 | splnená |
| 5.18 | Dokumentácia – Špecifikácia návrhu riešenia | VJ,MP | 7.11.07 | splnená |
| 5.19 | Dokumentácia – Hrubý návrh | LB | 7.11.07 | splnená |
| 5.20 | Dokumentácia – Skompletizovanie dokumentov do jedného celku | LB | 7.11.07 | splnená |
| 5.21 | Úprava celkovej dokumentácie do štandardnej formy | MK | 7.11.07 | splnená |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 6.1 | Popísanie obrázkov | MK, JK, LB | 21.11.07 | začatá |
| 6.2 | Popísanie tabuliek | MK, JK, LB | 21.11.07 | začatá |
| 6.3 | Vytvoriť osobitnú zmienku pre prototyp v rámci hrubého návrhu | Borženský | 21.11.07 | začatá |
| 6.4 | Skontrolovať chyby v dokumentácii | všetci | 21.11.07 | začatá |
| 6.5 | Skontrolovať dokument podľa štandardov | Brtáň | 21.11.07 | začatá |
| 6.6 | Upraviť zápsinice vrámci príloh | Petráš | 21.11.07 | začatá |
| 6.7 | Zadanie úloh do Google Code | Janov | 21.11.07 | začatá |