Fakulta informatiky a informačných technológií

# Zápisnica zo stretnutia tímu

Číslo stretnutia: 2.

Dátum stretnutia: 19.10.2007

Čas: 07:00

Miesto: D202

Prítomní: všetci

Stretnutie viedol: Ing. Marián Lekavý

Zápisnicu vypracoval: Juraj Šimon

## Kontrola a hodnotenie úloh

Z minulého stretnutia boli úlohy rozdelené nasledovne:

| Znenie úlohy | Poverený |
| --- | --- |
| Preštudovanie stránok predmetu | všetci |
| Preštudovať dokumentáciu z minulého roka | všetci |
| Vyhľadanie odkazov na tematiku robotického futbalu | Tomáš Labuda, Gabrial Braniša |
| Rozbehať vlaňajšie zdrojové kódy | Ján Kolesár, Aleš Katona |
| Vytvoriť webové sídlo tímu | Juraj Šimon, Peter Čimo |

Všetci členovia týmu si dôkladne preštudovali stránky predmetu. Ďalej sme pozerali aj projekty z minulého aj predminulého roka. Tomáš Labuda a Gabriel Braniša vyhľadali na internete niekoľko odkazov na iné tými robotického futbalu a stratégie vo futbale. Tieto odkazy boli umiestnené na našu stránku. Stránku vytvorili Juraj Šimon a Peter Čimo. Ďalej sme vyrobili náš plagát ktorý je taktiež umiestnený na stránke. Ján Kolesár a Aleš Katona sa pokúšali rozbehať server a no zatiaľ niektoré knižnice stále nejdú.

## Záznam zo stretnutia

Spoločne sme sa stretli a prebrali náš doterajší postup. Ing. Lekavý nás podrobnejšie oboznámil s úlohou a so skúsenosťami s robotickým futbalom z minulých rokov. Zhodli sme sa na použití novšej verzie serveru kde už figurujú humanoidný roboti. Všetky predošlé projekty boli vytvorené v staršej verzií. Našim cieľom je teda zistiť aké sú rozdiely medzi starou a novou verziou. Úloha rozbehania servera stále ostáva. Ďalšou úlohou bude naštudovať si základnú koncepciu hráča aký sa používa pri novom serveri. Z administratívnych úloh je to potom vytvorenie systému pre zapisovanie úloh a ich trvanie. Ďalej bol zvolený vedúci tímu Juraj Šimon ktorý bude vykonávať aj funkciu správcu dokumentácie. Za dodržiavanie štandardov v zdrojovom kóde bude zodpovedný Peter Čimo. Za dodržiavanie termínov bude zodpovedný Gabriel Braniša. Bol upravený čas stretnutí na 8:00 vo štvrtok.

## Rozdelenie úloh

| Znenie úlohy | Poverený |
| --- | --- |
| Príprava a začatie písania dokumentácie, požiadavky | Juraj Šimon |
| Preštudovať dokumentáciu z minulého roka | všetci |
| Pohľadať čo najviac info o novom serveri, dokumentácia, fóra, tipy triky, proste všetko | Tomáš Labuda |
| Vyhľadanie čo najviac informácií o fungovaní humanoidného robota v robotickom futbale | Ján Kolesár |
| Naplniť systém úloh termínmi, vyhľadať čo najviac humanoidných hráčov na nete info o nich | Gabriel Braniša |
| Rozbehať vlaňajšie zdrojové kódy | Aleš Katona |
| Vytvoriť systém na písanie úloh členov tímu | Peter Čimo |

## Zhrnutie

Bližšie sme sa oboznámili s tematikou robotického futbalu, spresnili termíny stretnutí, administratívne záležitosti a funkcie členov v tíme. Dostali sme rozdelene úloh na ďalší týždeň.