Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

# Zápisnica zo stretnutia tímu

Číslo stretnutia: 7.

Dátum stretnutia: 22.11.2007

Čas: 08:00

Miesto: Softvérové štúdio

Prítomní: všetci

Stretnutie viedol: Ing. Marián Lekavý

Zápisnicu vypracoval: Juraj Šimon

## Kontrola a hodnotenie úloh

Z minulého stretnutia boli úlohy rozdelené nasledovne:

| Znenie úlohy | Poverený |
| --- | --- |
| Overenie funkčnosti budúcej simulácie na serveri | Tomáš Labuda |
| Tvorba evolučných algoritmov pre robota | Ján Kolesár |
| Naplnenie SVN (server a hráč/hráči) | Gabriel Braniša |
| Tvorba posudku tímu č.11 | Juraj Šimon, Aleš Katona |
| Určenie kódových štandardov | Peter Čimo |
| Nájdenie univerzálneho komunikačného VoIP nástroja | Aleš Katona |

Zhrnutie vypracovania úloh

Tomáš Labuda overil že je možné na server pripájať a odpájať jedného alebo viacerých hráčov ľubovoľný počet krát. Poukázal aj na problém pri pripojení a vložení hráča na hraciu plochu kedy nie je možné vybrať mu špecifickú polohu ako napr. určité natočenie kĺbov. Gabreil Braniša do SVN vložil zdrojové kódy hráča a serveru. Juraj Šimon vypracoval posudok k projektovej dokumentácií tímu č. 11 a odovzdal ho vedúcemu projektu Ing. Mariánovi Lekavému ako aj tímu č. 11. Peter Čimo vypracoval návrh kódových štandardov. Aleš Katona odporučil ako komunikačný nástroj VoIP nástroj TeamSpeak. Ján Kolesár pokračuje v návrhu evolučných algoritmov.

## Záznam zo stretnutia

Na stretnutí sme preberali hlavne návrh kódových štandardov. Ujasnili sme si niektoré nedorozumenia. Peter Čimo vypracuje o dohodnutých štandardoch dokument. Ďalej sme preberali implementáciu modulov do prototypu. Návod pre tvorbu modulov dostal za úlohu Aleš Katona. On následne rozdelí implementáciu všetkých modulov medzi jednotlivých členov tímu. Na konci stretnutia sme odovzdali posudok tímu č. 11 nášmu vedúcemu projektu..

## Rozdelenie úloh

| Znenie úlohy | Poverený |
| --- | --- |
| Implementácia modulov | Všetci |
| Návod na tvorbu modulu | Aleš Katona |
| Vypracovanie reakcie na posudok | Juraj Šimon |

## Zhrnutie

Vypracovali sme posudok dokumentácie tímu č. 11. Dohodli sme sa na kódových štandardoch a rozdelili si úlohy implementácie modulov do prototypu.