Fakulta informatiky a informačných technológií

# Zápisnica zo stretnutia tímu

Číslo stretnutia: 5.

Dátum stretnutia: 09.11.2007

Čas: 08:00

Miesto: D202

Prítomní: všetci

Stretnutie viedol: Ing. Marián Lekavý

Zápisnicu vypracoval: Juraj Šimon

## Kontrola a hodnotenie úloh

Z minulého stretnutia boli úlohy rozdelené nasledovne:

| Znenie úlohy | Poverený |
| --- | --- |
| Analýza tímov z robocup3d turnaja v Atlante: Sama3D, SEU-3D, UI-AI. | Juraj Šimon |
| Komunikácia servera, štruktúra komunikácie, hľadanie nových hráčov – dokončenie. | Tomáš Labuda |
| Možnosti evolučného učenia sa, určenie metrík pre meranie úspešnosti rôznych činností robota | Ján Kolesár |
| Zostavenie prvotného hrubého návrhu robota, naplnenie SVN | Gabriel Braniša, Aleš Katona |
| Príprava prezentácie serveru a hráčov | Aleš Katona |
| Analýza tímov z robocup3d turnaja v Atlante: DNU Explorer, Fantasia, Naito Strikers | Peter Čimo |

Analýzu sme už skoro dokončili, zostáva dopracovať troch agentov z Atlanty a agenta Zigorata. Komunikáciu servera sme ešte nestihli plne dokončiť. Úspešne sme odprezentovali prostredie robocupu3d a vizualizačné prostredie. Taktiež analýza tímov Sama3D, SEU-3D a UI-AI je hotová a zakomponovaná do dokumentácie.

## Záznam zo stretnutia

Na začiatku stretnutia sme oboznámili nášho vedúceho o postupe prác na našich úlohách. Ďalej sme diskutovali o návrhu. Zhodli sme sa že použijeme agenta Hazarda z minulého roku ako model správania. Avšak vzhľadom na to že sa odvtedy server zmenil ako model nižších činností ako je komunikácia so serverom alebo základné pohybové schopnosti z neho už zobrať nemôžeme. Podrobnejšie sme si rozobrali štruktúru agenta Zigorata a rozhodli sme sa že tento model základných činností preberieme od neho. Dohodli sme sa na termíne odovzdania dokumentácie nášmu vedúcemu. Pozreli sme si niekoľko inštruktážnych videí o evolučnom učení sa chodiť,  humanoidného robota.

## Rozdelenie úloh

| Znenie úlohy | Poverený |
| --- | --- |
| Zostavenie dokumentácie k odovzdaniu, výmena dokumentácie s druhým tímom | Juraj Šimon |
| Komunikácia servera, štruktúra komunikácie, hľadanie nových hráčov – dokončenie. | Tomáš Labuda |
| Možnosti evolučného učenia sa, určenie metrík pre meranie úspešnosti rôznych činností robota | Ján Kolesár |
| Zostavenie prvotného hrubého návrhu robota | Aleš Katona |
| Analýza hráča Zigorata | Gabriel Braniša |
| Analýza tímov z robocup3d turnaja v Atlante: DNU Explorer, Fantasia, Naito Strikers | Peter Čimo |

## Zhrnutie

Prehodnotili sme náš doterajší postup. Prebrali sme náš hrubý návrh a dohodli sa na podrobnostiach. Rozdelili sme si úlohy tak aby spoločne viedli k úspešnému odovzdaniu dokumentácie.